ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в краткосрочный план Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», утвержденный постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 420

В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п (далее – региональная программа капитального ремонта), в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2018 года № 251-п «Об установлении на территории Ставропольского края предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 год», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», утвержденный постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 420 «Об утверждении краткосрочного плана Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Сошникова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                           С.Т.Бычков

Проект вносит начальник управления муниципального

хозяйства администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                                         А.А. Кашпоров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Благодарненского

городского округа Ставропольского края

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

таблица 1

| № пп | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (указывается роилисп. сч.) | год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. Школьный, д. 1 | ро | 1970 |  | Прочие | 2 | 1 | 235,20 | 212,80 | 212,80 | 5 | 1385285,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1385285,16 |  | 6510 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | ро | 1970 |  | Прочие | 2 | 1 | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 13 | 2304518,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2304518,75 |  | 6 697 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 54 | ро | 1969 |  | Прочие | 2 | 2 | 764,50 | 704,10 | 671,50 | 39 | 2187713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2187713,50 |  | 3107 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | ро | 1969 |  | Прочие | 2 | 2 | 650,10 | 601,70 | 601,70 | 24 | 2628275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628275,52 |  | 4368 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2 | ро | 1966 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 206,90 | 185,50 | 139,10 | 10 | 1709026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709026,00 |  | 9213 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 390 | ро | 1970 |  | Прочие | 2 | 1 | 249,00 | 229,00 | 229,00 | 9 | 2538881,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538881,03 |  | 11 087 | 31.12.2017 |
|  | Итого 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2486,10 | 2277,20 | 2198,20 | 100 | 12753699,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12753699,96 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 404,50 | 380,40 | 380,40 | 17 | 1407335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1407335,00 |  | 3700 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Толстого, д. 86 | ро | 1985 |  | Прочие | 5 | 6 | 4 493,20 | 4123,70 | 4123,70 | 156 | 2727493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2727493,80 |  | 661 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 452,80 | 407,20 | 407,20 | 17 | 228222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228222,00 |  | 560 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 309,40 | 285,80 | 285,80 | 13 | 228222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228222,00 |  | 799 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 313,30 | 286,80 | 286,80 | 15 | 228222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228222,00 |  | 796 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 10 | ро | 1970 |  | Прочие | 2 | 1 | 441,00 | 439,00 | 294,30 | 8 | 1230553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230553,01 |  | 2803 | 31.12.2018 |
|  | Итого 2018 год |  |  |  |  |  |  | 6414,20 | 5922,90 | 5778,20 | 226 | 6050047,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6050047,81 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158 | ро | 1968 |  | Прочие | 2 | 1 | 212,40 | 190,40 | 190,40 | 6 | 141 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141340,00 |  | 742 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а | ро | 1968 |  | Прочие | 2 | 1 | 393,90 | 366,70 | 366,70 | 5 | 141 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141340,00 |  | 385 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2 | ро | 1969 |  | Прочие | 2 | 2 | 664,00 | 614,80 | 614,80 | 27 | 390 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390369,00 |  | 635 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36 | ро | 1972 |  | Прочие | 2 | 4 | 2790,00 | 2570,00 | 2570,00 | 101 | 1 032 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032268,00 |  | 402 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46 | ро | 1968 |  | Прочие | 2 | 1 | 223,60 | 202,20 | 202,20 | 6 | 141 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141340,00 |  | 699 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | ро | 1970 |  | Прочие | 2 | 1 | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 13 | 478 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478337,00 |  | 1 390 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3 | ро | 1986 |  | Прочие | 5 | 1 | 3204,60 | 3202,60 | 1409,80 | 176 | 826 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826512,00 |  | 258 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52 | ро | 1969 |  | Прочие | 2 | 1 | 677,80 | 629,40 | 629,40 | 35 | 3 493 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493274,00 |  | 5 550 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10 | ро | 1967 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 705,80 | 656,60 | 656,60 | 31 | 4 160 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4160404,00 |  | 6 336 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | ро | 1969 |  | Прочие | 2 | 2 | 650,10 | 601,70 | 601,70 | 24 | 1 927 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1927870,00 |  | 3 204 | 31.12.2019 |
|  | Итого 2019 год |  |  |  |  |  |  | 9902,60 | 9378,50 | 7585,70 | 424 | 12733054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12733054,00 |  |  |  |
|  | Итого 2017-2019 гг. по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31536801,77 |  |  |  | 31536801,77 |  |  |  |  | 31 536 801,77 |

|  | Приложение 1 к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 529 597,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 529 597,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

таблица 2.1

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомо вых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. Школьный, д. 1 | 1385285,16 | 325956,60 | 0 | 0,00 | 254,0 | 839562,53 | 0,0 |  |  | 0,00 | 74,0 | 219766,03 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | 2304518,75 | 307525,03 | 0 | 0,00 | 248,0 | 816657,69 | 0,0 |  |  | 0,00 | 500,0 | 1180336,03 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 54 | 2187713,50 | 761925,61 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 682,0 | 1425787,89 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | 2628275,52 | 705809,26 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 750,0 | 1922466,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2 | 1709026,00 | 127032,55 | 0 | 0,00 | 225,0 | 770968,49 | 0,0 |  |  | 0,00 | 414,0 | 811024,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 390 | 2538881,03 | 181294,22 | 0 | 0,00 | 254,0 | 839562,53 | 0,0 |  |  | 0,00 | 469,0 | 1518024,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2017год |  | 12753699,96 | 2409543,27 | 0 | 0,00 | 981,0 | 3266751,24 | 0,0 |  |  | 0,00 | 2 89,0 | 7077405,45 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 3 | 1407335,00 | 306862,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 391,0 | 978673,00 | 40 | 121800,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Толстого, д. 86 | 2727493,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1214,0 | 2727493,80 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105 | 228222,00 | 144942,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40 | 83280,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72 | 228222,00 | 144942,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40 | 83280,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74 | 228222,00 | 144942,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40 | 83280,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 10 | 123053,01 | 201592,00 | 0 | 0,00 | 296,3 | 1028961,01 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2018 год |  | 6050047,81 | 943280,00 | 0 | 0,00 | 1510,3 | 3756454,81 | 0,0 |  |  | 0,00 | 391,0 | 978673,00 | 160 | 371640,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158 | 141340,00 | 141340,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а | 141340,00 | 141340,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2 | 390369,00 | 390369,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36 | 1032268,00 | 1032268,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46 | 141340,00 | 141340,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | 478337,00 | 478337,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3 | 826512,00 | 826512,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52 | 3493274,00 | 1059656,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 723,00 | 2433618,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10 | 4160404,00 | 1635904,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 750,0 | 2524500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | 1927870,00 | 840760,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 423,0 |  | 1087110,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2019 год |  | 12733054,00 | 6687826,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 423,0 |  | 1087110,00 | 1473,0 | 4958118,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2017-2019 г г. по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края |  | 31536801,77 | 10040649,27 | 0,00 | 0,00 | 2491,30 | 7023206,05 |  | 423,00 |  | 1087110,00 | 4753,00 | 13014196,45 | 160,00 | 371640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края

на 2014-2043 годы»

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

таблица 2.2

| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженер ных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения | ПУ холодного водоснабжения |  |  |  |  |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  |  |  |  | ПУ электроснабжения |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  | ед. | руб. | ед. |  | руб. | ед. | руб. |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. Школьный, д. 1 | 325956,60 | 96,0 | 187580,64 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54,0 | 138375,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | 307525,03 | 81,0 | 169149,07 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54,0 | 138375,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 54 | 761925,61 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 425,0 | 761925,61 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | 705809,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 408,0 | 705809,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2 | 127032,55 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 127032,55 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 390 | 181294,22 | 92,0 | 181294,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого 2017 год |  | 2409543,27 | 269,0 | 538023,93 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 108,0 | 276751,92 | 0,0 | 0,00 | 883,0 | 1594767,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 3 | 306862,00 | 58,0 | 144942,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 161920,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Толстого, д. 86 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105 | 144942,00 | 58,0 | 144942,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72 | 144942,00 | 58,0 | 144942,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74 | 144942,00 | 58,0 | 144942,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 10 | 201592,00 | 60,0 | 149940,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 51652,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого 2018 год |  | 943280,00 | 292,0 | 729708,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 161920,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 51652,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158 | 141340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,0 | 84286,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 57054,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а | 141340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,0 | 84286,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 57054,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2 | 390369,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 99,0 | 245421,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 144948,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36 | 1032268,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 292,0 | 723868,00 | 0,0 | 0,00 | 200,0 | 308400,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46 | 141340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,0 | 84286,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 57054,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12 | 478337,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,0 | 131387,00 | 0,0 | 0,00 | 225,0 | 346950,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3 | 826512,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 536,0 | 826512,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52 | 1059656,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 104,0 | 257816,00 | 0,0 | 0,00 | 520,0 | 801840,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10 | 1635904,00 | 175,0 | 483000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 166,0 | 371176,00 | 0,0 | 0,00 | 408,0 | 781728,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4 | 840760,00 | 175,0 | 483000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160,0 | 357760,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого 2019 год |  | 6687826,00 | 350,00 | 966000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,0 | 728936,00 | 650,0 | 1611350,00 | 408,0 | 781728,00 | 1686,0 | 2599812,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого 2017-2019 г.г. по муниципальному образованию Благодарненскийгородской округ Ставропольского края |  | 10040649,27 | 911,00 | 2233731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 1167607,92 | 650,00 | 1611350,00 | 1291,00 | 2376495,42 | 1723,00 | 2651464,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0, |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 3 к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы» |
| --- | --- |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

таблица 3

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | количество жителей, зарегистриро ванных в МКД на дату утвер ждения краткосрочного плана | количество МКД |  |  |  |  | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2017 | Благодарненский городской округ Ставропольского края | 2486,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12753699,96 | 12753699,96 |
| 2 | 2018 | Благодарненский городской округ Ставропольского края | 6414,20 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6050047,81 | 6050047,81 |
| 3 | 2019 | Благодарненский городской округ Ставропольского края | 9902,60 | 424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12733054,00 | 12733054,00 |
| Итого по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31536801,77 | 31536801,77 |  |  |  |  |  | 29 529 597,77 | 29 529 597,77 |

Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края              И.Н. Шаруденко