ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в краткосрочный план Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», утвержденный постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 420



В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п (далее – региональная программа капитального ремонта), в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2018 года № 251-п «Об установлении на территории Ставропольского края предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 год», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», утвержденный постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 420 «Об утверждении краткосрочного плана Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Сошникова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Глава
Благодарненского городского округа
Ставропольского края                                                                           С.Т.Бычков


































Проект вносит начальник управления муниципального
хозяйства администрации Благодарненского городского округа
Ставропольского края                                                                                         А.А. Кашпоров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Благодарненского
городского округа Ставропольского края
                                                                                                             

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
таблица 1
	№
пп
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
(указывается роилисп. сч.)
	год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату
 утверждения краткосрочного плана
	стоимость капитального ремонта
	удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников 
помещений в МКД
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	

	
2017 год

	1
	г. Благодарный, пер. Школьный, д. 1
	ро
	1970
	
	Прочие
	2
	1
	235,20
	212,80
	212,80
	5
	1385285,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1385285,16
	6510
	31.12.2017

	2
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12
	ро
	1970
	
	Прочие
	2
	1
	380,40
	344,10
	344,10
	13
	2304518,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2304518,75
	6 697
	31.12.2017

	3
	г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 54
	ро
	1969
	
	Прочие
	2
	2
	764,50
	704,10
	671,50
	39
	2187713,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2187713,50
	3107
	31.12.2017

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4
	ро
	1969
	
	Прочие
	2
	2
	650,10
	601,70
	601,70
	24
	2628275,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2628275,52
	4368
	31.12.2017

	5
	г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2
	ро
	1966
	
	Кирпичные, каменные
	2
	1
	206,90
	185,50
	139,10
	10
	1709026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1709026,00
	9213
	31.12.2017

	6
	г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 390
	ро
	1970
	
	Прочие
	2
	1
	249,00
	229,00
	229,00
	9
	2538881,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2538881,03
	11 087
	31.12.2017

	
	Итого 2017 год
	
	
	
	
	
	
	2486,10
	2277,20
	2198,20
	100
	12753699,96
	0,00
	0,00
	0,00
	12753699,96
	
	

	
2018 год

	1
	г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 3
	ро
	1960
	
	Кирпичные, каменные
	2
	1
	404,50
	380,40
	380,40
	17
	1407335,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1407335,00
	3700
	31.12.2018

	2
	г. Благодарный, ул. Толстого, д. 86
	ро
	1985
	
	Прочие
	5
	6
	4 493,20
	4123,70
	4123,70
	156
	2727493,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2727493,80
	661
	31.12.2018

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105
	ро
	1957
	
	Кирпичные, каменные
	2
	2
	452,80
	407,20
	407,20
	17
	228222,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228222,00
	560
	31.12.2018

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72
	ро
	1957
	
	Кирпичные, каменные
	2
	1
	309,40
	285,80
	285,80
	13
	228222,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228222,00
	799
	31.12.2018

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74
	ро
	1957
	
	Прочие
	2
	1
	313,30
	286,80
	286,80
	15
	228222,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228222,00
	796
	31.12.2018

	6
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 10
	ро
	1970
	
	Прочие
	2
	1
	441,00
	439,00
	294,30
	8
	1230553,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1230553,01
	2803
	31.12.2018

	
	Итого 2018 год
	
	
	
	
	
	
	6414,20
	5922,90
	5778,20
	226
	6050047,81
	0,00
	0,00
	0,00
	6050047,81
	
	

	
2019 год

	1
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158
	ро
	1968
	
	Прочие
	2
	1
	212,40
	190,40
	190,40
	6
	141 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141340,00
	742
	31.12.2019

	2
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а
	ро
	1968
	
	Прочие
	2
	1
	393,90
	366,70
	366,70
	5
	141 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141340,00
	385
	31.12.2019

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2
	ро
	1969
	
	Прочие
	2
	2
	664,00
	614,80
	614,80
	27
	390 369,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390369,00
	635
	31.12.2019

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36
	ро
	1972
	
	Прочие
	2
	4
	2790,00
	2570,00
	2570,00
	101
	1 032 268,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1032268,00
	402
	31.12.2019

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46
	ро
	1968
	
	Прочие
	2
	1
	223,60
	202,20
	202,20
	6
	141 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141340,00
	699
	31.12.2019

	6
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12
	ро
	1970
	
	Прочие
	2
	1
	380,40
	344,10
	344,10
	13
	478 337,00
	0,00
	0,00
	0,00
	478337,00
	1 390
	31.12.2019

	7
	г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3
	ро
	1986
	
	Прочие
	5
	1
	3204,60
	3202,60
	1409,80
	176
	826 512,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826512,00
	258
	31.12.2019

	8
	г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52
	ро
	1969
	
	Прочие
	2
	1
	677,80
	629,40
	629,40
	35
	3 493 274,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3493274,00
	5 550
	31.12.2019

	9
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10
	ро
	1967
	
	Кирпичные, каменные
	2
	2
	705,80
	656,60
	656,60
	31
	4 160 404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4160404,00
	6 336
	31.12.2019

	10
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4
	ро
	1969
	
	Прочие
	2
	2
	650,10
	601,70
	601,70
	24
	1 927 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1927870,00
	3 204
	31.12.2019

	
	Итого 2019 год
	
	
	
	
	
	
	9902,60
	9378,50
	7585,70
	424
	12733054,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12733054,00
	
	

	
	Итого 2017-2019 гг. по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края
	
	
	
	
	
	
	31536801,77
	
	
	
	31536801,77
	
	
	 
	31 536 801,77



	
	Приложение 1
к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 529 597,77
	0,00
	0,00
	0,00
	29 529 597,77



РЕЕСТР
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

таблица 2.1
	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта всего
	виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
	Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

	
	
	
	ремонт внутридомо
вых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление фасада
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
	другие виды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	руб.

	
2017 год

	1
	г. Благодарный,
пер. Школьный, д. 1
	1385285,16
	325956,60
	0
	0,00
	254,0
	839562,53
	0,0
	0,00
	74,0
	219766,03
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2
	г. Благодарный,
пер. Лермонтова, д. 12
	2304518,75
	307525,03
	0
	0,00
	248,0
	816657,69
	0,0
	0,00
	500,0
	1180336,03
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	3
	г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 54
	2187713,50
	761925,61
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	682,0
	1425787,89
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	4
	г. Благодарный,
ул. Первомайская, д. 4
	2628275,52
	705809,26
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	750,0
	1922466,26
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	5
	г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2
	1709026,00
	127032,55
	0
	0,00
	225,0
	770968,49
	0,0
	0,00
	414,0
	811024,96
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	6
	г. Благодарный,
ул. Чапаева, д. 390
	2538881,03
	181294,22
	0
	0,00
	254,0
	839562,53
	0,0
	0,00
	469,0
	1518024,28
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого 2017год
	12753699,96
	2409543,27
	0
	0,00
	981,0
	3266751,24
	0,0
	0,00
	2 89,0
	7077405,45
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	
2018 год

	1
	г. Благодарный,
пер. 9 Января, д. 3
	1407335,00
	306862,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	391,0
	978673,00
	40
	121800,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2
	г. Благодарный,
ул. Толстого, д. 86
	2727493,80
	0,00
	0
	0,00
	1214,0
	2727493,80
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105
	228222,00
	144942,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	40
	83280,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72
	228222,00
	144942,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	40
	83280,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74
	228222,00
	144942,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	40
	83280,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	6
	г. Благодарный,
пер. Лермонтова, д. 10
	123053,01
	201592,00
	0
	0,00
	296,3
	1028961,01
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого 2018 год
	6050047,81
	943280,00
	0
	0,00
	1510,3
	3756454,81
	0,0
	0,00
	391,0
	978673,00
	160
	371640,00
	
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	
2019 год

	1
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158
	141340,00
	141340,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а
	141340,00
	141340,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2
	390369,00
	390369,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36
	1032268,00
	1032268,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46
	141340,00
	141340,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	6
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12
	478337,00
	478337,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	7
	г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3
	826512,00
	826512,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	8
	г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52
	3493274,00
	1059656,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	723,00
	2433618,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	9
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10
	4160404,00
	1635904,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	750,0
	2524500,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	10
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4
	1927870,00
	840760,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	423,0
	1087110,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого 2019 год
	12733054,00
	6687826,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	423,0
	1087110,00
	1473,0
	4958118,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого  2017-2019 г г. по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края
	31536801,77
	10040649,27
	0,00
	0,00
	2491,30
	7023206,05
	423,00
	1087110,00
	4753,00
	13014196,45
	160,00
	371640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Приложение 2
к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края
на 2014-2043 годы»


РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
таблица 2.2
	№ п/п
	Адрес МКД
	Ремонт внутридомовых инженер
ных систем
	в том числе:
	Установка коллективных (общедомовых)
ПУ и УУ
	в том числе:

	
	
	
	водоотведение
	горячего
водоснабжения
	в том числе
	холодного водоснабжения
	газоснабжение
	теплоснабжение
	электроснабжение
	
	ПУ горячего водоснабжения
	ПУ холодного водоснабжения
	ПУ газоснабжения
	ПУ теплоснабжения
	ПУ электроснабжения

	
	
	
	
	
	инженерные сети
	водоподогреватель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	п.м.
	руб.
	руб.
	п.м.
	руб.
	ед.
	руб.
	п.м.
	руб.
	п.м.
	руб.
	п.м.
	руб.
	п.м.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	ед.
	руб.
	ед.
	руб.
	ед.
	руб.
	ед.
	руб.

	
2017 год

	1
	г. Благодарный, пер. Школьный,
д. 1
	325956,60
	96,0
	187580,64
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	54,0
	138375,96
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12
	307525,03
	81,0
	169149,07
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	54,0
	138375,96
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 54
	761925,61
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	425,0
	761925,61
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4
	705809,26
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	408,0
	705809,26
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5

	г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д. 2
	127032,55
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	50,0
	127032,55
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 390
	181294,22
	92,0
	181294,22
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Итого 2017 год
	2409543,27
	269,0
	538023,93
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	108,0
	276751,92
	0,0
	0,00
	883,0
	1594767,42
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	
2018 год

	1
	г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 3
	306862,00
	58,0
	144942,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	80,0
	161920,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	г. Благодарный, ул. Толстого, д. 86
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 105
	144942,00
	58,0
	144942,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 72
	144942,00
	58,0
	144942,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 74
	144942,00
	58,0
	144942,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 10
	201592,00
	60,0
	149940,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	37,0
	51652,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Итого 2018 год
	943280,00
	292,0
	729708,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	80,0
	161920,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	37,0
	51652,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	
2019 год

	1
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 158
	141340,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	34,0
	84286,00
	0,0
	0,00
	37,0
	57054,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	г. Благодарный, ул. Однокозова, д. 160а
	141340,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	34,0
	84286,00
	0,0
	0,00
	37,0
	57054,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 2
	390369,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	99,0
	245421,00
	0,0
	0,00
	94,0
	144948,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	4
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36
	1032268,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	292,0
	723868,00
	0,0
	0,00
	200,0
	308400,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 46
	141340,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	34,0
	84286,00
	0,0
	0,00
	37,0
	57054,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	г. Благодарный, пер. Лермонтова, д. 12
	478337,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	53,0
	131387,00
	0,0
	0,00
	225,0
	346950,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	г. Благодарный, пл. Строителей, д. 3
	826512,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	536,0
	826512,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	8
	г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 52
	1059656,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	104,0
	257816,00
	0,0
	0,00
	520,0
	801840,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	9
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 10
	1635904,00
	175,0
	483000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	166,0
	371176,00
	0,0
	0,00
	408,0
	781728,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	10
	г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 4
	840760,00
	175,0
	483000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	160,0
	357760,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Итого 2019 год
	6687826,00
	350,00
	966000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0
	0,00
	326,0
	728936,00
	650,0
	1611350,00
	408,0
	781728,00
	1686,0
	2599812,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Итого 2017-2019 г.г. по муниципальному образованию Благодарненскийгородской округ Ставропольского края
	10040649,27
	911,00
	2233731,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	514,00
	1167607,92
	650,00
	1611350,00
	1291,00
	2376495,42
	1723,00
	2651464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
	Приложение 3
к краткосрочному плану Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2017-2019 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы»


	
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
таблица 3
	№ п/п
	Год
	Наименование муниципального образования
	общая площадь МКД, всего
	количество жителей, зарегистриро
ванных в МКД на дату утвер
ждения краткосрочного плана
	количество МКД
	стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего

	
	
	
	кв.м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2017
	Благодарненский
городской округ Ставропольского края
	2486,10
	100
	0
	0
	0
	6
	6
	0,00
	0,00
	0,00
	12753699,96
	12753699,96

	2
	2018
	Благодарненский городской округ Ставропольского края
	6414,20
	226
	0
	0
	0
	6
	6
	0,00
	0,00
	0,00
	6050047,81
	6050047,81

	3
	2019
	Благодарненский городской округ Ставропольского края
	9902,60
	424
	0
	0
	0
	10
	10
	0,00
	0,00
	0,00
	12733054,00
	12733054,00

	Итого по муниципальному образованию Благодарненский городской округ Ставропольского края
	31536801,77
	31536801,77
	
	
	
	
	
	29 529 597,77
	29 529 597,77



Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края              И.Н. Шаруденко
