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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	
	
	
	
	


Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

В    соответствии    с   Федеральным законом от 25 февраля 1999 года  № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, начальника финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования. 
	Глава

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края 
	А.И. Теньков 


Проект вносит начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края                                                   

                                                                                                                М.Н. Арзамас                                                                                       

Проект визируют:
Заместитель  главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                 Н.Д. Федюнина
	Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края,

начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
	Л.В. Кузнецова


Начальник  отдела правового  обеспечения 

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                  Л.С. Шурховецкая

	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края




МЕТОДИКА
оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения 

1. Настоящая Методика оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), направляемых на капитальные вложения (далее - Методика) предназначена для оценки эффективности использования капитальных вложений и (или) осуществления иных инвестиций в основной капитал в целях реализации инвестиционных проектов на стадии формирования и (или) реализации муниципальных программ на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - оценка эффективности).
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки, а также качественных и количественных критериев, путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

II. Оценка эффективности на основе качественных критериев

и определение баллов оценки качественных критериев

4. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Ч1 - балл оценки 1-го качественного критерия;
К1 - общее количество качественных критериев;
К1НП - количество качественных критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
5. Перечень качественных критериев и требования к определению баллов их оценки:
5.1. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:
1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта;
2)
наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;
3)
наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта;
4) имеется расчет расходов на эксплуатацию объекта инвестирования в течение жизненного цикла и источники их финансирования.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются вышеуказанные показатели, приведенного в приложении 1 к настоящей Методике.
Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений не указан один и более из вышеуказанных показателей.
Прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта - мощность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества.
 Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, производимых (или предоставляемых) после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования, увеличение пропускной способности автомобильной дороги и другие.
 Рекомендуемые показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта и конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта в зависимости от вида деятельности и типа инвестиционных проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике.
 Перечень количественных показателей, приведенный в приложении 3 к настоящей Методике, не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные количественные показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.
5.2. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - городской округ), определенным стратегией социально-экономического развития Городской округа и соответствующей муниципальной программой.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ, балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития городской округа и соответствующей муниципальной программы.
 В отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ, балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития городской округа.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указываются формулировки приоритета и цели вышеуказанных документов со ссылкой на соответствующие документы.
 5.3. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной программы.
В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ:
 балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:
1) цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта (за исключением инвестиционных проектов, в рамках реализации которых, планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);
2) в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых, планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.
 Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указываются вышеуказанные показатели.
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если не соблюдаются вышеуказанные условия.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ.
5.4. Критерий - необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий в установленных сферах ведения.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае наличия обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий в установленных сферах ведения, без:
 1) строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
2)
реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);
3)
приобретения объекта недвижимого имущества (в том числе с обоснованием необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства).
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту в случае отсутствия вышеуказанного обоснования.
В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации управления имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края об отсутствии в муниципальной собственности объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или невозможности получения администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края, такого объекта во владение и пользование по договору аренды.
 Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указывается обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий в установленных сферах ведения.
 Например, в зависимости от специфики инвестиционного проекта, указывается несоответствие качества окружающей среды, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, производимых (предоставляемых) потребителям товаров, работ, услуг нормативам (стандартам) или статистическим показателям в городской округе, в случае отсутствия соответствующих нормативов (стандартов), до реализации инвестиционного проекта.
 Кроме того, в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указывается численность городской округа (в зависимости от масштаба инвестиционного проекта), а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.
 5.5. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект.
 Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:
 1) в рамках инвестиционного проекта предполагается:
производство продукции (работ и услуг), не имеющих мировых и отечественных аналогов;
производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
производство продукции (работ и услуг), спрос на которую (которые) с учетом производства замещающей продукции (работ и услуг) удовлетворяется не в полном объеме;
 2) качество окружающей среды не соответствует нормативам (стандартам), в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения;
 3) техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры не соответствует нормативам (стандартам), в отношении объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции.
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту в случае отсутствия вышеуказанной информации.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) в зависимости от специфики инвестиционного проекта указываются объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) или состояние окружающей среды, техническое состояние соответствующей инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами).
 5.6. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность реализации инвестиционного проекта с использованием альтернативных форм его реализации (за счет средств муниципальных унитарных предприятий или средств юридического лица) и (или) применением государственно - частного партнерства, заключением концессионных соглашений) (за исключением объектов капитального строительства государственной собственности природоохранного назначения) и бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционного проекта предусмотрены (будут предусмотрены) муниципальными программами.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если указаны:
1) возможные варианты выполнения природоохранных мероприятий в целях защиты населения и территории от негативного воздействия вод и обоснование выбора способа их реализации (например, сравнивается соотношение стоимости разных вариантов выполнения природоохранных мероприятий, сроки и затраты выполнения природоохранных мероприятий, в целях защиты от негативного воздействия вод и сроки и затраты переселения населения с территорий, подверженных негативному воздействию вод и т.п.) (при наличии проектной документации на объект капитального строительства природоохранного назначения);
 2) обоснование о невозможности выбора способа выполнения природоохранных мероприятий без привлечения сторонних организаций на договорной основе и дополнительных затрат на эти цели (при проектировании объекта капитального строительства природоохранного назначения).
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеуказанных обоснований либо если альтернативные формы реализации инвестиционного проекта более эффективны.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указываются:
 1) альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения;
 2) участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта;
 3) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.
5.7. Критерий - целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования.
 В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному качественному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов не менее чем с двумя проектами-аналогами.
 В качестве проекта-аналога должен использоваться инвестиционный проект, реализуемый (или реализованный) без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования (в случае необходимости их использования), или проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому инвестиционному проекту.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Для проведения проверки на соответствие указанному качественному критерию необходимо представить документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемым (реализованным) в Российской Федерации, по форме, согласно приложению 4 к настоящей Методике.
 Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:
 1) обоснована необходимость использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;
 2) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;
3) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеуказанных обоснования и сравнения показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) указывается краткое вышеуказанное обоснование, а также сравнение соответствующих показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу.
В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована необходимость предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования (для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (приложение 1 к Методике) приводится указанное обоснование).
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеуказанного обоснования.
 Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
5.8. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.
 Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:
 1) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации  является обязательным (в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана и утверждена застройщиком (заказчиком));
 2) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если проведение государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации  не является обязательным.
3) отсутствуют риски удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта (если риски есть, то указаны причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения).
 Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если не имеется документально подтвержденных вышеуказанных документов или подготовка проектной документации в текущем финансовом году не осуществлялась или не предусмотрена.
 Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых:
1) подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации на объекты капитального строительства, задания на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
2) планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
 Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (приложение 1 к Методике) указываются:
 1) наименование государственных экспертиз и их реквизиты;
2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственные экспертизы на объекты капитального строительства не проводятся, а также реквизиты положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
 3) описание рисков удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта, а также причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения.
 5.9. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:
1) имеется обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации;
  2) в реестре типовых проектных документаций отсутствует проект, соответствующий характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта.
 Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) приводятся вышеуказанные обоснования.
 Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется:

1) приобретение объектов недвижимого имущества;

2) реконструкция объектов капитального строительства;

3) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена (будет подготовлена), либо права на использование типовой проектной документации приобретены (будут приобретены) без использования средств местного бюджета;

4) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена с использованием средств местного бюджета или подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на приобретение прав на использование типовой проектной документации.

Для обоснования балла оценки качественного критерия "критерий не применим" в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) отражается вышеуказанная информация по инвестиционному проекту.

6. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике).

7. Предельное значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям устанавливается равным 100 процентам. В случае соответствия числового значения оценки инвестиционного проекта качественным критериям, указанному предельному числовому значению оценки, инвестиционные проекты подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев.

III. Оценка эффективности на основе количественных критериев

и определение баллов оценки и весовых коэффициентов

количественных критериев

8. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
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где:

б2i - балл оценки 1-го количественного критерия;

Рi - весовой коэффициент 1-го количественного критерия, в процентах;

к2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

9. Перечень количественных критериев и требования к определению баллов их оценки:

9.1. Критерий - значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) наименование и значение не менее одного количественного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки (приложение 1 к Методике) указываются вышеуказанные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений отсутствуют вышеуказанные показатели.

9.2. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем сравнения сметной стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с проектом-аналогом.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем определения рыночной стоимости объектов-аналогов, выбор которых осуществляется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к единому уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерства экономического развития Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до субъектов Российской Федерации, после одобрения Правительством Российской Федерации.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки (приложение 1 к Методике) указывается сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проекту-аналогу (укрупненному нормативу цены строительства), объекту-аналогу.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от аналогичных значений (аналогичного значения) показателей (показателя) по проектам-аналогам (укрупненного норматива цены строительства), объектам-аналогам не более чем на 10 процентов;

2) имеется обоснование о необходимости привлечения средств местного бюджета для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию, особо сложных объектов капитального строительства государственной собственности (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры);

3) имеется обоснование отсутствия проектов-аналогов и невозможности сравнения стоимости единицы мощности реконструируемого объекта капитального строительства с укрупненным нормативом цены строительства.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного норматива цены строительства), объекту - аналогу на 10 процентов, но не более чем на 30 процентов.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного норматива цены строительства), объекту-аналогу более чем на 30 процентов, хотя бы по одному количественному показателю, а также не отражены обоснования, указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется проектная документация, осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий. Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если достигается общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат в рамках реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экономического эффекта от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

9.3. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта и сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме того, приводится численность населения городской округа (в зависимости от масштаба инвестиционного проекта), а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответствует спросу (потребности) в данной продукции (услугах);

2) позволит соблюсти нормативные требования к качеству окружающей среды, приведет к положительным демографическим сдвигам, получению максимального социального эффекта от улучшения состояния окружающей среды, существующей или вновь создаваемой инфраструктуры (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).
Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности;

2) состояние окружающей среды, инфраструктуры менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности;

2) проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта превышает спрос (потребность) в данной продукции (услугах);

3) состояние окружающей среды, инфраструктуры более чем на 75 процентов ниже нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Спрос (потребность) в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуатацию создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

9.4. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике) в зависимости от специфики инвестиционного проекта приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах)).

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов;

2) реализация инвестиционного проекта приведет к росту производства продукции (оказания услуг), получению максимального экономического эффекта от улучшения состояния окружающей среды, состояния существующей или вновь создаваемой инфраструктуры (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) вышеуказанный показатель превышает 100 процентов;

2) реализация инвестиционного проекта приведет к перепроизводству продукции (оказанию услуг), снижению количества потребителей существующей или вновь создаваемой инфраструктуры, получению экономического эффекта ниже максимального от улучшения состояния окружающей среды.

9.5. Критерий - обеспечение создаваемого объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной (Приложение 1 к Методике) оценки приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, приводится расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта капитального строительства, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

2) в силу функционального назначения (например, берегоукрепительные работы) предполагаемого объекта капитального строительства инженерная и транспортная инфраструктура не требуется;

3) планируется приобретение объекта недвижимого имущества.

Балл равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если вышеуказанный показатель менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:
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где:

И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой;

ui - уровень обеспеченности 1-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры) в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимый балл оценки" таблицы 2 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике).
10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки.

IV. Расчет интегральной оценки

11. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

ЭИНТ = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,

где:
Эинт - интегральная оценка;
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 расчета интегральной оценки (Приложение 1 к Методике).

12.
При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 65 процентам. Соответствие или превышение значения интегральной оценки установленному предельному (минимальному) числовому значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

	
	Приложение 1
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения



РАСЧЕТ

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта)______________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)

_____________________________________________________________________________________________________
Заявитель___________________________________________________________________Тип (назначение) проекта (согласно приложению 2 к настоящей Методике)_____________________________________________
Таблица 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям»

	№

п/п
	Критерий
	допустимые баллы оценки
	балл оценки [image: image4.emf](б

1

i

)

(или «Критерий не применим»)
	требования к определению баллов оценки
	ссылки на документальные подтверждения

	1
	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1;

0
	
	балл равный 1 присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений указаны: 

1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

3) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта;

4) имеется расчет расходов на эксплуатацию объекта инвестирования в течение жизненного цикла и источники их финансирования.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в Приложении 3 к настоящей Методике

	цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений

	2
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края, муниципальных программах
	1;

0
	
	балл равный 1 присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края и соответствующей муниципальной программы
	Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.



	3
	Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих муниципальных программ
	1;

0
	
	балл, равный 1, присваивается  инвестиционным проектам в случае:

1) цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта (за исключением инвестиционных проектов, в рамках реализации которых, планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);

2) в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых, планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта
	для инвестиционных проектов, включенных в целевые программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на социально-экономические параметры развития Благодарненского городского округа Ставропольского края 

	4
	Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий в установленных сферах ведения
	1;

0
	
	балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления  муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность также представляется информация отдела земельных и  имущественных отношений  объекта недвижимого имущества, об объекте, пригодном для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды
	Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указывается обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий в установленных сферах ведения.



	5
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (услуг), производимой иными организациями
	1;

0
	
	балл равный 1 присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается: 

1) в рамках инвестиционного проекта предполагается: 

производство продукции (работ и услуг), не имеющих мировых и отечественных аналогов;

производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

производство продукции (работ и услуг), спрос на которую (которые) с учетом производства замещающей продукции (работ и услуг) удовлетворяется не в полном объеме;

2) качество окружающей среды не соответствует нормативам (стандартам), в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения;

3) техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры не соответствует нормативам (стандартам), в отношении объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции.


	Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки в зависимости от специфики инвестиционного проекта указываются объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) или состояние окружающей среды, техническое состояние соответствующей инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами)

	6
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета
	1;

0


	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность реализации инвестиционного проекта с использованием альтернативных форм его реализации (за счет средств муниципальных унитарных предприятий или средств юридического лица) и (или) применением государственно – частного партнерства, заключением концессионных соглашений) (за исключением объектов капитального строительства государственной собственности природоохранного назначения) и бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционного проекта предусмотрены (будут предусмотрены) муниципальными программами или правовыми актами края. 

    В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если указаны:

1) возможные варианты выполнения природоохранных мероприятий в целях  защиты населения и территории от негативного воздействия вод и обоснование выбора способа их реализации (например, сравнивается соотношение стоимости разных вариантов выполнения природоохранных мероприятий, сроки и затраты выполнения природоохранных мероприятий, в целях защиты от негативного воздействия вод и сроки и затраты переселения населения с территорий, подверженных негативному воздействию вод и т.п.) (при наличии проектной документации на объект капитального строительства природоохранного назначения);

2) обоснование о невозможности выбора способа выполнения природоохранных мероприятий без привлечения сторонних организаций на договорной основе и дополнительных затрат на эти цели (при проектировании объекта капитального строительства природоохранного назначения) 


	для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются:

1) альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения;

2) участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта;

3) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.



	7
	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования
	1;

0


	
	использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения не менее чем по двум  проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении 4 к Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества, заявитель предоставляет обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования
	1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу.

3.Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

	8
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным
	1;

0


	
	Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:

1) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным (в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана и утверждена застройщиком (заказчиком));

2) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если проведение государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в соответствии с законодательством РФ не является обязательным.

3) отсутствуют риски удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта (если риски есть, то указаны причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения).

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств местного бюджета. Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
	Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются:

1) наименование государственных экспертиз и их реквизиты;

2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым государственные экспертизы на объекты капитального строительства не проводятся, а также реквизиты положительного заключения государственной  экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) описание рисков удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта, а также причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения.

	8
	Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства
	1;

0


	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) имеется обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации;

2) в реестре типовых проектных документаций отсутствует проект, соответствующий характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется:

1) приобретение объектов недвижимого имущества; 

2) реконструкция объектов капитального строительства; 

3) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена (будет подготовлена), либо права на использование типовой проектной документации приобретены (будут приобретены) без использования средств местного бюджета;

4) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена с использованием средств местного бюджета или подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на приобретение прав на использование типовой проектной документации.
	для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки приводятся.

Для обоснования балла оценки качественного критерия «критерий не применим» в таблице 1 расчета интегральной оценки отражается вышеуказанная информация по инвестиционному проекту

	
	Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1
	[image: image5.wmf]1

K

11i11

НП

i=1

Ч=b

×100%/(K-K)=

å


	


Таблица 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям»

	№

п\п
	Критерий
	допустимые баллы оценки
	балл оценки
	весовой коэффициент критерия Pi,%
	средневзвешенный балл
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	требования

к определению баллов оценки
	ссылки на документальные подтверждения

	1
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;

0
	
	
	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) наименование и значение не менее одного количественного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта
	значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

	2
	Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;

0,5;

0
	
	
	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от аналогичных значений (аналогичного значения) показателей (показателя) по проектам-аналогам (укрупненного норматива цены строительства), объектам-аналогам не более чем на 10 процентов;

2) имеется обоснование о необходимости привлечения средств местного бюджета для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию, особо сложных объектов капитального строительства государственной собственности (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры);

3) имеется обоснование отсутствия проектов-аналогов и невозможности сравнения стоимости единицы мощности реконструируемого объекта капитального строительства с укрупненным нормативом цены строительства. 

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного норматива цены строительства), объекту-аналогу на 10 процентов, но не более чем на 30 процентов.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту отличается от значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного норматива цены строительства), объекту-аналогу более чем на 30 процентов, хотя бы по одному количественному показателю, а также не отражены 

	В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется проектная документация, осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий. Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если достигается общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат в рамках реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экономического эффекта от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения)

	3
	 Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества


	1;

0,5;

0
	
	
	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответствует спросу (потребности) в данной продукции (услугах);

2) позволит соблюсти нормативные требования к качеству окружающей среды, приведет к положительным демографическим сдвигам, получению максимального социального эффекта от улучшения состояния окружающей среды, существующей или вновь создаваемой инфраструктуры (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности;

2) состояние окружающей среды, инфраструктуры менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности; 

2) проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта превышает спрос (потребность) в данной продукции (услугах);

3) состояние окружающей среды, инфраструктуры более чем на 75 процентов ниже нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Спрос (потребность) в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуатацию создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
	приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта и сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме того, приводится численность населения района (в зависимости от масштаба инвестиционного проекта), а также численность населения – потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта

	4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения  муниципальных нужд.


	1;

0
	
	
	
	в зависимости от специфики инвестиционного проекта приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах)).


	в зависимости от специфики инвестиционного проекта приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах))

	5
	Обеспечение создаваемого объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.


	1;

0,5;

0
	
	
	
	балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта капитального строительства, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

2) в силу функционального назначения (например, берегоукрепительные работы) предполагаемого объекта капитального строительства инженерная и транспортная инфраструктура не требуется;

3) планируется приобретение объекта недвижимого имущества.

Балл равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если вышеуказанный показатель менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах
	приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, приводится расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой.



	
	Оценка эффективности использования средств местногобюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2
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Таблица 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта»

	Показатель
	оценка эффективности
	весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, [image: image8.emf]Ч

1


	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, [image: image9.emf]Ч

2


	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, [image: image10.emf]Э

инт
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Руководитель заявителя                                   Фамилия, имя, отчество

 (должность, подпись)

«___»______________20___ г.

м.п.

	
	Приложение 2
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения



Значения весовых коэффициентов количественных критериев, процент
	№п/п
	Наименование

количественного

критерия
	строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества


	проектирование особо сложных объектов природоохранного назначения, транспортного назначения, коммунальной инфраструктуры, реконструкция объектов капитального строительства

	
	
	образования, культуры, физической культуры и спорта, административных и иных
	производственного назначения, инфраструктуры, к объектам производственного назначения, национальной инновационной системы
	объекты природоохранного назначения
	транспортной инфраструктуры
	коммунальной инфраструктуры
	

	1
	Значения количественных

показателей (количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных   показателей  (количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	20
	5
	49
	30
	30
	1

	3
	Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (создаваемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта
	30
	35
	40
	20
	20
	50

	4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (созданию услуг) в объеме, предусмотренном для  муниципальных нужд 
	25
	35
	5
	35
	35
	43

	5
	Возможность обеспечения создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в  объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта      
	20
	20
	1
	10
	10
	1

	ИТОГО
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	
	Приложение 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения



Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта

	Объекты капитального строительства
	количественные показатели:

	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующие конечные результаты проекта

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта



	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества
	1. Мощность объекта: количество мест.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Муниципальные учреждения культуры 
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Муниципальные объекты физической культуры и спорта 
	1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений



	Муниципальные административные здания
	1. Общая площадь объекта, кв. м.

2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.

3. Строительный объем, куб.м.
	Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника.

	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды



	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.

3. Соответствие концентраций вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения
	1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м. (куб. м)

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.

2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб.

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

	Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения
	Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары.

3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн.

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения

2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы.

3. Увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта.

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары.

	Строительство (реконструкция) производственных объектов



	Производственные объекты
	Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах).

	Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы



	Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)
	1. Общая площадь объекта, кв. м.

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники.

	Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)
	1. Общая площадь объекта, кв. м.

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1 Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов.

3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах.

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры



	Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием)
	1 Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2 Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно/км в год; пассажирооборота автобусного транспорта, пассажиро/км в год.

4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования.

	Мосты, тоннели
	1. Общая площадь объекта, кв.м.

2. Эксплуатационная длина объекта, км.

3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно/км в год.

2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро/км в год.

3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.


	
	Приложение 4
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения



СВЕДЕНИЯ 
и количественные показатели результатов реализации 
инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта_______________________________

Срок реализации___________________________________________________
Месторасположение объекта -________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального   строительства,

приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал)________________________________________________________
__________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ 
и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта

	№

 п/п
	Наименование показателя
	единица измерения
	значение показателя по проекту

	1
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)
	млн. руб.
	

	
	в том числе:
	
	

	
	строительно-монтажные работы

из них дорогостоящие работы и материалы
	
	

	
	приобретение машин и оборудования из них дорогостоящие машины и оборудование
	
	

	
	приобретение объекта недвижимого имущества
	
	

	
	прочие затраты

	
	

	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	


Руководитель заявителя                                         
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

«___»_____________20___ г.

м.п.
	Заместитель главы  администрации 
Благодарненского городского округа
Ставропольского края                                                                
	Н.Д. Федюнина











