ОТЧЕТ

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов,

включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов  в Ставропольском крае,

за январь - декабрь 2016 года

| Общие сведения об инвестиционном проекте | Финансирование инвестиционного проекта | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта.<****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация |
| Благодарненский муниципальный район Ставропольский край. Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района, Федюнина Н.Д. тел. (86549) 2-15-30 |
| Реализуемые инвестиционные проекты |
| в сфере промышленности |
| 1 | Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами | ООО «Арго» директор Богатиков К. С. тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31; argokmv@mail.ru | с августа 2011 года до декабря 2017 года | 60/ 20 | Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления, срок окупаемости проекта до 10 лет | 270 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | введен в эксплуатацию полигон 1 очереди. Построен мусоросортировочного комплекс, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса | 68,4/ 0,67 |  |  |  |
| 2 | Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор | ООО «Гелиос» генеральный директор Яшкунов С. | апрель 2013г.- февраль 2017 г. | 60/ 25 | предусматривает добычу, обогащение песков высокого качества. Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц | 85 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горно-обогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Установлена аэрофонтанная сушилка песка. | 68,7/ 2,8 |  |  |  |
| в сфере сельского хозяйства |
| 1 | Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур | ООО «Моя мечта» учредитель Минина И.В. | март 2014г. декабрь 2017 г. | 20/ 20 | производственная мощность: 1000 мешков (по 25кг) за 12 часов | 56 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | Проведен демонтаж, настил кровли, установлено новое оборудование, проводятся строительные работы. Ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в Индия, Нидерланды, США, Франция, Бельгия, Германия, Малайзия, ОАЭ и Шри-Ланка | 53,6/ 9,581 |  |  |  |
| 2 | Строительство птице-фермы на 90 тыс. голов кур-несушек | ООО «АСТ» Руководитель проекта Коробко Д.И. | март 2016г.-апрель 2017г. | 50/15 | проектом предусматривается строительство птицефермы по содержанию 90 тыс. голов кур-несушек | 600,0 | собственные, заемные средства | нет | проведены работы по геодезии и геологические работы. Построено административное здание. Изготовлены 2 резервуара для воды емкостью по 212 куб.м. Ведутся работы по строительству склада для хранения яйца. Возведены метало - конструкции на 7 корпусах (2 для молодняка, 5 для кур-несушек). | 290,0/290,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заложен фундамент под комбикормовый завод. Приобретен первый комплект оборудования для выращивания молодняка птицы, начат монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 3 | Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» | ООО «Надежда» Оганезов К.С. | октябрь 2013 декабрь 2020 | 50/15 | закладка 300 га виноградников, период окупаемости проекта – 10 лет; | 70,0 | собственные, заемные средства | нет | проведена закладка 171,69 виноградников; осуществляется первичная переработка винограда в сусло, которое поставляется на винзавод "Надежда" г. Георгиевск. | 17,4/ 2,07 |  |  |  |

Глава

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края                                             С.Т. Бычков

Сибиркина Наталья Викторовна

(86549)2-16-76