Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»

Отчетный период: за 1 квартал 2020 года

Ответственный исполнитель:  Кожин Е.П.

|  | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | план на чала реа лизации мероприя тия / факт начала реализа ции мероприя тия | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | ИТОГО |  |
|  |  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» |  | х | х | 0,00 | 17 949,44 | 0,00 | 17 949,44 |  |
|  | 1. | Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |  | х | х | 0,00 | 2 925,53 | 0,00 | 2 925,53 |  |
|  | 1.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  | х | х | 0,00 | 2 925,53 | 0,00 | 2 925,53 |  |
|  | Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог |  | 01.01.2020 | 31.07.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Объявлены аукционы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. | Контрольное событие 2: Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Проведены работы по зимнему содержанию, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. | Контрольное событие 3: Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Муниципальным учреждением «Комбинат благоустройства» проводятся работы по очистке обочин дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. | Контрольное событие 4: Принятие выполненных работ |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Проведены работы по зимнему содержанию, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, проведены работы по устройству освещения по ул.Вокзальная в г.Благодарный, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения в г.Благодарный и поселения Благодарненского городского округа Ставропольского края, Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а.Эдельбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Контрольное событие 1: Ремонт и содержание уличного освещения |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, проведены работы по устройству освещения по ул.Вокзальная в г.Благодарный, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения в г.Благодарный и поселения Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | Контрольное событие 2: Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а.Эдельбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Контрольное событие 1: Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Контрольное событие 2: Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Ведется работа по заключению договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | Контрольное событие 3: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 3 233,56 | 0,00 | 3 233,56 |  |
|  | 3.1. | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 3 233,56 | 0,00 | 3 233,56 |  |
|  | Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, бегонии) Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок Ведутся работы по уборке территорий кладбищ Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г.Благодарный и поселениях округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Контрольное событие 1: Озеленение территории |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, бегонии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. | Контрольное событие 2: Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. | Контрольное событие 3: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Ведутся работы по уборке территорий кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4. | Контрольное событие 4: Прочие расходы на благоустройство |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г.Благодарный и поселениях округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5. | Контрольное событие 5: Ремонт и благоустройство памятников |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | х | х | х |  |
|  | Проводятся работы по ремонту и содержание памятника Однокозову в г.Благодарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Подпрограмма «Пешеходный переход» |  | 01.01.2020 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов |  | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 4.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ |  | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 4.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов |  | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 5. | Подпрограмма «Остановка» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок |  | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 5.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию остановок |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ |  | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 5.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок |  | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 11 790,35 | 0,00 | 11 790,35 |  |
|  | 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | 01.01.2020 | х | 0,00 | 11 790,35 | 0,00 | 11 790,35 |  |
|  | Выплата заработной платы сотрудникам управления по делам территорий администрации БГО СК, МУ «Комбинат благоустройства», оплата коммунальных услуг по зданию МУ «Комбинат благоустройства», приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |