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АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	30
	декабря
	2025  года
	г. Благодарный
	№
	1368




Об утверждении   муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»  


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 03 апреля 2024 года № 427 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края». администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по делам территорий  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2026 года и подлежит  официальному опубликованию.
	Глава 
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	

А.И. Теньков

















	Проект вносит заместитель главы   администрации – начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                                                                                   
                                                                                                                 С.В. Ким                                              




Проект визируют:

	Первый заместитель  главы администрации  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                                                
	

Н.Д. Федюнина



	Заместитель   главы администрации  - начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
	


Л.В. Кузнецова



	Начальник отдела экономического развития  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
	

М.Н. Арзамас



	Начальник   отдела  по правовым, организационным  и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
	


Л.С. Шурховецкая



Согласовано:
Председатель контрольно-счетного органа 
Благодарненского муниципального округа  
Ставропольского края		                                                       Е.Е. Чавгун					

	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 30 декабря 2026 года № 1368




МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»

[bookmark: Par30][bookmark: Par36]ПАСПОРТ
муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» 


	Наименование
Программы
	муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий АБМО СК)

	Соисполнители 
Программы
	управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее-УАГИЗО АБМО СК)

	Участники Программы 
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Подпрограммы Программы
	подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»;
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»;
подпрограмма «Пешеходный переход»;
подпрограмма «Остановки»;
 подпрограмма «Организация муниципальных  перевозок»;
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйство и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия»

	Цели Программы
	сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами

	Индикаторы достижения целей программы
	удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения)
доля населения, считающая проживание на территории муниципального округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг)

	Сроки реализации
Программы

	2026 - 2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Программы
	объем финансового обеспечения Программы составит 512 445 611,18 рублей, в том числе по годам:
2026 год – 192 794 651,11 рублей;
2027 год – 158 040 039,82 рублей;
2028 год – 161 610 920,25 рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) – 56 086 052,75 рублей, в том числе по годам:
2026 год – 23 418 519,75 рублей;
2027 год – 16 444 497,45 рублей;
2028 год – 16 223 035,55 рублей;

за счет средств местного бюджета 456 359 558,43 рублей, в том числе по годам:
2026 год – 169 376 131,36 рублей;
2027 год – 141 595 542,37 рублей;
2028 год – 145 387 884,70 рублей;

за счет средств других источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год – 0,00 рублей;
2027 год – 0,00 рублей;
2028 год – 0,00 рублей


	Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
	достижение следующих показателей до значения индикаторов в приложение 1 к программе:
увеличение удельного веса площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) до 57 процентов в 2028 году;
увеличение доли населения, считающая проживание на территории муниципального округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг) до 100 процентов в 2028 году



ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ
реализуемой в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Программа разработана в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
постановлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от: 
27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
           03 апреля 2024 года № 427 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края».
Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края (далее – округ) включает в себя 23 населенных пункта – административный центр город Благодарный.
Протяженность улично-дорожной сети составляет 446 км. Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах округа. Между тем, состояние автомобильных дорог округа не всегда соответствует современным требованиям. Увеличение численности автотранспорта неизбежно приводит к преждевременному износу дорожного покрытия дорог, что крайне негативно сказывается на нормальной жизнедеятельности округа, на его дальнейшем социально-экономическом развитии и на инвестиционной привлекательности.
Для обеспечения нормального социально-экономического развития округа требуется строительство новых автомобильных дорог, капитальный ремонт и реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Одним из приоритетных направлений развития округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.
Благоустройство округа подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику округа.
Большинство объектов благоустройства округа (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) до настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в текущем ремонте.
Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
В округе находится 106 многоквартирных домов. Большая часть многоквартирного фонда округа была построена в период с 1960 года по 1990 год. В связи с этим фонд имеет высокий уровень морального и физического износа.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов позволяет обеспечить надлежащее содержание общего имущества дома, коммуникаций и технических устройств с целью поддержания их сохранности и надлежащего санитарно-технического состояния, а также обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории округа.
Целями программы являются сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории округа; создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысит комфортность проживания населения округа, увеличит площадь озеленения территорий, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных дорог, приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.
Реализация программы осуществляется по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
развитие коммунального хозяйства;
жилищный фонд муниципального образования;
благоустройство территории муниципального образования.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограммы Программы приведены в приложении 4 к Программе.
Сроки реализации Программы - 2026- 2028 годы.


	
	Приложение 1
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»



СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» <*> и показателях решения задач  подпрограмм Программы и их значениях
--------------------------------
[bookmark: Par522]<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

	№
п/п
	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы
	едини
ца
измере
ния
	значения индикатора достижения  цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, 
по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Цель 1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	6.1.
	Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	процент
	53,5
	54,6
	55,00
	56,8
	57,0

	
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

	
	Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»



	6.1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог,  находящихся в собственности Бла
годарненского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
	процент
	45,5
	45,4
	45,0
	43,2
	43,0

	6.1.2
	Доля дорожно-транспортных происшест
вий, зарегистрированных на автомобиль
ных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспорт
ных происшествий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
	процент
	45,3
	45,0
	44,8
	44,0
	43,5

	6.1.3
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норматив
ным требованиям, в результате проведе
ния капитального ремонта и (или) ремон
та автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км;
^тысяч  метров
	6,578
	2,971
	2,886
	2,385  
	2,574

	
	Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами»




	6.2
	Доля населения, считающая проживание на территории муниципального округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг)
	процент
	80
	85
	90
	95
	100

	
	Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие коммунального хозяйства Благодарненского муниципального округа»

	   6.2.1
	Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов
	процент
	


100
	


100
	


100
	


100
	


100

	
	Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда»

	6.2.2
	Количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	единиц
	-
	0
	3
	4
	5

	6.2.3
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами


	процент
	95,83
	95,85
	96,0
	96,0
	96,0

	6.2.4
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в том числе молодые семьи
	процент
	17,0
	3,0
	3,5
	10,0
	10,0

	
	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»

	
	Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского муниципального округа»

	6.3.1
	Доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов

	процент
	65
	70
	80
	83
	85

	6.3.2
	Количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения
	процент
	100
	100
	100
	100
	100

	
	       
                                                        Подпрограмма 4 «Пешеходный переход»

	
	Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	6.4.1
	Доля пешеходных переходов автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения
	процент
	72
	75
	78
	80
	90

	
	Подпрограмма 5 «Остановки»

	
	Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	6.5.1
	Количество установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	штук
	6
	8
	10
	12
	13

	6.5.2
	Количество отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	штук
	9
	10
	14
	16
	17

	
	
Подпрограмма 6 «Организация муниципальных перевозок»

	
	Задача 1 подпрограммы 6 Программы «Организация муниципальных перевозок на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	6.6.1
	объем перевозок пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	       Чел.
	-
	5 000
	5500
	6000
	6050





	
	Приложение 2
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»




ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» <*>
--------------------------------
[bookmark: Par2088]<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа
	№
п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	тип основ
ного меро
прия
тия7
	ответственный исполнитель (со
исполнитель, уча
стник) подпро
граммы Програм
мы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	срок
	связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы

	
	
	
	
	начала
реализации
	окончания реализации
	

	Цель1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	1.
	Подпрограмма 1 "Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения"
	х
	управление по делам территорий
АБМО СК
	2026
	2028
	 пункт 6.1 
приложения 1 к Программе

	
	Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	1.1
	Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края"
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий
АБМО СК,

	2026
	2028
	пункт 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 приложения 1 к Программе


	Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами»

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	пункт 6.2
приложения 1 к Программе

	
	Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие коммунального хозяйства Благодарненского муниципального округа»

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	пункт 6.2.1 приложения 1 к Программе

	
	Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Улучшение состояния муниципального жилого фонда»

	2.3
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	УАГИЗО АБМО СК
	2026
	2028
	пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 приложения 1 к Программе


	3.
	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	х


	
	Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Улучшение благоустройства территории Благодарненского муниципального округа»

	3.1
	Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования»
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий 
АБМО СК 
	2026
	2028
	пункты 6.3.1, 6.3.2 приложения 1 к Программе


	4.
	Подпрограмма 4 «Пешеходный переход»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК,
	2026
	2028
	х

	
	Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	4.1
	Основное мероприятие: «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа ставропольского края»
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	пункт 6.4.1 приложения 1 к Программе


	5.
	Подпрограмма 5 «Остановки»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК




	2026
	2028
	х

	
	Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	5.1
	Основное мероприятие: «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий 
АБМО СК

	2026
	2028
	пункт 6.5.1, 6.5.2 приложения 1 к Программе


	6
	Подпрограмма «Организация муниципальных перевозок»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	х

	
	Задача 1 подпрограммы 6 Программы «Организация муниципальных перевозок на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	6.1
	Основное мероприятие "Муниципальные перевозки"
	выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК
	управление по делам территорий 
АБМО СК

	2026
	2028
	пункт 6.6.1 приложения 1 к Программе


	7
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия


	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	х

	7.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	х
	управление по делам территорий 
АБМО СК
	2026
	2028
	х




Используемые сокращения:
	БМО СК
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края;

	управление по делам территорий АБМО СК
	управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
















	
	Приложение 3
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»



ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»<*>
--------------------------------
[bookmark: Par2393]<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
	прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	Программа
	всего
	192794651,11
	158040039,82
	161610920,25

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	192794651,11
	158040039,82
	161610920,25

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	23418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	18000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	средства местного бюджета
	169376131,36
	141595542,37
	145387884,70

	
	
	в т.ч. предусмотренные
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	166209828,40
	137827028,30
	141606968,86

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	3166302,96
	3768514,07
	3780915,84

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» 
	Всего
	57231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК
	57231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	3000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	3000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	54231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	54231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Всего
	57231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	бюджетные ассигнования БМО СК
	57231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	3000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	3000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	54231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	54231898,20
	51887550,00
	54158390,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджетные ассигнования БМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджетные ассигнования БМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБГО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	Всего
	8584822,71
	20213011,52
	20003951,39

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	8584822,71
	20213011,52
	20003951,39

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	средства местного бюджета
	3166302,96
	3768514,07
	3780915,84

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	3166302,96
	3768514,07
	3780915,84

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	Всего
	192201,79
	194301,94
	196609,37

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	192201,79
	194301,94
	196609,37

	
	
	средства местного бюджета
	192201,79
	194301,94
	196609,37

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	192201,79
	194301,94
	196609,37

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	Всего
	8392620,92
	20018709,58
	19807342,02

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	8392620,92
	20018709,58
	19807342,02

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	средства местного бюджета,
	2974101,17
	3574212,13
	3584306,47

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	2974101,17
	3574212,13
	3584306,47

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	Всего
	5703705,00
	17309997,32
	17076879,53

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	5703705,00
	17309997,32
	17076879,53

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	5418519,75
	16444497,45
	16223035,55

	
	
	средства местного бюджета,
	285185,25
	865499,87
	853843,98

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УАГИЗО АБМО СК
	285185,25
	865499,87
	853843,98

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»
	Всего
	64759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	64759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	15000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	15000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УК АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	49759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	49759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УК АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования»
	Всего
	64759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	64759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	15000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	15000000,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнителю:
	
	
	

	
	
	УК АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	49759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	49759394,01
	21617299,94
	23126400,50

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УК АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма «Пешеходный переход»
	Всего
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Всего
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	500000,00
	500000,00
	500000,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Подпрограмма «Остановки»
	Всего
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Всего
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	
	
	соисполнителю: 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства других источников
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Подпрограмма "Организация муниципальных перевозок"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета,
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК

	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Основное мероприятие "Муниципальные перевозки"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета,
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия»
	Всего
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	средства местного бюджета,
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	7.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Всего
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	бюджетные ассигнования бюджета БМО СК, в т.ч.
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	средства местного бюджета,
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36

	
	
	ответственному исполнителю управлению по делам территорий АБМО СК
	61418536,19
	63522178,36
	63522178,36






	
	Приложение 4
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»



СВЕДЕНИЯ
О весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»<*>, задачам подпрограмм Программы
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

	№
п/п
	Цели Программы и задачи подпрограмм Программы
	значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы
по годам

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Цель 1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

	1.1
	Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами»
	0,5
	0,5
	0,5

	
	

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1.1
	Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие коммунального хозяйства Благодарненского муниципального округа»
	0,5
	0,5
	0,5

	2.1.2
	Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда»
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»

	2.2
	Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского муниципального округа»
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Подпрограмма 4 «Пешеходный переход»

	2.3.
	Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Подпрограмма 5 «Остановки»

	2.4
	Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа» Ставропольского края
	1,0
	1,0
	1,0

	
		Подпрограмма «Организация муниципальных перевозок»

	2.5
	Задача 1 подпрограммы 6 Программы «Организация муниципальных перевозок на территории Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края»
	1,0
	1,0
	1,0



	
	Приложение 5
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»




ПОДПРОГРАММА
«Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» 

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры»

	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма)  


	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 

	Соисполнители подпрограммы
	нет


	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Задачи Подпрограммы
	обеспечение функционирования автомобильных дорогах, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	Показатели решения задач подпрограммы 















Сроки реализации подпрограммы 
	доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;
доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

2026-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств всех источников финансирования составит 163 277 838,20 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 57 231 898,20 руб.;
в 2027 году – 51 887 550,00руб.;
в 2028 году – 54 158 390,00 руб.;
за счет средств бюджета Ставропольского края составит 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 3 000 000,00 руб.;
в 2027 году – 0,00 руб.;
в 2028 году – 0,00 руб.;
за счет средств местного бюджета составит 160 277 838,20 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 54 231 898,20 руб.;
в 2027 году – 51 887 550,00руб.;
в 2028 году – 54 158 390,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	снижение доли протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения к 2028 году до 43 процента;
снижение доли дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края к 2028 году до 43,5 процентов
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения до 2,574 к 2028 году



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
 ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Мероприятия включают ежегодный текущий ремонт, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, целью которых является поддержание автомобильных дорог в нормативном по безопасности состояния и круглогодичное без ограничений функционирование. Реализация данных мероприятий предполагает соответствующее финансирование затрат.
В результате реализации намеченных мероприятий к 2028 году ожидается:
снижение доли протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения до 43 процентов;
снижение доли дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края до 43,5 процентов
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения до 2,574.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.















	
	Приложение 6
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»



ПОДПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Наименование Подпрограммы
	подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма)  


	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 


	Соисполнители подпрограммы
	управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее-УАГИЗО АБМО СК);

	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Задачи Подпрограммы
	развитие коммунального хозяйства Благодарненского муниципального округа;
улучшение состояния муниципального жилого фонда

	Показатели решения задач подпрограммы 















Сроки реализации подпрограммы 
	количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения, в том числе молодые семьи
доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов

2026-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования бюджета составит 48 801 785,62 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 8 584 822,71 рублей;
в 2027 году – 20 213 011,52 рублей;
в 2028 году – 20 003 951,39 рублей.
за счет средств бюджета Ставропольского края составит 38 086 052,75 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 5 418 519,75 рублей;
в 2027 году – 16 444 497,45 рублей;
в 2028 году – 16 223 035,55 рублей;
за счет средств местного бюджета составит 10 715 732,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 3 166 302,96 рублей;
в 2027 году – 3 768 514,07 рублей;
в 2028 году – 3 780 915,84 рублей


	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края к 2028 году до 5 единиц;
увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами к 2028 году до 96,0 процентов;
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, к 2028 году до 10 процентов.
доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов к 2028 году 100 процентов







                  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются: развитие коммунального хозяйства, жилищный фонд муниципального образования.
Приоритеты реализуемой в Благодарненском муниципальном округе муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства определены Стратегией социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, включают в себя развитие данной сферы на территории муниципального округа.
Решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается реализацией комплекса взаимосвязанных основных мероприятий, а именно:
улучшение состояния муниципального жилого фонда (далее – МЖД) ремонт и содержание МЖД;
развитие коммунального хозяйства (ремонт и содержание систем уличного освещения населенных пунктов). 
В результате реализации намеченных мероприятий к 2028 году ожидается:
увеличение доли уличной сети населенных пунктов, обеспеченных искусственным освещением;
увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
увеличение доли отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.









	
	Приложение 7
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожной инфраструктуры»




ПОДПРОГРАММА
«Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»

	Наименование Подпрограммы
	подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа» (далее – Подпрограмма)  


	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 


	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Задачи Подпрограммы
	улучшение благоустройства территории Благодарненского муниципального округа 

	Показатели решения задач подпрограммы 



Сроки реализации подпрограммы
 
	доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов;
количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения;

2026-2028 годы



	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 109 503 094,45 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 64 759 394,01 руб.;
в 2027 году – 21 617 299,94 руб.;
в 2028 году – 23 126 400,50 руб.;

за счет средств бюджета Ставропольского края составит 15 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 15 000 000,00 руб.;
в 2027 году – 0,00 руб.;
в 2028 году – 0,00 руб.;
за счет средств местного бюджета составит 94 503 094,45 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 49 759 394,01 руб.;
в 2027 году – 21 617 299,94 руб.;
в 2028 году – 23 126 400,50 руб.

	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	увеличение доли благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов к 2028 году до 85 процентов;
   количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения к 2028 -100 процентов



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы является благоустройство территорий муниципального образования.
В рамках проведения данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
улучшение санитарного состояния территории Благодарненского муниципального округа;
озеленение;
благоустройство территории населенных пунктов;
содержание мест захоронения.
В результате реализации основного мероприятия к 2028 году ожидается:
увеличение количества благоустроенных территорий населенных пунктов;
наведение санитарного порядка в местах захоронения.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.











	
	                                        Приложение 8
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожной инфраструктуры»




ПОДПРОГРАММА
«Пешеходный переход»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Пешеходный переход»

	Наименование Подпрограммы
	подпрограмма «Пешеходный переход» (далее – Подпрограмма)  

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 


	Соисполнители подпрограммы
	нет

	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Задачи Подпрограммы
	обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	Показатели решения задач подпрограммы 




Сроки реализации подпрограммы 
	доля пешеходных переходов автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения.

2026-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 1 500 000 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 500 000,00 рублей.;
в 2027 году – 500 000,00 рублей.;
в 2028 году – 500 000,00 рублей.
за счет средств бюджета Ставропольского края составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 0,00 рублей;
в 2027 году – 0,00 рублей;
в 2028 году – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета составит 1 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 500 000,00 рублей.;
в 2027 году – 500 000,00 рублей;
в 2028 году – 500 000,00 рублей;


	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	увеличение доли пешеходных переходов автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения к 2028 году до 90 процентов




ХАРАКТЕРИСТИКА 
основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Мероприятия включают в себя ежегодный текущий ремонт, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, целью которых является поддержание пешеходных переходов в нормативном по безопасности состояния и круглогодичное без ограничений функционирование. Реализация данных мероприятий предполагает соответствующее финансирование затрат.
В результате реализации намеченных мероприятий к 2028 году ожидается: 
увеличение доли пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям;
хорошая видимость переходов водителями, приближающимися со всех разрешенных направлений, и видимость пешеходами приближающихся автомобилей.




	
	Приложение 9
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»


ПОДПРОГРАММА
«Остановки»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Остановки»

	Наименование Подпрограммы
	подпрограмма «Остановки» (далее – Подпрограмма)  

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 


	Соисполнители подпрограммы
	нет


	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»

	Задачи Подпрограммы
	строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	Показатели решения задач подпрограммы

	количество установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
количество отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

	Сроки реализации подпрограммы

	2026-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 900 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 300 000,00 рублей.;
в 2027 году – 300 000,00 рублей.;
в 2028 году – 300 000,00 рублей.;
за счет средств бюджета Ставропольского края составит 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 0,00 рублей;
в 2027 году – 0,00 рублей;
в 2028 году – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета составит 900 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 300 000,00 рублей.;
в 2027 году – 300 000,00 рублей.;
в 2028 году – 300 000,00 рублей.;


	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	увеличение количества установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края к 2028 году до 13 единиц;
увеличение количества отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края к 2028 году до 17 единиц




ХАРАКТЕРИСТИКА
основных мероприятий подпрограммы

Автобусные остановки выступают как специально отведенные общественные места, в которых осуществляется посадка/высадка пассажиров наземного рейсового транспорта общего пользования и должны гарантировать безопасность пассажиров общественного транспорта и пешеходов.
Основным мероприятием подпрограммы является ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
В результате реализации намеченных мероприятий к 2028 году ожидается повышение уровня комфортности и безопасности населения при нахождении на остановках общественного транспорта.












	
	Приложение 10
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожной инфраструктуры»



ПОДПРОГРАММА
«Организация муниципальных перевозок»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация муниципальных перевозок»

	Наименование Подпрограммы
	подпрограмма «Организация муниципальных перевозок» (далее – Подпрограмма)  

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	управление по делам территорий АБМО СК 


	Соисполнители подпрограммы
	нет


	Участники подпрограммы
	хозяйствующие субъекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, общество с ограниченной ответственностью «Центр жилищно-коммунального хозяйства» Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	Задачи Подпрограммы
	организация муниципальных перевозок на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	Показатели решения задач подпрограммы

	объем перевозок пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

	Сроки реализации подпрограммы
	2026-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств всех источников финансирования составит 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году 0,00 рублей.;
в 2027 году –00,00 рублей.;
в 2028 году – 00,00 рублей.;
за счет средств бюджета Ставропольского края составит 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 0,00 рублей;
в 2027 году – 0,00 рублей;
в 2028 году – 0,00 рублей;
за счет средств местного бюджета составит 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 0,00 рублей.;
в 2027 году –00,00 рублей.;
в 2028 году –00,00 рублей.

	Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
	увеличение объема перевозок пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края к 2028 году до 6 050 человек в год




ХАРАКТЕРИСТИКА
основных мероприятий подпрограммы

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2024 года №160-рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося на балансе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, из государственной собственности Ставропольского края в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края» передано имущество в количестве 5 автотранспортных средств марки ГАЗ-А63R45-50 для осуществления пассажирских перевозок в Благодарненском муниципальном округе.
Основным мероприятием подпрограммы являются муниципальные перевозки. 
В результате реализации намеченных мероприятий к 2028 году ожидается увеличение количества перевезенных человек муниципальным транспортом (пассажиропоток)до 6 050 человек в год.
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	Приложение 11
к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»



ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры»

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности  управлений с правами юридического лица и подведомственных учреждений администрации Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края в рамках реализации Программы.
Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы», в рамках которого предполагаются:
расходы на обеспечения функций органов местного самоуправления;
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.




	Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина



