РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	02
	июля
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	337-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год
В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 мая 2024 года № 658, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»,
1.
Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год.
2.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.
3.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	Глава   

Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 02 июля 2024 года № 337-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» на 2024 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен
ный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступ
ления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы,
тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставро
польско
го края
	местный

бюджет
	средства других источни
ков

	
	Программа «Формирование современной городской среды»
	Ким С.В.
	х
	24 975,00
	27 913,84
	0,00

	1
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий», всего
	Ким С.В.
	х
	24 975,00
	27 913,84
	0,00

	1.1
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Ким С.В.
	х
	24 975,00
	27 913,84
	0,00

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	Ким С.В.
	30.10.2023
	х
	х
	х

	1.1.2.
	Контрольное событие 2:

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	Ким С.В.
	13.11.2023
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3:

Принятие выполненных работ
	Ким С.В.
	01.09.2024

	х
	х
	х


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                       
	Н.Д. Федюнина


