РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	28
	декабря 
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	743-р


Об утверждении  детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» на 2025 год
В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1916, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»,  

1.
Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» на 2025 год.
2.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы – начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.
3.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	Глава   

Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления по делам территорий администрации  Благодарненского муниципального округа Ставропольского каря                                                                           С.В.Ким
Проект визируют:

Первый заместитель главы администрации Благодарненского 

муниципального округа Ставропольского края                                  Н.Д. Федюнина
Заместителя главы администрации -

начальник Финансового управления администрации
Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Л.В. Кузнецова
Начальник отдела правового обеспечения администрации 

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Л.С.Шурховецкая
	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 28 декабря 2024 года № 743-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» 
на 2025 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен
ный испол
нитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата 
наступле
ния контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставро
польского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры»
	Ким С.В.
	х
	23 468,55
	152 261,34
	0,00

	1
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»
	Ким С.В.
	х
	0,00
	37 644,02
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Ким С.В.
	х
	0,00
	37 644,02
	0,00

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

	Ким С.В.
	 31.07.2025
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	1.1.3
	Контрольное событие 3:

Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящихся в собственности БМО СК
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	1.1.4
	Контрольное событие 4:
Принятие выполненных работ

	Ким С.В
	30.12.2025
	х
	х
	х



	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	Ким С.В.
	х
	5 468,55
	2 657,26
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	Ким С.В.
	х
	0,00
	170,92
	0,00

	2.1.2
	Контрольное событие 1: 
Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	2.2
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	 Ким С.В.

	х
	5 468,55
	2 486,34
	0,00

	2.2.1
	Контрольное событие 1: 

Ремонт и содержание муниципального жилого фонда
	 Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	2.2.2
	Контрольное событие 2: 
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда


	 Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	2.2.3
	Контрольное событие 3: 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	 Ким С.В
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.
	Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского муниципального округа»
	 Ким С.В.
	х
	18 000,00
	67 276,01
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования»
	 Ким С.В.
	х
	18 000,00
	67 276,01
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1: 

Озеленение территории, приобретение елей, роз
	 Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.1.2
	Контрольное событие 2: 

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов
	 Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.1.3
	Контрольное событие 3: 

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	 Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.1.4
	Контрольное событие 4: 

Работы по благоустройству территорий, основанных на местных инициативах, приобретение банеров по объектам благоустройства
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.1.5
	Контрольное событие 5: 

Ремонт и благоустройство памятников
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	3.1.6
	Контрольное событие 6: 
Ремонт уличного освещения по улице Однокозова Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Ким С.В.
	01.04.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	х
	х
	х



	4.
	Подпрограмма «Пешеходный переход»
	Ким С.В.
	
	0,00
	500,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	   Ким С.В.
	х
	0,00
	500,00
	0,00

	4.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на закупку дорожной краски для пешеходных переходов
	 Ким С.В.
	22.04.2025
31.03.2025
	х
	х
	х



	4.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на закупку дорожной краски для пешеходных переходов
	Ким С.В.
	21.05.2025
12.04.2025
	х
	х
	х



	4.1.3.
	Контрольное событие 4:
Оплата муниципального контракта на закупку дорожной краски для пешеходных переходов
	Ким С.В.
	27.04.2025
26.05.2025
	х
	х
	х



	5.
	Подпрограмма «Остановки»
	Ким С.В.
	х
	0,00
	300,00
	00,00

	5.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Ким С.В.
	х
	0,00
	300,00
	00,00

	5.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по ремонту и содержанию остановок


	Ким С.В.
	30.04.2025
	х
	х
	х



	5.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на приобретение остановок
	Ким С.В.
	01.06.2025
	х
	х
	х



	5.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	Ким С.В.
	01.09.2025
	х
	х
	х



	5.1.4.
	Контрольное событие 4:
Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок
	Ким С.В.
	01.10.2025
	х
	х
	х



	6.
	Подпрограмма "Организация муниципальных перевозок"
	Ким С.В
	х
	0,00
	9 375,00
	0,00

	6.1
	Основное мероприятие "Муниципальные перевозки"
	Ким С.В
	х
	0,00
	9 375,00
	0,00

	6.1.1
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение услуги по перевозке пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Ким С.В.
	28.01.2025
	х
	х
	х



	6.1.2
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение услуги по перевозке пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Ким С.В.
	17.02.2025
	
	
	

	6.1.3
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	Ким С.В.
	10.04.2025
12.05.2025

10.06.2025

10.07.2025

11.08.2025
	
	
	

	6.1.4
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ за выполнение услуги по перевозке пассажиров муниципальным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Ким С.В
	10.04.2025

12.05.2025

10.06.2025

10.07.2025

11.08.2025
	
	
	

	7.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия
	Ким С.В.
	х
	0,00
	52 509,05
	0,00

	7.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Ким С.В.

	х
	0,00
	52 509,05
	0,00


Используемые сокращения:
	Ким С.В.

	заместитель главы администрации - начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края



	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                       
	Н.Д.Федюнина

	
	


