**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | мая | 2019 года | г. Благодарный | № | 854 |

О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 12 июля 2018 года № 804, от 22 февраля 2019 года № 304, от 22 марта 2019 года № 585).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела по обеспечению общественной безопасности, мобилизационной работе, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Князева А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Благодарненского городского округа  Ставропольского края | А.И. Теньков |

Проект вносит начальник управления муниципального хозяйства

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края А.А. Кашпоров

Проект визируют:

Начальник отдела общего делопроизводства

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края Л.В. Пластинина

Заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края И.Н. Шаруденко

Начальник отдела правового обеспечения администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края И.В. Балахонов

Начальник Финансового управления администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского краяЛ.В.Кузнецова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края  от 08 мая 2019 года № 854 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. В паспорте муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»/далее - Программа/ и в паспорте подпрограммы «Современная городская среда» Программы (далее - Подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения программы составит 298 952,71 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 17 807,96 тыс. рублей\*;  2019 год – 131 144,75 тыс. рублей\*;  2020 год – 50000,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 50000,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 50000,00 тыс. рублей\*  В том числе по источникам финансового обеспечения:  за счет средств краевого бюджета – 282 900,63 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 16 563,11 тыс. рублей\*;  2019 год – 124 587,52 тыс. рублей\*;  2020 год – 47250,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 47250,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 47250,00 тыс. рублей\*  за счет средств местного бюджета 16 052,08 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 1 244,85 тыс. рублей\*;  2019 год – 6 557,23 тыс. рублей\*;  2020 год – 2750,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 2750,00 тыс. рублей\*;  2022 год– 2750,00 тыс. рублей\*  за счет средств других источников – 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2020 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2022 год– 0,00 тыс. рублей.\*» |
| \* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.». | |

2. Приложение 1 к Программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 1  к муниципальной программе  Благодарненского городского округа Ставропольского края  "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство общественных территорий»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Соисполнители  Подпрограммы | отсутствует |
| Участники подпрограммы | юридические и физические лица, отобранные по результатам конкурентных процедур |
| Задачи подпрограммы | формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий включенных в программу в городском округе (на конец отчетного года); процент |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения программы составит 174 374,83 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 17 807,96 тыс. рублей\*;  2019 год – 81 566,87 тыс. рублей\*;  2020 год – 25 000,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 25 000,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 25 000,00 тыс. рублей\*  В том числе по источникам финансового обеспечения:  за счет средств краевого бюджета – 164 926,64 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 16 563,11 тыс. рублей\*;  2019 год – 77 488,53 тыс. рублей\*;  2020 год – 23 625,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 23 625,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 23 625,00 тыс. рублей\*  за счет средств местного бюджета 9 448,19 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 1 244,85 тыс. рублей\*;  2019 год – 4 078,34 тыс. рублей\*;  2020 год – 1 375,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 1 375,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 1 375,00 тыс. рублей\*  за счет средств других источников – 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2020 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 0,00 тыс. рублей.\*» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городском округе с 5,5 в 2017 году до 47 процентов в 2022 году |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Характеристика сферы благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ городского округа, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства городского округа и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами (далее – МАФ), фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий, в т. ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения при необходимости.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности городского округа.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения Программы;

рассмотрение предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий;

рассмотрение предложений граждан и организаций о включении в Программу общественных территорий;

разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденный постановлением от 27 октября 2017года №734;

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, на которых планируется благоустройство в текущем году;

проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

При разработке мероприятий подпрограммы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа.

Для достижения поставленной в подпрограмме цели необходимо решение следующей задачи:

формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края

Для оценки достижения цели и выполнения задач подпрограммы предлагаются следующие индикаторы:

доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в городском округе в общем количестве дворовых территорий в городском округе (на конец отчетного года);

доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий в городском округе (на конец отчетного года).

Срок реализации настоящей подпрограммы 2018-2022 годы

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения этапов.

Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4к программе.

Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Исполнитель осуществляет:

прием заявок на участие в отборе дворовых территорий для включения в адресный перечень дворовых территорий;

прием заявок на обустройство наиболее посещаемых общественных территорий;

проведение отбора представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий;

проведение отбора представленных заявок с целью формирования адресного перечня наиболее посещаемых общественных территорий.

Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с таблицей:

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, сформированный с учетом проведения рейтингового голосования по муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», проведенного в рамках общественного обсуждения проекта Программы в период с 2018 по 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес общественной территории |
| 2018 год | |
| 1 | г. Благодарный, площадь им. В.И. Ленина |
| 2019-2022 годы | |
| 1 | г. Благодарный, «аллея по ул. Советская» |
| 2 | г. Благодарный, «Парк Победы» |
| 3 | с. Александрия, ул. Красная (торговая площадь) |
| 4 | с. Александрия ул. Столбовая |
| 5 | с. Алексеевское, ул. Советская |
| 6 | с. Бурлацкое (территория возле Дома Культуры) |
| 7 | с. Бурлацкое, территория парка (село Бурлацкое, ул. Ленина б\н) |
| 8 | г. Благодарный, «мемориал Огонь Вечной Славы» |
| 9 | г. Благодарный, «памятник Однокозова» |
| 10 | г. Благодарный, сквер ул. Первомайская |
| 11 | г. Благодарный, обелиск «Семнадцати погибшим в 1919 году активистам советской власти» |
| 12 | г. Благодарный, прилегающая территория к берегу реки Мокрая Буйвола |
| 13 | г. Благодарный, сквер ул. Свободы |
| 14 | с. Елизаветинское, Мемориальный комплекс «Слава героям» (ул. Ленина, 141 б) |
| 16 | с. Елизаветинское, переулок Школьный |
| 17 | с. Елизаветинское, Дворец культуры (ул. Ленина,136) |
| 18 | х. Алтухов, ул. Чапаева |
| 19 | х. Алтухов, «Мемориальная доска» |
| 20 | с. Каменная Балка, ул. Первомайская (Центральная Площадь) |
| 21 | с. Мирное ул. Пролетарская |
| 22 | с. Мирное ул. Красная |
| 23 | с.Сотниковское «Парк» |
| 24 | с.Сотниковское пер.50 лет Октября |
| 25 | с.Сотниковское «пл.Тучина» |
| 26 | с. Спасское, улица Красная |
| 27 | с. Спасское, улица Ленина |
| 28 | п. Ставропольский, ул. Ленина |
| 29 | п. Ставропольский, ул. Советская |
| 30 | с. Шишкино, «Аллея славы» |
| 31 | с. Шишкино, «Парк» |
| 32 | а. Эдельбай, ул. Новая |
| 33 | а. Эдельбай, ул.Манкаева от № 69 - № 79 |
| 34 | х. Большевик, ул. Зеленая |

Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации.

Исполнители организуют выполнение подпрограммных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Прогноз ожидаемых результатов реализации

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, планируется:

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий;

обеспечение комфортности проживания жителей города.

Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом составляет 174374,83 тыс. рублей\*, из них за счет средств:

краевого бюджета 164 926,64 тыс. рублей\*;

местного бюджета 9 448,19 тыс. рублей. \*

Финансирование осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между администрацией Благодарненского городского округа и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского округа.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий в городском округе (на конец отчетного года).

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличить долю благоустроенных общественных территорий в городском округе с 5,5 в 2017 годудо 47 процентов в 2022 году.

3. Дополнить Программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» приложением 2:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 2  к муниципальной программе  Благодарненского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Соисполнители  Подпрограммы | отсутствует |
| Участники подпрограммы | юридические и физические лица, отобранные по результатам конкурентных процедур |
| Задачи подпрограммы | формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в городском округе в общем количестве дворовых территорий в городском округе (на конец отчетного года); процент |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения программы составит 124 577,88 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 49 577,88 тыс. рублей\*;  2020 год – 25 000,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 25 000,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 25 000,00 тыс. рублей\*  В том числе по источникам финансового обеспечения:  за счет средств краевого бюджета – 117 973,99 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 47 098,99 тыс. рублей\*;  2020 год – 23 625,00тыс. рублей\*;  2021 год – 23 625,00 тыс. рублей\*;  2022 год – 23 625,00тыс. рублей\*  за счет средств местного бюджета 6 603,89 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 2 478,89 тыс. рублей\*;  2020 год – 1 375,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 1 375,00тыс. рублей\*;  2022 год – 1 375,00 тыс. рублей\*  за счет средств других источников – 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2019 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2020 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2022 год– 0,00 тыс. рублей.\*» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском округе с 15,7 процентов в 2017 году до 94,2 процента в 2022 году; |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 процентов придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает:

1.Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, который включает:

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении 1 к подпрограмме.

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который включает:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в приложении 8 к Программе.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения Программы;

рассмотрение предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий;

рассмотрение предложений граждан и организаций о включении в Программу общественных территорий;

разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением от 27 октября 2017года №734;

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, на которых планируется благоустройство в текущем году;

проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

При разработке мероприятий подпрограммы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа.

Для достижения поставленной в подпрограмме цели необходимо решение следующей задачи:

формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края

Для оценки достижения цели и выполнения задач подпрограммы предлагаются следующие индикаторы:

доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в городском округе в общем количестве дворовых территорий в городском округе (на конец отчетного года).

Срок реализации настоящей подпрограммы 2018-2022 годы.

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения этапов.

Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4 к программе.

Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Исполнитель осуществляет:

прием заявок на участие в отборе дворовых территорий для включения в адресный перечень дворовых территорий;

проведение отбора представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий;

проведение отбора представленных заявок с целью формирования адресного перечня наиболее посещаемых общественных территорий.

Адресный перечень дворовых территории городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с Таблицей к Подпрограмме:

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской средына 2018-2022 годы», поступившими в рамках общественного обсуждения проекта Программы в период с 2018 по 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории |
| 1 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Толстого, 84 «А» |
| 2 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 15 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 16 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 17 |
| 3 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 18 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 19 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 23 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 22 |
| 4 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 3 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 4«А» |
| 5 | Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 5 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 8 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 9 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 11 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 12 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 14 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 15 |
| 6 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 8 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 12 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная, 52 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная, 54 |
| 7 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Чкалова, 27 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Чкалова, 27 «А» |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Оболенского, 146 |
| 8 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная, 50 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная, 50 «А» |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Оболенского, 49 |
| 9 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская, 18 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская, 20 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Красноармейская, 69 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Красноармейская, 79 |
| 10 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 170 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 172 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 174 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 176 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 178 |
| 11 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 5 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 9 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 11 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 15 |
| 12 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 30 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 32 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 8 |
| 13 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 12 |
| 14 | Ставропольский край г. Благодарный пер. 9 Января, 3 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. 9 Января, 3 «А» |
| 15 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 23 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 25 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 27 |
| 16 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 186 |
| 17 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 35 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 37 |
| 18 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 46 |
| 19 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 74 |
| 20 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 72 |
| 21 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Однокозова, 158 |
| 22 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Однокозова, 160 «А» |
| 23 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Советская, 381 «А» |
| 24 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 29 |
| 25 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 2 |
| 26 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Тургенева, 33 |
| 27 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Школьный, 1 |
| 28 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Чапаева, 390 |
| 29 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Ветеринарный, 67 |
| 30 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 105 |
| 31 | Ставропольский край с.Бурлацкое ул. 60 лет Октябяря,32 |
| 32 | Ставропольский край с. Каменная Балка ул. Квартальная.». |

Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации.

Исполнители организуют выполнение подпрограммных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Прогноз ожидаемых результатов реализации

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий;

обеспечение комфортности проживания жителей города;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям городского округа.

Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов программы в целом составляет 124577,88 тыс. рублей\*, из них за счет средств:

краевого бюджета 117973,99 тыс. рублей\*;

местного бюджета 6603,89 тыс. рублей. \*

Финансирование осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между администрацией Благодарненского городского округа и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского округа.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в городском округе в общем количестве дворовых территорий в городском округе (на конец отчетного года);

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличить:

долю благоустроенных дворовых территорий в городском округе с 15,7 процентов в 2017 году до 94,2 процента в 2022 году.».

4. Приложение 3 к Программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 3  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | единица  измерения | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа | | | | | | | | | |
| Цель Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 1 | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству территорий от общего количества населенных пунктов | единиц | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 14 |
| 2 | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края | рубль | 17,18 | 13,3 | 18,99 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 1.1 | доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий в городском округе (на конец отчетного года) | процентов | 5,5 | 13,8 | 22,1 | 30,4 | 38,7 | 47 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | |
|  | Задача 2 «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, | процентов | 15,7 | 31,4 | 47,0 | 62,8 | 78,5 | 94,2» |
|  | прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в городском округе в общем количестве дворовых территорий в городском округе (на конец отчетного года) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Приложение 4 к Программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 4  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип  основного  мероприя  тия7 | | | | ответственный исполнитель (со  исполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | | | | срок | | | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы | |
| начала  реализации | окончания реализации | |
|  | | Цель Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | х | | | управление муниципального хозяйства  АБГО СК | | 2018 | | | 2022 | пункт 1.1 приложения 3 к программе | |
| Задача 1 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Реализация программ | | выполнение функций | | | управление муниципального | | | 2018 | | | | 2022 | пункт 1.1 приложения 3 к программе» |
| 1.1 | формирования современной городской среды | | органами местного самоуправления БГО СК | | | хозяйства  АБГО СК | | |  | | | |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | | х | | | управление муниципального хозяйства  АБГО СК | | | 2018 | | | | 2022 | пункт 2.1 приложения 3 к программе |
| Задача 1 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | | | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | | управление муниципального хозяйства  АБГО СК | | | 2018 | | | | 2022 | пункт 2.1 приложения 3 к программе» |

6. Приложение 5 к Программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 5  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей)\* | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | | 2021г | 2022г |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 131144,75 | 50000,00 | 50000,00 | | 50000,00 |
| средства бюджета Ставропольского края, | 16 563,11 | 124 587,52 | 47250,00 | 47250,00 | | 47250,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 16 563,11 | 124 587,52 | 47250,00 | 47250,00 | | 47250,00 |
| средства местного бюджета, | 1 244,85 | 6 557,23 | 2750,00 | 2750,00 | | 2750,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 1 244,85 | 6 557,23 | 2750,00 | 2750,00 | | 2750,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 81 566,87 | 25000,00 | 25000,00 | | 25000,00 |
| средства бюджета Ставропольского края, | 16 563,11 | 77 488,53 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 16 563,11 | 77 488,53 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| средства местного бюджета, | 1 244,85 | 4 078,34 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 1 244,85 | 4 078,34 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| 2.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 81 566,87 | 25000,00 | 25000,00 | | 25000,00 |
| средства бюджета Ставропольского края, | 16 563,11 | 77 488,53 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 16 563,11 | 77 488,53 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| средства местного бюджета, | 1 244,85 | 4 078,34 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 1 244,85 | 4 078,34 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 49 577,88 | 25000,00 | 25000,00 | | 25000,00 |
| средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 | 47 098,99 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 0,00 | 47 098,99 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| средства местного бюджета, | 0,00 | 2 478,89 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 0,00 | 2 478,89 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| 3.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 49 577,88 | 25000,00 | 25000,00 | | 25000,00 |
| средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 | 47 098,99 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 0,00 | 47 098,99 | 23625,00 | 23625,00 | | 23625,00 |
| средства местного бюджета, | 0,00 | 2 478,89 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 0,00 | 2 478,89 | 1 375,00 | 1 375,00 | | 1 375,00 |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

7. Приложение 6 к Программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 6  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | статус | ответственный исполнитель | срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Благоустройство дворовых территорий | выполняется | управление муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 01 декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01  декабря текущего года |
| Благоустройство территорий общего пользования | выполняется | управление муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 01 декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01  декабря текущего года | 01 декабря текущего года |

8. Дополнить Программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» приложениями 7-8:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 7  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |

НОРМАТИВНАЯ

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование стоимости (единичные расценки) работ по благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | единица измерения | ориентировочная стоимость (единичные расценки) на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Стоимость демонтажа бортового камня | м.п. | 281,3 |
| 2 | Стоимость ремонта бортового камня (дорожного) | м.п. | 706,2 |
| 3 | Стоимость ремонта бортового камня (аллейного) | м.п. | 571,2 |
| 4 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 845,2 |
| 5 | Стоимость ремонта асфальтового покрытиядорог и проездов | м2 | 950 |
| 6 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 800 |
| 7 | Стоимость скамьи | шт. | 6629,04 |
| 8 | Стоимость урны | шт. | 3288,15 |
| 9 | Стоимость установки элементов благоустройства | шт. | 959,16+5000 (стоимость уличного фонаря) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ | единица измерения | ориентировочная стоимость(единичные расценки) на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт. | 2695,3 |
| 2 | Стоимость корчевания пней | шт. | 1151,9 |
| 3 | Расчистка кустарников | кв. м | 5075 |
| 4 | Стоимость МАФ: |  |  |
| 5 | Песочница | шт. | 19555 |
| 6 | Игровой гимнастический комплекс | шт. | 206178 |
| 7 | Турник | шт. | 15300 |
| 8 | Качалка - балансир | шт. | 23957 |
| 10 | Вазон железобетонный | шт. | 4091 |
| 11 | Карусель шестиместная | шт. | 43541 |
| 12 | Качели | шт. | 16787» |

Заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края И.Н. Шаруденко