РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 | декабря | 2021 года | г. Благодарный | № | 925-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2022 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа  Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района   Ставропольского   края   от  30 декабря  2021 года № 1443   в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года №1214),

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации - начальника финансового управления  администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.

3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

Проект вносит Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края М.Н. Арзамас

| Проект визируют: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.В. Кузнецова |
| Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.С. Шурховецкая |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 925-р |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | дата насту пления контрольного события | объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольс кого края | местный бюджет | средства других источников |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Ким С.В. | х |  | 2 038,58 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» | Ким С.В. | х |  | 2 038,58 |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Электромонтажные работы на объекте муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос» | Мищенко В.А. | 20.03.2022 | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Выполнение испытаний и измерений на кабельных линиях и в электроустановках | Мищенко В.А. | 01.09.2022 | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | Ким.С.В. | 20.12.2022 | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Приобретение прибора учета тепла для муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» | Сурмилова А.Я. | 01.09.2022 | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5. Приобретение энергосберегающих ламп для образовательных организаций | Сурмилова А.Я. | 20.12.2022 | х | х | х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 6. Содержание имущества, приобретение приборов учета коммунальных ресурсов (газовые счетчики), приобретение энергосберегающих ламп | Артамонов В.А. | 20.12.2022 | х | х | х |

### Используемые сокращения:

| Ким С.В. | заместитель главы - заместитель главы администрации – начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| --- | --- |
| Сурмилова А.Я. | начальник управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Артамонов В.А. | директор муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания»; |
| Мищенко В.А. | начальник управления физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

| Первый заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |