### Таблица 9

### Отчет

### об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | ### ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### целевая статья расходов |  |  |  | ### расходы за отчетный год ### (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### программа | ### подпрограмма | ### основное мероприятие | ### направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | ### сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | ### кассовое исполнение |
| ### I. | ### Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», всего | ### ответственный исполнитель Программы | ### 06 | ### 0 | ### 00 | ### 00000 | ### 216 079,31 | ### 298 218,06 | ### 228 788,23 |
| ### II. | ### Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» всего | ### ответственный исполнитель подпрограммы 1 | ### 06 | ### 1 | ### 00 | ### 00000 | ### 74 009,33 | ### 135 479,14 | ### 71 331,85 |
|  | ### Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 1 | ### 01 | ### 00000 | ### 74 009,33 | ### 135 479,14 | ### 71 331,85 |
| ### III. | ### Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | ### ответственный исполнитель подпрограммы | ### 06 | ### 2 | ### 00 | ### 00000 | ### 45 616,25 | ### 51 061,16 | ### 48 330,30 |
|  | ### Основное мероприятие: Развитие коммунального хозяйства | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 2 | ### 01 | ### 00000 | ### 830,00 | ### 118,84 | ### 89,13 |
|  | ### Основное мероприятие: «Жилищный фонд муниципального образования» | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 2 | ### 02 | ### 00000 | ### 44 786,25 | ### 50 942,32 | ### 48 241,17 |
| ### IV | ### Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа», всего | ### ответственный исполнитель подпрограммы | ### 06 | ### 3 | ### 00 | ### 00000 | ### 34 053,87 | ### 45 268,55 | ### 42 960,52 |
|  | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 3 | ### 01 | ### 00000 | ### 34 053,87 | ### 45 268,55 | ### 42 960,52 |
|  | Подпрограмма "Пешеходный переход" | ### ответственный исполнитель подпрограммы | ### 06 | ### 4 | ### 00 | ### 00000 | ### 500,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края" | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 4 | ### 01 | ### 00000 | ### 500,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  | Подпрограмма "Остановка" | ### ответственный исполнитель подпрограммы | ### 06 | ### 5 | ### 00 | ### 00000 | ### 300,00 | ### 200,1 | ### 199,99 |
|  | Основное мероприятие "Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края" | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 5 | ### 01 | ### 00000 | ### 300,00 | ### 200,1 | ### 199,99 |
| ### V | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия», всего | ### ответственный исполнитель подпрограммы | ### 06 | ### 6 | ### 00 | ### 00000 | ### 61 599,86 | ### 66 209,11 | ### 65 965,57 |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Программы» | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 06 | ### 6 | ### 01 | ### 00000 | ### 61 599,86 | ### 66 209,11 | ### 65 965,57 |

### Таблица 10

### Информация

### о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | источники ресурсного обеспечения | объемы финансового обеспечения по Программе | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», всего | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 298 218,06 | 228 788,23 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 175 405,90 | 112 685,83 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 122 812,16 | 116 102,39 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
| II. | Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 135 479,14 | 71 331,85 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 104 371,08 | 44 514,68 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 31 108,06 | 26 817,17 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 135 479,14 | 71 331,85 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 104 371,08 | 44 514,68 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 31 108,06 | 26 817,17 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
| III. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 51 061,16 | 48 330,30 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 48 110,50 | 45 552,73 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 2 950,66 | 2 777,57 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие: Развитие коммунального хозяйства | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 118,84 | 89,13 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 |  |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 118,84 | 89,13 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие: «Жилищный фонд муниципального образования» | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 50 942,32 | 48 241,17 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 48 110,50 | 45 552,73 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 2 831,82 | 2 688,44 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
| IV. | Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа», всего | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 45 268,55 | 42 960,52 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 22 924,31 | 22 618,43 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 22 344,24 | 20 342,09 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 45 268,55 | 42 960,52 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 22 924,31 | 22 618,43 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 22 344,24 | 20 342,09 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма "Пешеходный переход" | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма "Остановка" | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 200,10 | 199,99 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства местного бюджета | 200,10 | 199,99 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| V. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия», всего | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. | 66 209,11 | 65 965,57 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 |  |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 66 209,11 | 65 965,57 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Программы» | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. | 66 209,11 | 65 965,57 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, | 0,00 |  |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 66 209,11 | 65 965,57 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 |  |

### Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач

подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | текущий год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» Цель 1 Программы: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) | процент | 82 | 87 |  |  | 87 |  |
| Цель 2 Программы: Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг) | процент | 60 | 64 |  |  | 64 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процент | 82 | 80 |  |  | 80 |  |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | процент | 50 | 48 |  |  | 34,7 |  |
|  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края | рубль | 3,59 | - |  |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов | процент | 50 | 80 |  |  | 80 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края | единиц | 2 | 4 |  |  | 1 |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 30 | 35 |  |  | 35 |  |
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 55 | 60 |  |  | 60 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок | процент | 65 | 75 |  |  | 75 |  |
|  | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов | процент | 30 | 40 |  |  | 40 |  |
|  | Количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения | единиц | 80 | 90 |  |  | 90 |  |
|  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края | рубль | 0,92 | - |  |  | - |  |
| Подпрограмма 4 «Пешеходный переход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пешеходных переходов автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения | процент | 52 | 56 |  |  | 0 | отсутствие потребности |  |
| ### Подпрограмма 5 «Остановка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Количество установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края | ### шт | ### 9 | ### 9 |  |  | ### 2 | ### согласно поступившим заявкам от жителей БГО СК |
|  | ### Количество отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края | ### шт | ### 14 | ### 14 |  |  | ### 14 |  |

### Таблица 14

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

### контрольных событий Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы |  | плановый / фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), контрольного события | результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | х | Проведены работы по ямочный ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, установке и содержанию дорожных знаков, уборке обочин автомобильных дорог, работы по зимнему содержанию | удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) – 87 процента; - доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения – 80 процента; - доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 48 процентов; - объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края - 3,01 рубль. |
|  | Контрольное событие 1: Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог |  | 31.07.2020 | Торги проведены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 2 Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы проведены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 3: Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы проведены в установленный срок | Х |
|  | Контрольное событие 4: Принятие выполненных работ |  | 25.12.2020 | Работы проведены в установленный срок | х |
| Цель 2 Программы: Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» |  | х | Произведены техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, а также его содержание, работы по ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов – 80 процентов |
|  | Контрольное событие1: Ремонт и содержание уличного освещения |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Произведены техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, а также его содержание | х |
|  | Контрольное событие 2 Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Произведены работы по ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры. | х |
|  | Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования» |  | х | Отремонтирована 1 квартира из муниципального жилищного фонда, 55 молодых семей улучшили жилищные условия | - количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края – 1 единица; - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами – 35 процентов; - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - 60 процентов. |
|  | Контрольное событие 1: Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Отремонтирована 1 квартира из муниципального жилищного фонда | х |
|  | Контрольное событие 2: Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Взнос на капитальный ремонт не осуществлялся | х |
|  | Контрольное событие 3: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | 55 молодых семей улучшили жилищные условия | х |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» |  | х | - озеленение территории (обустройство клумб в г.Благодарном, производился спил аварийных деревьев в Благодарненском городском округе Ставропольского края); - сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов ; - организация и содержание мест захоронения (кладбищ); - ремонт и благоустройство памятников; - ремонт и содержание уличного освещения. | Доля населения считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг) – 64 процентов; - доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок – 75 процентов; - доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов – 40 процентов; - количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения – 90 процентов; - объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края - 0,57 рубля |
|  | Контрольное событие 1: Озеленение территории |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы выполнены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 2: Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы выполнены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 3: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы выполнены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 4: Прочие расходы на благоустройство |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы выполнены в установленный срок | х |
|  | Контрольное событие 5: Ремонт и благоустройство памятников |  | 01.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Работы выполнены в установленный срок | х |
| Подпрограмма 4"Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие "Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края" | х |  | Доля пешеходных переходов автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения 0 процентов |
|  |  | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов | 30.04.2020 | Процедуры не выполнены | х |
|  |  | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов | 01.06.2020 | Контракт не заключен | х |
|  |  | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.09.2020 | Работы не выполнены | х |
|  |  | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов | 01.10.2020 | Оплата не произведена | х |
| Подпрограмма "Остановка" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие "Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края" | х |  | Количество установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края - 2 Количество отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края - 14 |
|  |  | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок | 30.04.2020 | Конкурентные процедуры выполнены в срок | х |
|  |  | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержание остановок | 01.06.2020 | Контракт заключен | х |
|  |  | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.09.2020 | Работы приняты | х |
|  |  | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок | 01.10.2020 | Работы оплачены | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | х | х | х |