ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»

за 2020 год

1.Результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»,  достигнутые за 2019 год.

Цели программы:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края;

-   создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 1385 и  разработана в соответствии с постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года №739-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края».

Общий  объем финансирования, запланированный Программой на 2020 год  за счет всех источников финансирования, составил 298 218,06 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – БГО СК) 298 218,07 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края  – 175 405,90 тыс. рублей, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 122 812,16 тыс. рублей;

За 2020 год кассовое исполнение по основным мероприятиям Программы сложилось в сумме 228 788,23 тыс. рублей (76,72 процента к объему, запланированному на реализацию Программ) в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 228 788,22 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 112 685,83 тыс. рублей, местного бюджета –116 102,39 тыс. рублей.

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК по подпрограмме составили – 135 479,14 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 104 371,08 тыс. рублей, местного бюджета – 31 108,06 тыс. рублей.

Проводились следующие виды работ:

Техническое обслуживание средств регулирование дорожного движения:

декадное, месячное, квартальное обслуживание светофоров

заменено 2 светофорных объекта на пересечении ул. Первомайская и ул. Советская и пересечение ул. Красноармейская и пер. Подгорный.

Приобретено и установлено 66 комплектов светофоров Т-7 для приведение пешеходных переходов к национальному стандарту.

Заменено 220 дорожных знаков.

Нанесено вертикальной дорожной разметки пешеходных переходов – 1 800 м. кв.

Нанесено осевых (разделительных) линий дорожной разметки 240 км.

Ямочный ремонт а/д составил порядка 11 300 м. кв.

Изготовлены проекты организации дорожного движения на а/д 180 км.

Ремонт тротуара в селе Александрия по ул. Пролетарская 1.

Ремонт дорог с применением песчано – гравийной смеси по улицам Лесная, Дорожная, Однокозова и пер. Ручейный, Красноармейский.

Зимнее содержание.

Изготовлено проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог и проедена экспертиза на правильность применение сметных нормативов протяженностью 27 км. г. Благодарный и 23 км. в сельских населенных пунктах.

За счет средств краевого бюджета кассовое исполнение сложилось в сумме 44 514,68 тыс. рублей или 42,65 процентов к уточненным годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Сотниковское от а/д «Светлоград – Благодарный-Буденновск» по пер. Пионерский (на участке от ул. Ленина) в селе Сотниковское Благодарненского городского округа Ставропольского края

За счет краевого бюджета: 6 077 269,11руб.;

За счет средств местного бюджета: 397 289,34 руб.

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от пер. Партизанский до дома №1) в селе Спасское Благодарненского городского округа Ставропольского края

За счет краевого бюджета: 7 191 248,74 руб.;

За счет средств местного бюджета: 470 113,53 руб..

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Путь Победы (от пер. Пионерский (2я очередь, ПК 11+50 – ПК 21+60)) в селе Елизаветинское Благодарненского городского округа Ставропольского края

За счет краевого бюджета: 4 067 000,16 руб.;

За счет средств местного бюджета: 265 872,02 руб..

Ремонт автомобильных дорог по улице Садовая от дома № 2 до дома № 74,  улице Крестьянская  от дома № 8 до дома № 46, участков переулка Малый от пересечения с улицей Садовая до пересечения с улицей Пролетарская  и от пересечения с улицей Пролетарская до пересечения с улицей Красная, участков переулка 50 лет Октября  от пересечения с улицей Садовая до пересечения с улицей Пролетарская и от дома № 2 до пересечения с улицей Красная в селе Бурлацкое Благодарненского городского округа Ставропольского края

За счет краевого бюджета: 8 925 021,32 руб.;

За счет средств местного бюджета: 583 455,45 руб..

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края (ул. Чапаева (от ул. Первомайская до дома № 600), ул. Первомайская (от ул. Пирогова до ул. Краснознаменская))

За счет краевого бюджета: 15 993 327,74руб.;

За счет средств местного бюджета: 1 045 531,88 руб..

Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (от ул. Свободы до ул. Вокзальная) в городе Благодарный

За счет краевого бюджета: 960 845,29 руб.;

За счет средств местного бюджета: 67 610,91 руб..

Выполнение индикаторов:

- удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) – 87 процентов;

- доля протяженности автомобильных дорог,  находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения – 64 процента;

- доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 34,7 процентов;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края – 17,20 рубль.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 71 331,85 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 44 514,68 тыс. рублей, местного бюджета – 26 817,17 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -51 061,16 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 48 110,50 тыс. рублей, местного бюджета – 2 950,66 тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение следующих мероприятий:

- Жилищный фонд муниципального образования.

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -50 942,32 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 48 110,50 тыс. рублей, местного бюджета – 2 831,82 тыс. рублей

В рамках данных мероприятий произведен ремонт 1 квартиры муниципального жилищного фонда.

- проведена работа по предоставлению социальных выплат молодым семьям управлением было выдано 55 извещений молодым семьям, являющихся участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 55 молодых семей улучшили жилищные условия в 2020 году.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -  48 241,17тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 45 552,73 тыс. рублей, местного бюджета – 2 688,44 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 94,70 процента.

- Развитие коммунального хозяйства.

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -118,84 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 118,84 тыс. рублей

В рамках мероприятия производилось техническое обслуживание ГРС и газопровода в а.Эдельбай, поставка газа и электроэнергии в ГРС а. Эдельбай.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 89 128,18 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 89 128,18 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 75,00 процентов.

Выполнение индикаторов:

- количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края – 1 единица

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами – 30 процентов;

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - 55 процентов.

Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 45 268,55 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 22 924,31 тыс. рублей, местного бюджета – 22 344,24 тыс. рублей.

В рамках мероприятий данной подпрограммы в 2020 году производились следующие работы:

- озеленение территории (обустройство клумб в г.Благодарном, производилось кронирование в Благодарненском городском округе Ставропольского края);

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов ;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- ремонт и благоустройство памятников;

- ремонт и содержание уличного освещения;

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -  42 960,52 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 22 618,43 тыс. рублей, местного бюджета – 20 342,09 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 94,90 процентов.

Выполнение индикаторов:

- Доля населения считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг) – 64 процента;

- доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок – 75 процента;

- доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов – 40 процентов;

- количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения – 90 процентов;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края – 31,13 рубл.

Подпрограмма "Пешеходный переход"

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 500,00 тыс.руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 500,00 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Пешеходный переход» показатели не были выполнены, в связи с отсутствием потребности.

Подпрограмма "Остановка"

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 200,10 тыс.руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 200,10 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Остановка» приобретены 2 остановки. По 14 остановкам произведен ремонт.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -  65 965,57 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 65 965,57 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 99,63 процентов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия»

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК – 66 209,11. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 66 209,11 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры " и общепрограммные мероприятия» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК -  65 965,57 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 65 965,57 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 99,63 процентов.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы.

Решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию Программы первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 216 079,31 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, составил 298 218,06 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 228 788,23 тыс. рублей или на 77,72 процента.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

При реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» возникли факторы, повлиявшие на ход ее исполнения:

- В конце 2020 года на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях, за счет средств краевого бюджета, выделены средства в размере 59 856,41тыс. рублей. Для освоения бюджетных средств необходимо провести конкурсные процедуры. Использование денежных средств планируется в 2021 году.

4. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

В рамках реализации муниципальной программы Благодарненского  городского округа Ставропольского края «развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» запланировано достижение значений 2 индикаторов достижения цели Программы и 14 показателей решения задач подпрограмм.

Сведения о  достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведен в таблице 11 (приложение к настоящему отчету).

### 5. Сведения об участии в реализации муниципальных проектов, а также ведомственных проектов по основным направлениям стратегического развития

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» в 2020 году не реализовывались региональный проекты.

6. Информация о степени выполнения контрольных событий Программы.

Степень выполнения основных мероприятий Программы  отражают 14 контрольных события, которые утверждены детальным планом – графиком на 2020 год. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнено 13 , что составляет 92,86 процентов, 1 контрольное событие Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда в 2020 году не осуществлялось.

Информация о степени выполнения контрольных событий Программы приведена в таблице  (приложение к настоящему отчету).

7. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В отчетном финансовом году изменения в Программу внесены постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385:

1.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2019 года № 586 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

2.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 08 мая 2019 года № 853 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

3. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 июня 2019 года № 1048 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

4. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 2004 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

5. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 2 февраля 2020 года № 168 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

6. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

7. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 июня 2020 года № 678 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

8. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 1791 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 14 декабря 2018 года № 1385».

Все изменения, внесенные в Программу в течение года, были связаны с увеличением финансирования мероприятий программы, сверхутвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Все изменения производились в установленные Порядком сроки.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы.

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Программа в целом успешно реализована, значения целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы достигнуты.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2021 году останутся:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края;

-   создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами.

Первый заместитель главы администрации - начальник

управления по делам территорий администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края							           С.В.Ким