### Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач

подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | единица измерения |  | значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | текущий год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы» Цель Программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству территорий от общего количества населенных пунктов |  | единиц |  | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль |  | рубль |  | 15,3 | 16,12 |  |  | 16,12 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | единиц |  | 3 |  | 8 |  |  | 7 | В связи с подачей заявок и выделением средств |  |
|  | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | человек |  | 3259 |  | 4657 |  |  | 4657 |  |  |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству дворовых территорий от общего количества населенных пунктов |  | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования |
|  | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль |  | рублей |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | единиц |  | 4 | 1 |  |  | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования |
|  | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края. |  | человек |  | 3259 | 4657 |  |  | 0 |  |  |

### Таблица 14

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

### контрольных событий Программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы |  | плановый / фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), контрольного события | результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок. | Количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 2 Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края -4657 |
|  |  | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 30.04.2020 | Торги проведены в установленный срок | х |
|  |  | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 01.06.2020 | Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок | х |
|  |  | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.09.2020 | Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок | х |
|  |  | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству общественных территорий | 30.10.2020 | Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок | х |
|  |  | Контрольное событие 5: Проведение открытия объекта благоустройства | 30.10.2020 | Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок | х |
|  |  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок. | Количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 2 Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края -4657 |
|  |  | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 30.04.2020 | Торги проведены в установленный срок | х |
|  |  | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 01.06.2020 | Контракт заключен на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края. | х |
|  |  | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ |  | Работы приняты частично. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, ограждения, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детских площадок, топиарных фигур |  |
|  |  | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству общественных территорий |  | Оплата произведена согласно выполненных работ на 48,88 процентов |  |
|  |  | Контрольное событие 5: Проведение открытия объекта благоустройства |  | Открытие объекта не проводилось, в связи с невыполнением всех обязательств по контракту подрядчиком |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», всего |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 30,.04.2020 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |
|  |  | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 01.06.2020 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |
|  |  | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.09.2020 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |
|  |  | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству дворовых территорий | 01.10.2020 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |
|  |  | Контрольное событие 5: Проведение открытия объекта благоустройства | 30.10.2020 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |