ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы»"

за 2020 год

1.Результаты реализации программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», достигнутые за 2020 год.

Цель.  Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории).

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334 и  разработана в соответствии с постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года №739-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края».

Общий  объем финансирования, запланированный Программой на 2020 год  за счет всех источников финансирования, составил 48 912,59 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – БГО СК) 48 912,59 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края  – 45 234,03 тыс. рублей, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 2 371,12 тыс. рублей;

За 2020 года кассовое исполнение по основным мероприятиям Программы сложилось в сумме 37 082,42 тыс. рублей (75,81 процент к объему, запланированному на реализацию Программ) в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 37 082,42 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 35 248,47 тыс. рублей, местного бюджета –526 535,34 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

Бюджетные ассигнования бюджета БГО СК по подпрограмме составили – 48 912,59 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 45 234,03 тыс. рублей, местного бюджета – 2371,12 тыс. рублей Средства направлены на:

1. Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Результатом реализации Программных мероприятий в области формирование современной городской среды на территории городского округа в 2020 году стало благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка тротуарной плитки, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов.

2. Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Результатом реализации Программных мероприятий в области формирование современной городской среды на территории городского округа в 2020 году стало выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детской площадки, топиарных фигур.

Все мероприятия, запланированные в рамках программы на 2020 год, проведены в срок и в полном объеме.

Выполнения индикаторов: «Количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 2», индикатор был достигнут на 75,81% и «Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края – 4 657», индикатор был достигнут на 100%.

Кассовый расход за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 37 082,42 руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 35 248,47 тыс. рублей, местного бюджета – 526,54 тыс. рублей.

Исполнение по подпрограмме «Благоустройство общественных территорий» за 2020 год за счет бюджетных ассигнований составило 75,81 процент.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»

Мероприятия по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий» в 2020 году не реализовывались, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Ставропльского края.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы.

Решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию Программы первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 2 701,70 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, составил 48 912,59 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 37 082,42 тыс. рублей или на 75,81 процент.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

В ходе реализации программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы» все показатели достигли показателя 75,81 процент.

4. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

В рамках реализации муниципальной программы Благодарненского  городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы» запланировано достижение значений 1 индикаторов достижения цели Программы и 4 показателей решения задач подпрограмм.

Сведения о  достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведен в таблице 11 (приложение к настоящему отчету).

### 5. Сведения об участии в реализации муниципальных проектов, а также ведомственных проектов по основным направлениям стратегического развития

В рамках программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы» в 2020 году реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

6. Информация о степени выполнения контрольных событий Программы.

Степень выполнения основных мероприятий Программы  отражают 5 контрольных событий, которые утверждены детальным планом – графиком на 2020 год. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнено 2 , что составляет 75,81 процент.

По мероприятию «Благоустройство прилегающей территории к мемориалу "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края, согласно детальному плану-графику на 2020 год отражено 5 контрольных событий, в рамках которых запланировано и исполнено 5 мероприятий:

- проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- принятие выполненных работ;

- оплата выполненных работ по объекту по благоустройству общественных территорий;

- проведение открытия объекта благоустройства; что составляет 100 процентов.

По мероприятию «Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края», согласно детальному плану-графику на 2020 год отражено 5 контрольных событий. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнено 2:

- проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

-заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий; что составляет 48,88 процентов.

В среднем исполнение по двум мероприятиям, по состоянию на 31 декабря 2020 года, составляет 75,81 процент.

Информация о степени выполнения контрольных событий Программы приведена в таблице  (приложение к настоящему отчету).

7. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В отчетном финансовом году изменения в Программу внесены постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 23 марта 2018 года № 334:

1.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 февраля 2020 года № 160 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

2.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 12 февраля 2020 года № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

3. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 13 февраля 2020 года № 169 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

4. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2020 года №334 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

5. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 22 апреля 2020 года №445 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

6. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 июня 2020 года №679 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 23 марта 2018 года № 334».

Все изменения, внесенные в Программу в течение года, были связаны с увеличением финансирования мероприятий программы, сверхутвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Все изменения производились в установленные Порядком сроки.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы.

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Программа в целом успешно реализована, значения целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы частично достигнуты.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2021 году останутся:

- повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также территорий прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.