Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»

Отчетный период: за 1 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события | план на чала реа лизации мероприя тия / факт начала реализа ции мероприя тия | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | ИТОГО |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» |  |  | 0,00 | 19 975,72 | 0,00 | 19 975,72 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | х | х | 0,00 | 3 737,06 | 0,00 | 3 737,06 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» | х | х | 0,00 | 3 737,06 | 0,00 | 3 737,06 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | х | х | 0,00 | 3 737,06 | 0,00 | 3 737,06 |
| Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.07.2021 | х | х | х | х |
| Объявлены аукционы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2: Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3: Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Муниципальным учреждением «Комбинат благоустройства» проводятся работы по очистке обочин дорог |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4: Принятие выполненных работ | 01.01.2021 | 25.12.2021 | х | х | х | х |
| Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 457,75 | 0,00 | 457,75 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 457,75 | 0,00 | 457,75 |
| Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, ведутся работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный . Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай. Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Ремонт и содержание уличного освещения | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, ведутся работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный . |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2: Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай |
| 2.2. | Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1: Ремонт и содержание муниципального жилого фонда | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир |
| 2.2.2. | Контрольное событие 2: Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Ведется работа по заключению договора |
| 2.2.3. | Контрольное событие 3: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» | 01.01.2020 | х | 0,00 | 3 521,51 | 0,00 | 3 521,30 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» | 01.01.2020 | х | 0,00 | 3 521,51 | 0,00 | 3 521,30 |
| Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, ели) Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок Ведутся работы по уборке территорий кладбищ Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г. Благодарный и поселениях округа Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик |
| 3.1.1. | Контрольное событие 1: Озеленение территории | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, ели) |
| 3.1.2. | Контрольное событие 2: Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок |
| 3.1.3. | Контрольное событие 3: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Ведутся работы по уборке территорий кладбищ |
| 3.1.4. | Контрольное событие 4: Прочие расходы на благоустройство | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Уборка общественных территорий, заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик |
| 3.1.5. | Контрольное событие 5: Ремонт и благоустройство памятников | 01.01.2021 | 01.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| Проводятся работы по ремонту и содержание памятника Однокозову в г. Благодарный |
| 4. | Подпрограмма «Пешеходный переход» | 01.01.2021 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведутся работы по заключению договоров на приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка» |
| 4.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
| Ведутся работы по заключению договоров на приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка» |
| 4.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов | 01.01.2021 | 01.10.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Остановка» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта |
| 5.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию остановок | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
| Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта |
| 5.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок | 01.01.2021 | 01.10.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия | 01.01.2021 | х | 0,00 | 12 259,60 | 0,00 | 12 259,60 |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | 01.01.2021 | х | 0,00 | 12 259,60 | 0,00 | 12 259,60 |
| Выплата заработной платы сотрудникам управления по делам территорий администрации БГО СК, приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности управления, оплата связи, приобретение канцелярских товаров |