РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 сентября  2013 года        г.Благодарный                          № 463-р

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ  Благодарненского  муниципального района Ставропольского края

В целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Благодарненского  муниципального района Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ  Благодарненского  муниципального района Ставропольского края (далее соответственно – Методические указания, программы).

2. Методические указания применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Благодарненского  муниципального района Ставропольского края, начиная с бюджета Благодарненского  муниципального района Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края Польского К.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

администрации Благодарненского

муниципального района

Ставропольского края

первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края                                                                К.А.Польский

# Проект вносит начальник отдела экономического развития

# администрации Благодарненского муниципального района

# Ставропольского края

# И.Н.Шаруденко

Проект визируют:

Начальник Финансового управления

# администрации Благодарненского

# муниципального района

Ставропольского края                                                                 Л.В.Кузнецова

Начальник отдела правового и кадрового

обеспечения администрации

Благодарненского муниципального

района Ставропольского края                                           Л.С.Шурховецкая

|  | УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 02 сентября 2013 года № 463-р |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ  Благодарненского муниципального района Ставропольского края

## I. Общие положения

1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального района  Ставропольского края (далее соответственно – Методические указания, программы) определяют требования к разработке проектов программ и проведению мониторинга реализации программ, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

муниципальная программа  Благодарненского муниципального района Ставропольского края – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края (далее - программа);

подпрограмма программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках программы;

сфера реализации программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края, на решение проблем в которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);

основные параметры программы (подпрограммы) – цели, задачи, система основных мероприятий, контрольные события, целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), конечные результаты реализации программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края  –  противоречие  между

желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации программы;

цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;

задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации программы (подпрограммы);

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

целевой индикатор и показатель – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы);

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края, которое отражает выгоды от реализации программы (подпрограммы);

непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации программы (подпрограммы);

участники программы (подпрограммы) – ответственный исполнитель и соисполнители программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель программы (подпрограммы) – органы местного самоуправления  администрации  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края, определенные ответственными за разработку и реализацию программы (подпрограммы) в соответствии с Перечнем муниципальных программ Ставропольского края, утверждаемым распоряжением администрации  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края (далее – Перечень);

соисполнители программы (подпрограммы) – отделы, управления администрации  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края, участвующие в разработке, реализации программы и определенные в качестве соисполнителей программы в Перечне;

факторы риска – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников программы и негативно влияющие на основные параметры программы (подпрограммы);

мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров программы (подпрограммы).

3. Основанием для разработки программы является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом основные направления реализации могут дополняться, а состав соисполнителей программы может уточняться в процессе подготовки проекта программы и корректировки программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей программы.

4. Ответственный исполнитель программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы в процессе ее разработки и реализации.

## II. Разработка проекта программы и ее структура

5. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт программы;

2) текстовая часть программы по следующим разделам:

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной  политики Благодарненского муниципального района Ставропольского края в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального  регулирования в сфере реализации программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере реализации программы.

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации программы.

Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках программы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела;

3) приложение к программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1-7);

4) подпрограммы программы.

6. Программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

7. Проект программы ответственным исполнителем направляется на согласование соисполнителям программы на бумажных носителях и в электронном виде.

8. Состав материалов, представляемых в отдел экономического развития администрации  Благодарненского муниципального района Ставропольского края и Финансовое управление администрации  Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно – отдел экономического развития администрации, Финансовое управление администрации)  ответственным исполнителем программы с проектом программы, включает:

проект нормативного правового акта администрации  Благодарненского муниципального района Ставропольского края об утверждении программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию программы (подпрограмм);

оценку планируемой эффективности реализации программы.

III. Требования по заполнению паспорта программы

9. Паспорт программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 16).

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

10.Объемы и источники финансового обеспечения программы включают средства федерального бюджета, краевого бюджета, районного  бюджета, бюджетов поселений Благодарненского района  Ставропольского края, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского района Ставропольского края и иных организаций. Объем районного бюджета по программе включает в себя средства районного бюджета на реализацию подпрограмм.

Объемы финансового обеспечения по программе указываются в тысячах рублей с точностью до третьего знака после запятой, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации программы без расшифровки по подпрограммам.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией программы) в сфере реализации программы, сроков их достижения.

## IV. Требования к содержанию программы

11. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы. При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края, стратегические документы в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.

12. Приоритеты реализуемой в Благодарненском муниципальном районе  Ставропольского края  муниципальной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края до 2020 года , утвержденной решением совета  Благодарненского муниципального  района  Ставропольского края от 27  октября  2009 года  № 137, Программы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации  Благодарненского муниципального  района   от 28  июля   2011 года  № 619, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

13. Цели программы должны соответствовать приоритетам реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации программы и отражать конечные результаты реализации программы.

14. Цель программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

15. Задача программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации программы.

Сформулированные задачи программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

16. При постановке целей и задач программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей и задач программы. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели программы, характеризующие достижение целей и решение задач программы.

17. Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы) приводятся в  приложении  к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

18. Используемые целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы) (далее – показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;

используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы (подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами);

применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность проведения мониторинга показателей.

19. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

20. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач программы.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 11 Порядка.

Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Федеральной службой муниципальной статистики, содержащую значение показателя.

Если показатель рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо делать ссылку на правовой акт об утверждении методики расчета показателя.

Если показатель рассчитывается по методике, содержащейся в программе, необходимо делать ссылку на методику расчета показателя, содержащуюся в разделе 2 программы или в приложении к программе.

21. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации программы необходимо делать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации программы, а также в сопряженных сферах при реализации программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации программы.

На основе последовательности решения задач программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.

22. Под мерами  муниципального регулирования в сфере реализации программы понимаются меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, муниципальная поддержка (субсидирование) отраслей экономики Благодарненского муниципального района Ставропольского края и иные меры  муниципального  регулирования. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации программы  включает обоснование необходимости и расходы районного бюджета применения меры муниципального регулирования. Оценка применения мер   муниципального регулирования в сфере реализации программы приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

23. Для мер правового регулирования в сфере реализации программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия. Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

24. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Благодарненского муниципального района Ставропольского края по программе (далее – муниципальное задание) отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

25. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию программы.

## V. Требования к отражению информации о расходах

федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и бюджета поселений  муниципальных образований  Благодарненского района Ставропольского края и иных источниках на реализацию целей

программы

26. Расходы районного  бюджета на реализацию программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, по целевым статьям расходов районного бюджета, по главным распорядителям средств районного бюджета (по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы).

Информация о расходах районного бюджета на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

27. Если реализация программы осуществляется с учетом средств федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений,  внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского района Ставропольского края и иных организаций, то в программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей программы, отражаемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

## VI. Требования к разработке подпрограммы

28. Подпрограмма является неотъемлемой частью программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и программы.

29. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

2) текстовую часть подпрограммы по следующим разделам:

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского  края муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований  Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского района Ставропольского края и иных организаций в реализации подпрограммы.

Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках подпрограммы разделов информация об этом указывается под заголовком раздела.

## VII. Требования по заполнению паспорта

и содержание подпрограммы

30. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).

31.Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта программы.

32. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района  Ставропольского края, прогноза ее развития, описание приоритетов реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям, описанию ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации подпрограммы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации подпрограммы должен включать характеристику итогов реализации в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации подпрограммы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других районах Ставропольского края  (при возможности такого сопоставления).

33. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий подпрограммы не могут дублировать наименования целей и задач программы.

При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации подпрограммы и другие).

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Благодарненского муниципального района Ставропольского края предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ), сводные показатели муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о мероприятиях, конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, и отражается в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы». Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражается в таблице 2 приложение к настоящим Методическим указаниям.

В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограммы могут быть предусмотрены субсидии из краевого бюджета в случае, если программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету соврайонного ведения  субъектов Российской Федерации и органов районного самоуправления.

34. Информация об участии муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского района Ставропольского края, и иных организаций в реализации подпрограммы приводится в соответствующей подпрограмме.

# VIII. Мониторинг реализации программы

35. Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного и осуществляется ежеквартально, начиная с       первого полугодия текущего финансового года, по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

36. Объектом мониторинга является выполнение контрольных событий, мероприятий программы в установленные сроки, сведения о кассовых расходах районного бюджета и объемах заключенных муниципальных контрактов (договоров) по программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий программы.

37. В соответствии с пунктами  24 Порядка ответственный исполнитель разрабатывает ежегодно проект детального плана-графика реализации программы на очередной финансовый год и плановый период (далее – детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел экономического развития администрации и Финансовое управление администрации не позднее 01 декабря текущего года.

Детальный план-график содержит перечень основных мероприятий подпрограмм, необходимых и достаточных для достижения целей программы, а также перечень контрольных событий программы.

38. В детальном плане-графике отражаются:

полный перечень мероприятий программы, сроки начала и окончания их реализации, ожидаемые результаты реализации мероприятий программы на конец очередного финансового года, первого и второго планового периода программы;

контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя программы, ответственных за реализацию мероприятий программы (подпрограммы).

39. Детальный план-график разрабатывается в форме графика согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

Согласованный с отделом  экономического развития администрации детальный план-график утверждается ответственным исполнителем программы ежегодно в срок  до  20  декабря текущего финансового года. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом  экономического развития администрации в  соответствии с пунктом 26 Порядка.

40. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для достижения результата мероприятия и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

соглашение заключено;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

В детальном плане-графике контрольные события программы выделяются по всем мероприятиям, за исключением случаев, когда мероприятие программы носит длящийся характер, то есть не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

41. В соответствии с пунктом  37 Порядка мониторинг реализации программ осуществляется отделом  экономического развития администрации, результаты мониторинга реализации программ размещаются на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

42. Мониторинг реализации программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, отчетов о ходе реализации, иных отчетов  отделов, управлений администрации  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края – ответственных исполнителей и соисполнителей программ, подготавливаемых по поручениям главы  администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края .

По отдельным запросам отдела  экономического развития администрации ответственный исполнитель и соисполнители программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

43. Результаты мониторинга реализации программы используются при проведении оценки эффективности ее реализации.

44. По результатам мониторинга реализации программы отделом  экономического развития администрации и Финансовым управлением администрации, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программы на очередной финансовый год и плановый период средств районного  бюджета или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий программы, мероприятий включенных в подпрограмму, так и программы в целом.

45. В соответствии с пунктом 38 Порядка финансовое управление администрации представляет  в отдел  экономического развития администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программ в части их финансового обеспечения.

46. Ответственный исполнитель программы на основании форм мониторинга реализации программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9), представленных соисполнителями программы, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о мониторинге реализации программы в отдел  экономического развития администрации.

47. Отдел  экономического развития администрации ежеквартально, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует главу  администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края и финансовое управление администрации о результатах мониторинга реализации программ в разрезе подпрограмм программ. Результаты мониторинга реализации программы рассматриваются на заседаниях администрации не реже  одного раза в год.

IX. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке                         эффективности реализации программы

48. Годовой отчет о ходе реализации программы (далее – годовой отчет) ответственным  исполнителем  предоставляется в отдел экономического развития администрации и финансовое управление в сроки установление пунктом 27 Порядка.

Годовой отчет должен содержать разделы с информацией о:

конкретных результатах реализации программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы;

результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

сведениях о достижении значений показателей программы, подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

сведениях о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14),

результатах реализации мер муниципального  и правового регулирования, в том числе оценка эффективности мер муниципального регулирования указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15);

результатах использования средств районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм);

внесенных изменениях в программу;

анализе факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм);

анализе фактических и вероятных последствиях влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм);

предложениях по дальнейшей реализации программы (подпрограмм).

49. При предоставлении ответственным исполнителем сведений об использовании средств районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представлять:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и бюджета поселений  и фактических расходах внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского муниципального района Ставропольского края  и иных организаций (представляются ответственным исполнителем программы в составе годового отчета о ходе реализации программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 10 и 11);

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).

50. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий программы (подпрограммы) в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий подпрограммы, представлять в отдел экономического развития администрации и финансовое управление администрации  аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии средств районного бюджета на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения средств районного  бюджета между основными мероприятиями программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

51. Информация об изменениях, содержащаяся в годовом отчете, внесенных ответственным исполнителем в программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

52. В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет  включаются предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование.

## X. Управление, контроль реализации и оценка

эффективности реализации программы

53. Управление и контроль реализации программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела V Порядка.

Основные мероприятия программы реализуются в соответствии с детальным планом-графиком, сроками, установленными программой. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров программы (подпрограммы), требует корректировки программы (подпрограммы).

54. Оценка  эффективности   реализации   программы   (подпрограммы) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной администрацией.

## Приложение 1

## к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края

### Таблица 1

### Форма

### Сведения

### о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края, подпрограмм программы    и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | единица измерения | значение целевого индикатора и показателя программы по годам | источник информации (методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| 1. | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 1 |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма 2 |
| … | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

* Указывается источник информации или методика расчета :

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации , Правительства Ставропольского края или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

форма муниципального (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

### Таблица 2

### Форма

### ПЕРЕЧЕНЬ

### основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | срок | ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Подпрограмма 1 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

### Таблица 3

### Форма

### Оценка

### применения мер муниципального регулирования* в сфере реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования и нормативного правового акта, устанавливающего эту меру | показатель применения меры муниципального регулирования** | финансовая оценка применения меры муниципального регулирования по годам (тыс. руб.) | краткое обоснование необходимости применения меры муниципального регулирования для достижения цели программы *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Подпрограмма 1 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … | … |

### _________________________________

### * Налоговые, тарифные, кредитные, муниципальная  поддержка (субсидирование) отраслей экономики Благодарненского Ставропольского края и иные меры муниципального регулирования.

### ** Объем выпадающих доходов бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края, увеличение обязательств бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края, объем расходов бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (тыс. рублей).

### *** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер. Прогноз увеличения отгруженной продукции в результате применения указанных мер, уровень цен на продукцию товаропроизводителя на продукцию края и другие результаты действия мер госрегулирования.

### Таблица 4

### Форма

### Сведения

### об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Вид нормативного правового акта | основные положения нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Подпрограмма 1 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | ... |

### Таблица 5

### Форма

### Прогноз

### сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями Благодарненского муниципального района Ставропольского края по муниципальной программе  Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам | расходы бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Подпрограмма 1 |
| 1. | Муниципальная услуга 1 |  | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ПО 1 |  |  |  | х | х | х |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Подпрограмма 2 |

### ___________________

Таблица 6

Форма

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края за счет средств бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | целевая статья расходов | ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпро-грамма | направление расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 1.1 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | основное мероприятие 2.1 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
| 3.2. | основное мероприятие 2.2 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |

### ___________________

### Таблица 7

### Форма

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального бюджета, краевого бюджета Ставропольского края, районного бюджета Благодарненского муниципального района и  бюджетов поселений муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевой бюджет* средства районного бюджета* |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц** |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевой бюджет* средства районного бюджета* |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц** |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевой бюджет* средства районного бюджета* |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц** |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 2: |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |

### _________________________________

* Здесь и далее в таблице – «краевой бюджет, районный  бюджет, бюджет поселений» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджетов.

** Здесь и далее в таблице –муниципальные  унитарные предприятия Благодарненского района Ставропольского края и иные организации.

Таблица 8

Форма

Детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | ответст-венный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | срок начала реализации | срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | ожидаемый результат реализации мероприятия | график реализации (месяц/квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (N), квартал | N + 1, квартал | N + 2, квартал |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ___________________

Таблица 9

Форма

Мониторинг

реализации программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края (квартальная)

Наименование программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края:

отчетный период:

Ответственный исполнитель:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | ответственный исполнитель (должность/ФИО) | факт начала реализации мероприятия | факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | расходы бюджета Ставропольского края на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | заключено контрактов на отчетную дату * (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой Ставропольского края | кассовое исполнение на отчетную дату * |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2 (наименование) . . |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |  |  |  |

_________________________

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### ___________________

### Таблица 10

### Форма

### Отчет

### об использовании средств бюджета  Благодарненского муниципального района Ставропольского края на реализацию программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | ответственный исполнитель, соисполнители программы | целевая статья расходов | расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | программа | подпрограмма | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |

### ________________________

### * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

### ___________________

### Таблица 11

### Форма

### Информация

### о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, районного  бюджета и бюджета поселений, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей  муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | источники ресурсного обеспечения | оценка расходов * | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районногоый бюджет бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районногоый бюджет бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  | х | х |  |
|  | Основное мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| III. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |

### _______________________________________________

### *  В соответствии с муниципальной  программой Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

### ___________________

### Таблица 12

### Форма

### Отчет

### о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Благодарненского района Ставропольского края по программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование услуги | наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | значение показателя объема услуги | расходы бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Подпрограмма 1 |
| 1. | Муниципальная услуга 1 |  | х | х |  |  |  |
|  |  | ПО1 |  |  | х | х | х |
| 2. | Муниципальная услуга 2 |  | х | х |  |  |  |
|  |  | ПО2 |  |  | х | х | х |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2 |

### ___________________

### Таблица 13

Сведения

### о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Благодарненского муниципального района  Ставропольского края

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | единица измерения | значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа |
| 1 | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма программы |
| … | Целевой индикатор, показатель подпрограммы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

### ___________________

### Таблица 14

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

### муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края | ответственный исполнитель | плановый срок | фактический срок | результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Подпрограмма муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ____________________________________________

### * При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

### ___________________

### Таблица 15

### ОЦЕНКА

### эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования | показатель применения меры муниципального регулирования | финансовая оценка результата в отчетном году (тыс. рублей) | финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N+1 | N+2 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| 1. |  |  | х | х |  |  |  |  | х |
| 2. |  |  | х | х |  |  |  |  | х |

### _________________________________

* Столбца 1-4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 настоящего приложения к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальная программа), а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

### ___________________

### Таблица 16

### Форма

### паспорт

### муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки реализации программы

Объемы и источники финансового обеспечения программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

### ___________________

### Таблица 17

### Форма

### паспорт

### подпрограммы муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы (при необходимости)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

### ___________________