**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 апреля 2024 года | г. Благодарный | № 180 |

О наказах избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, Положением о наказах избирателей депутатам Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2023 года № 48, рассмотрев результаты выполнения Перечня наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 04 апреля 2023 года № 65, Совет депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Признать выполненными в 2022-2023 годах наказы избирателей, принятые к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.Внести в Перечень наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 04 апреля 2023 года № 65 следующие изменения:

1) объединить связанные между собою в рамках их реализации наказы:

№ 20 и № 21, № 35 и № 40, № 74 и № 78, № 119 и № 120, № 141 и № 146, № 185 и № 213, № 221 и № 222, № 277 и № 289;

2) снять с реализации наказы: №: 34, № 117, № 122, № 126, № 170, № 198, № 200, № 204, № 230, № 239, № 255, № 264, № 267, № 272;

3) утвердить Перечень наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих выполнению в 2024-2027 годах, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете «Известия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» и размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края А.Г.Гучмазов

|  |
| --- |
| Приложение 1  к решению Совета депутатов  Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края  от 12 апреля 2024 года № 180 |

**ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2022-2023 ГОДАХ НАКАЗЫ** **ИЗБИРАТЕЛЕЙ,**

**ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | территория реализации наказа (избирательный округ, населенный пункт) | содержание наказа (мероприятия в рамках реализации наказа) | сроки, результаты исполнения | получатель средств бюджета (главный распорядитель бюджетных средств) | объем финансирования | выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Избирательный округ № 1, депутат Матиева Гульстан Мухаметалиевна**  **Границы: аул. Эдельбай; село Мирное.** | | | | | | |
| 2 | а. Эдельбай | Освещение (фонари) конец ул. Новой | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 2 депутат Гончаров Михаил Евгеньевич**  **Границы: село Алексеевское;**  **город Благодарный: пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14), ул. Краснознаменская (нечетная сторона от № 1 до 183, четная сторона от № 2 до №156), ул. Петровского, ул. Советская (нечетная сторона от № 477 до № 595), ул. Набережная (четные номера от № 2 до №110), ул. Комарова, пер. Подгорный (четные номера с №12 до №34, нечетные номера с №21 по №41), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14)** | | | | | | |
| 15 | г. Благодарный | Ул. Краснознаменская, от пер. Подгорный до конца – ямочный ремонт | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 22 | с. Алексеевское | На участке дороги Благодарный- Летняя Ставка от поворота на с. Каменная Балка до поворота на с. Алексеевское произвести ямочный ремонт | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 3 депутат Погорелов Михаил Викторович**  **Границы: село Каменная Балка; поселок Каменка; хутор Гремучий; х. Красный Ключ; хутор Дейнекин; хутор Алтухов.** | | | | | | |
| 25 | хх. Гремучий | В связи с отсутствием магазина, просьба организовать передвижную автолавку | 2023 год | Отдел экономического развития АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 26 | х. Красный Ключ | Просьба расчистить и подсыпать дорогу по ул. Дорожной | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 28 | х. Красный Ключ | В связи с отсутствием магазина, просьба организовать передвижную автолавку | 2023 год | Отдел экономического развития АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 29 | с. Каменная Балка | Кронирование деревьев над зданием ФАП и по ул. Школьной над фонарной линией | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 30 | с. Каменная Балка | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 36 | пос. Каменка | Срез обочины дороги грейдером по трассе от с. Каменная Балка | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 37 | пос. Каменка | Просьба установить фонарь над детской площадкой | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 44 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в приобретении музыкальной аппаратуры для Дома культуры | 2023 год | Управление культуры АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 4 депутат Кодинцева Наталья Ивановна**  **Границы: село Александрия: ул. Советская, ул. Ростовская, пер. Пионерский, ул. Полевая, ул. Набережная, пер. Малый, пер. Большевик; ул. Бакинская, ул. Батумская, ул. Красноармейская, ул. Красная (нечетная сторона с № 1 по № 221 четная сторона с № 2 по № 240) ул. Комсомольская, ул. Кисловодская, ул. Луначарского (четная сторона с № 2 по № 44/1, нечетная сторона с № 3 по № 103) пер. Майский, ул. Пролетарская (нечетная сторона с № 1 по № 121,четная сторона с № 2 по № 126) ул. Подгорная, ул. Столбовая (нечетная сторона с № 1/1 по № 45 четная сторона с № 2/1 по № 40) ул. Садовая, ул. Шоссейная, ул. Первомайская (нечетная сторона с № 1 по № 63, четная сторона с № 2 по № 136); хутор Новоалександровский.** | | | | | | |
| 45 | с. Александрия | Расчистить канаву для обеспечения отвода воды за огородами жителей ул. Первомайская | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 48 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь на ул. с целью улучшения освещения по ул. Первомайская | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 49 | с. Александрия | Проблема уличного освещения ул. Пролетарская | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 51 | с. Александрия | Установить скамейки около почты | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 52 | с. Александрия | Установить урны в центре села | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 54 | с. Александрия | Очистить русло реки Мокрая Буйвола | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 56 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь около дома №68 ул. Шоссейная | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 57 | с. Александрия | Обкосить обочины дороги вдоль ул. Шоссейная | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 59 | с. Александрия | Выполнять покос травы около заброшенных домов. Выполнить ремонт дороги по ул. Красная | постоянно | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 60 | с. Александрия | Выполнить обрезку деревьев  ул. Набережная | 2023 год | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | **Выполнено** |
| 61 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь около дома №63/4 ул. Первомайская | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 62 | с. Александрия | Произвести очистку территории около бывшего дома престарелых | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 63 | с. Александрия | Выполнить косметический ремонт навесного моста, соединяющего ул. Красноармейская и ул. Шоссейная | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 5 депутат Мищенко Любовь Ивановна**  **Границы: село Александрия: ул. Красная (четная сторона с № 244 до конца, нечетная сторона с № 223 до конца), ул. Первомайская (четная сторона с № 138/1 до конца, нечетная сторона с № 63/1 до конца), ул. Пролетарская (четная сторона с № 128 до конца, нечетная сторона с № 121/1 до конца), пер. Партизанский, ул. Столбовая (нечетная сторона с № 45 до конца, четная сторона с № 40 до конца), ул. Луначарского (нечетная сторона с № 105 до конца четная сторона с № 46 до конца);**  **хутор Кучурин; поселок Мокрая Буйвола; село Шишкино; хутор Большевик** | | | | | | |
| 67 | с. Шишкино | Благоустройство дворовой территории МДОУ «ДС №21» | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 68 | с. Шишкино | Строительство торговой площадки в с. Шишкино | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 6 депутат Высочинская Наталья Николаевна**  **село Елизаветинское** | | | | | | |
| 73 | с. Елизаветинское | Освещение-поменять перегоревшие лампы по ул. Путь Победы | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 75 | с. Елизаветинское | Перенести детскую площадку от дома по адресу: Путь Победы, 261 | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 77 | с. Елизаветинское | Ремонт проезжей части дороги по ул. Путь Победы | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Двухмандатный избирательный округ № 7 депутат Христенко Сергей Владимирович**  **поселок Ставропольский; поселок Видный; поселок Молочный. (село Сотниковское)** | | | | | |  |
| 88 | пос. Ставропольский | Организация работы с молодежью (занятие спортом, секции) | 2023 год. | Управление физической культуры и спорта АБМО СК. |  | **Выполнено** |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Макрухина Ирина Николаевна**  **село Бурлацкое (село Спасское).** | | | | | | |
| 90 | с. Бурлацкое | Освещение въезда в село | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 91 | с. Бурлацкое | Освещение ул. Комсомольская | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 93 | с. Бурлацкое | Ремонт дороги по ул. Набережная | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 96 | с. Бурлацкое | Организация работы с населением по сортировке мусора | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 97 | с. Бурлацкое | Благоустройство территории рынка | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 99 | с. Бурлацкое | Устройство освещения по ул. 60 лет Октября | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 100 | с. Бурлацкое | Ремонт канализации в МДОУ «ДС №19» | 2023 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 101 | с. Бурлацкое | Установка счетчика на тепло МДОУ «ДС №19» | 2022 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 103 | с. Бурлацкое | Ремонт отопления в МДОУ «ДС №20» | 2022 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 105 | с. Бурлацкое | Очистка канализации в «ДС №20» | 2022 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 106 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории ФАП | 2023 год | ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» |  | **Выполнено** |
| 108 | с. Бурлацкое | Установка освещения на пересечении ул. 60 лет Октября и пер. Малый | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Федюков Алексей Алексеевич**  **село Спасское (село Бурлацкое).** | | | | | | |
| 111 | с. Спасское | Просьба выделить ребенку - инвалиду письменный стол и стул. Вопрос Слюниной Е., ул. Советская,  д. 200-202 | 2022 год | АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 113 | с. Спасское | Въезд в с. Спасское -заасфальтировать боковые съезды | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 114 | с. Спасское | Освещение ул. Набережная | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 125 | с. Спасское | О выделении МОУ «СОШ №5» музыкальной аппаратуры,  спортивной футбольной формы, мячей, тренажеров. | 2022 год  2023 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 128 | с. Спасское | Автоматизированное рабочее место (АРМ) в классы МОУ «СОШ №5» | 2022год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 9 депутат Морозов Иван Николаевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Веселая, ул. Восточная, ул. Однокозова (нечетная сторона № 293 до № 353, четная сторона от № 236 до № 268), ул. Московская (нечетная сторона № 477 до конца, четная сторона № 480 до конца), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 5 до конца, четные номера от № 16 до конца), пер. Восточный, пер. Тенистый, пер. Зерносовхозский (нечетная сторона от № 5 до конца, четная сторона от № 4 до конца), ул. Красноармейская (четная сторона № 196 до конца, нечетная сторона от № 155 до конца), ул. Свердлова, ул. Советская (четная сторона от № 468 до конца), ул. Комсомольская (нечетная сторона от № 53 до №103, четная сторона от № 112 до №138), ул. Жукова, пл. Есенина. пер. Подгорный (четная сторона с №36 до №74, нечетная сторона с № 45 по № 93), ул. Луговая, ул. Мельничная**  **(четная сторона с № 160 до № 188, нечетная сторона с № 155Б до № 169), пл. А. Невского.** | | | | | | |
| 136 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения по ул. Жукова (от пер. Зерносовхозский до пер. Тенистый) | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 137 | г. Благодарный | Ямочный ремонт автодороги по пер. Зерносовхозскому | 2023 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 138 | г. Благодарный | Опил деревьев, свисающих над промежутком автодороги по пер. Зерносовхозскому, а именно на участке от ул. Жукова до ул. Советской | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 139 | г. Благодарный | Спил деревьев, буйно растущих на территории перекрестка ул. Советской и пер. Зерносовхозского, мешающих обзору, что приводит к нарушению правил дорожного движения, которое влечет за собой создания аварийной ситуации. | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 140 | г. Благодарный | Спил деревьев, дикорастущих на территории перекрестка ул. Красноармейской и пер. Зерносовхозского, мешающих обзору, что приводит к нарушению правил дорожного движения. | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 142 | г. Благодарный | Покос амброзии, произрастающей на территории конечной остановки муниципального маршрута №3 | постоянно | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 148 | г. Благодарный | Заброшенное здание (предполагаемый жилой дом), находящееся по адресу пер. Восточный 6, на территории которого (по словам избирателей) собираются нетрезвая молодежь, что приводит к дракам и нарушению правил общественного порядка. | 2022 год | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 149 | г. Благодарный | Облагораживание и постоянный уход за детской площадкой, находящейся на пересечении ул. Восточной и пер. Восточного. | постоянно | МУ «Комбинат Благоустройств» |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 11 депутат Джус Владимир Степанович**  **Границы: город Благодарный: ул. Первомайская (четная сторона от № 38 до конца, нечетная сторона от № 65 до конца), пл. Ленина, ул. Советская (нечетная сторона от №301 до № 359, четная сторона с № 322 до № 384), пер. Образцовый, ул. Комсомольская, (четная сторона от № 6 до № 18), пл. Гвардейская, ул. Однокозова (нечетная сторона от № 115 до № 161, четная сторона от № 110 до № 256), пл. Маяковского, ул. Горького, ул. Пирогова, ул. Мельничная (нечетная сторона от № 45 до № 155, четная сторона от № 16 до № 150), пл. Высоцкого, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 61 до конца, четная сторона от 70 до конца), ул. Островского, пер. Ручейный, пер. Колхозный, ул. Красноармейская (нечетная сторона от № 1 до № 53, четная сторона от № 2 до № 56), ул. Пушкина,**  **ул. Московская (нечетная сторона с № 285 до № 331, четная сторона с № 304 до № 344).** | | | | | | |
| 165 | г. Благодарный | Детская площадка и спортивная площадка ул. Комсомольская 10 | постоянно | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 166 | г. Благодарный | Детская площадка и спортивная площадка ул. Комсомольская 18 | постоянно | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 173 | г. Благодарный | Ремонт дороги пл. Высоцкого | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 178 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Красноармейская (нечетная сторона от № 1 до № 53, четная сторона от № 2 до № 56), | 2022 - 2023 годы | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 12 депутат Гучмазов Александр Графович**  **Границы: город Благодарный: ул. Советская (нечетная сторона от № 181 до № №299, четная сторона от № 172 до № 320), пер. Пролетарский, ул. Суворова, пер. Московский, ул. Московская (четная сторона от № 204 до № 300 нечетная сторона от № 199 до № 283), ул. Однокозова (нечетная сторона от № 1 до № 113, четная сторона от № 2 до № 106), пер. Малый, пр. 60 лет Октября, ул. Терешковой, пл. Гайдара, ул. Морозова, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 1 до № 59, четная сторона от № 2 до № 68). Пер. 8 Марта, ул. Мельничная (нечетная сторона с № 1А до № 41, четная сторона с № 2А до № 78** | | | | | | |
| 181 | г. Благодарный | Строительство дороги и тротуара по ул. Суворова от пер. Ручейный до пер. Пролетарский (с обустройством системы водоотведения) | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 186 | г. Благодарный | Ремонт дороги на всем протяжении по пер. Московскому (отсыпать асфальтной крошкой и выровнять) | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 13 депутат Магомедов Рашид Багандалиевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Московская (нечетная сторона от № 1 до №197, четная сторона от № 2 до № 202), ул. Урожайная, пер. Перекопский бой, ул. Чехова, пер. Кочубея (нечетная сторона от № 67 до конца, четная сторона от № 64 до конца), пл. Гражданская, пер. Безымянный (четная сторона от № 42 до № 44), ул. Зеленая, ул. Подгорная, пер. Ударник полей, пер. Красный, ул. Королева, пл. Фадеева, ул. Кошевого, ул. Советская (нечетная сторона с №113 до № 179, четная сторона с № 100 до № 170).** | | | | | | |
| 199 | г. Благодарный | Произвести освещение ул. О. Кошевого | 2022 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 204 | г. Благодарный | Положить дорожное асфальтное покрытие по ул. Зеленой (в восточной и западной частях ул.). | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 223 | г. Благодарный | Сделать пешеходный переход для перехода через дорогу с пер. Кочубея к магазину «Пятерочка». | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 225 | г. Благодарный | По адресу ул. Зеленая, дом 58 провести ревизию уличного освещения, заменить лампочку. | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 226 | г. Благодарный | Выделить грейдер для снятия верхнего слоя на некоторых участках дороги по ул. Королёва для дальнейшего благоустройства дорожного покрытия. | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 227 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по ул. Московской от пер. Красного до начала ул. (конечной остановки), подключить освещение на данном участке. | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 231 | г. Благодарный | Оказать содействие в уборке территории ул. Кошевого (вывезти мусор, сухие ветки). | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 14 депутат Коваленко Сергей Васильевич**  **Границы: город Благодарный: пер. Безымянный (четная сторона от № 2 до № 40, нечетная сторона № 3), ул. Золотистая, ул. Небесная, пер. Черепичный, ул. Свободы (нечетная сторона от № 1 до № 27/1, четная сторона от № 2 до № 26-А), ул. Чапаева (нечетная сторона от № 1, 1-А, 1-Б до № 45, четная сторона от № 2 до № 74), пл. Строителей № 3, № 4-А, ул. Завокзальная, ул. Вокзальная (четная сторона от № 2 до № 10), ул. Заречная, ул. Советская (нечетная сторона от № 1-А до № 111, четная сторона от № 2 до № 98), ул. 30 лет Победы.** | | | | | | |
| 232 | г. Благодарный | Спил деревьев около дома г. Благодарный ул. Чапаева 35 | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 233 | г. Благодарный | Спил деревьев около дома г. Благодарный, ул. Чапаева 37 | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 237 | г. Благодарный | Стоянка для автомобилей около МОУ «СОШ №15» (ул. Чапаева) | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 240 | г. Благодарный | Установить фонарь возле дома № 3 на пл. Строителей со стороны пункта «Почта России» | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 15 Суханов Сергей Витальевич**  **Границы: город Благодарный: пл. Строителей, № 4, № 6, № 7, № 7а, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, пл. Трудовая, ул. Лазо, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 49 до № 109, четная сторона от № 76 до № 170), ул. Калинина, ул. Лесная, пер. Куйбышева, ул. Туманная, ул. Свободы № 29,** | | | | | | |
| 241 | г. Благодарный | Просьба установить на детской площадке песочницу пл. Строителей 13 кв | 2022 год | МУП «Центр ЖКХ |  | **Выполнено** |
| 242 | г. Благодарный | Проложить тротуарную дорожку с твердым покрытием от пл. Строителей №4 до пл. Строителей №3 (сейчас протоптанная грунтовая дорожка, заросшая травой) | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 243 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 4 | 2022 год | МУП «Центр ЖКХ |  | **Выполнено** |
| 244 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 15 | 2022 год | МУП «Центр ЖКХ |  | **Выполнено** |
| 245 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 19 | 2022 год | МУП «Центр ЖКХ |  | **Выполнено** |
| 249 | г. Благодарный | Бесхозные квартиры провести работу по нахождению собственников. При их отсутствии оформить их как выморочное имущество | 2023 год | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 251 | г. Благодарный | Освещение на пл. Трудовой - заменить лампочки | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 253 | г. Благодарный | Заменить аварийную опору возле электроподстанции – боимся, что упадет и порвет все провода | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 254 | г. Благодарный | Дорога отсыпана асфальтовой крошкой - просим подсыпать места, где просело, чтобы не стояли лужи | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 256 | г. Благодарный | Ремонт дорожного покрытия по ул. Чапаева с устройством тротуаров - пока провести хотя бы ямочный ремонт | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 258 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Туманной от пер. Куйбышева до пер. Безымянного | 2023 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 261 | г. Благодарный | Спилить деревья по ул. Калинина от дома 12 до дома 14 в количестве 5 штук | 2023 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 262 | г. Благодарный | Отремонтировать тротуарную дорожку вдоль школы № 15 от ул. Чапаева до пл. Строителей 13 | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 263 | г. Благодарный | Жалобы на "ночные гонки" по пер. Безымянному преимущественно лиц цыганской национальности (рассмотреть вопрос об установке искусственной неровности и знака «Жилая зона» | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 265 | г. Благодарный | Установка светодиодных прожекторов на пл. Строителей 4а на подъездах | 2022 год | МУП «Центр ЖКХ» |  | **Выполнено** |
| 266 | г. Благодарный | Регулярная вырубка и покос пустыря между пл. Строителей 3 и пл. Строителей 4 | постоянно | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 269 | г. Благодарный | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Свобода до дома по Строителей 17 (лопнуло асфальтовое покрытие) | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 270 | г. Благодарный | Спил и вывоз аварийного дерева за остановкой по ул. Свобода, примыкающего к МКД Строителей 13 | 2022 год | МУ «ЕДДС» |  | **Выполнено** |
| 273 | г. Благодарный | Когда будут асфальтировать дорогу по пер. Куйбышева от ул. Вокзальной до ул. Свободы. Давно установлены три фонаря уличного освещения на пер. Куйбышева от ул. Берненко до ул. Свободы, но они не горят. Необходимо отремонтировать и включить освещение. | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 274 | г. Благодарный | Просьба обустроить пешеходные дорожки с двух сторон ул. Чапаева от пер. Куйбышева до СШ № 15 | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 16 Пономарев Александр Викторович**  **Границы: город Благодарный: ул. Свободы (нечетная сторона от № 31 до № 171, четная сторона от № 28 до № 146), пл. Достоевского, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 111 до № 247, четная сторона от № 172 до № 326), пер. Кочубея (нечетная сторона от № 1 до № 65, четная сторона от № 2 до № 62), пер. Светлый, ул. Садовая, ул. Котовского, ул. Ленина (нечетная сторона от № 1 до № 111, четная сторона от № 2 до № 82), пер. Северный, ул. Толстого (нечетная сторона от № 1 до № 87, четная сторона от № 2 до № 64 А), ул. Тургенева, ул. Бедненко (четная сторона с № 2 до № 134, нечетная сторона с №1/1 до № 81), ул. Дорожная.** | | | | | | |
| 275 | г. Благодарный | Поменять местами дорожные знаки приоритета – перекресток ул. Бедненко, пер. Фрунзе | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 279 | г. Благодарный | На пл. Достоевского (в районе котельной) обустроить волейбольную площадку». | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 280 | г. Благодарный | Просьба проложить тротуары по обе стороны ул. Ленина | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 281 | г. Благодарный | Просьба произвести планировку обочины вдоль дороги ул. Ленина с обеих сторон. | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 284 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Дорожной | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 285 | г. Благодарный | Просьба обустроить пешеходные дорожки с двух сторону ул. Чапаева от пер Кочубея до пер. Куйбышева | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 17 Барсукова Ольга Ивановна**  **Границы: город Благодарный: ул. Бедненко (нечетная сторона от № 83 до № 137, четная сторона от № 134 до № 180), ул. Ставропольская, ул. Свободы (нечетная сторона от № 173 до № 225, четная сторона от № 146 А до № 182), ул. Карбышева, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 249 до № 315, четная сторона от № 326 до № 392), ул. Ленина (нечетная сторона от № 113 до № 203, четная сторона от № 84 до № 176), ул. Толстого (четная сторона от № 66 до № 86), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 14 до конца, нечетная сторона от № 13 до конца), ул. Новая, пл. Кирова, пер. 9 Января (четная сторона от № 16 до конца, нечетная сторона от № 3 до конца), пер. Фрунзе ,ул. Первомайская (четная сторона от № 22 до № 36, нечетная от № 33 до № 61), ул. Шевченко, ул. Мира, пл. Победы, ул. Оболенского (четная сторона с №2 до №52).** | | | | | | |
| 288 | г. Благодарный | Просьба заасфальтировать участок дороги ул. Бедненко от пер. Фрунзе до пер. 9 Января | 2022 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 290 | г. Благодарный | Убрать кусты и деревья с пересечения улиц Бедненко и 9 Января, так как это затрудняет безопасное движение транспорта | 2022 год | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 291 | г. Благодарный | Убрать заросли амброзии на месте пересечения ул. Бедненко и пер. Ветеринарный | постоянно | МУ «Комбинат благоустройства» |  | **Выполнено** |
| 293 | г. Благодарный | Установить фонарь у пешеходного перехода на пер. Северный | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| **Избирательный округ № 19 депутат Коваленко Геннадий Анатольевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Вокзальная (четная сторона от № 12 до конца, нечетная сторона от № 33 до конца), пл. Нефтянников, ул. Оболенского (нечетная сторона от № 1 до конца), пл. Солнечная, пер. Тюленина (нечетная сторона от № 1 до № 19, четная сторона от № 2 до № 30), пер. Большевик (нечетная сторона от № 1 до № 37, четная сторона от № 2 до № 18), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 2 до № 12, нечетная сторона от № 1 до № 11), ул. Демократическая, пер. 9 Января (четная сторона от № 2 до № 14, нечетная сторона № 1), ул. Первомайская (четная сторона от № 2 до № 16, нечетная сторона от № 1 до № 37), ул. Бедненко (нечетная сторона от № 139 до конца, четная сторона с № 182 до конца), ул. Герцена, ул. Свободы (нечетная сторона от № 227 до № 277), ул. Степная, пл. Колхозная, ул. Гриценко, ул. Чеботарева, ул. Шоссейная, ул. Яценко, пер. Звездный, ул. Победы, пер. Подгорный (нечетная сторона с № 1 по № 13), ул. Чкалова (нечетная сторона с № 1 по №27 А, четная сторона с № 2 до № 42А).** | | | | | | |
| 304 | г. Благодарный | Построить спортивную площадку пл. Колхозная | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 305 | г. Благодарный | Ликвидировать стихийную свалку за ул. Чеботарева | 2023 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | **Выполнено** |
| 308 | г. Благодарный | Поставить лавочки около подъездов ул. Первомайская, 2, 4 | 2023 год | МУП «Центр ЖКХ» |  | **Выполнено** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к решению Совета депутатов  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  от 12 апреля 2024 года № 180 |

**ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ** **ИЗБИРАТЕЛЕЙ,**

**ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ В 2024-2027 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | территория реализации наказа (избирательный округ, населенный пункт) | содержание наказа (мероприятия в рамках реализации наказа) | сроки, результаты исполнения | получатель средств бюджета (главный распорядитель бюджетных средств) | объем финансирования | ответственные, исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Избирательный округ № 1, депутат Матиева Гульстан Мухаметалиевна**  **Границы: аул. Эдельбай; село Мирное.** | | | | | | |
| 1 | а. Эдельбай | Строительство дороги по ул. Новой от дома № 1 до № 44. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 800 м. Выполнение - 2025 год. | Управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее-АБМО СК) | Программа СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 3 | а. Эдельбай | Строительство детской площадки на территории МОУ «СОШ №14». | Выполнение - 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Программа инициативного бюджетирования. | Донцов А.М.,  Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 4 | а. Эдельбай | Строительство теневого навеса для организации летнего досуга на территории МОУ «СОШ №14». | Выполнение – 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК. | Программа инициативного бюджетирования. | Донцов А.М.,  Управление образования и молодежной политики АБМО СК, |
| 5 | а. Эдельбай | Замена подводящего водовода к МОУ «СОШ №14» (нет напора воды) износ труб, установка 1975 года). | Выполнение – 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Программа модернизации школьных систем образования | Определение собственника до 01.06.2024 - Востриков И.А.,  Ким С.В.  Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 6 | с. Мирное | Ремонт тротуара на территории МДОУ «ДС №22». | Выполнение –2026 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Соколов В.И.,  Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 7 | с. Мирное | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №22». | Выполнение - 2024 год. | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК» |
| 8 | с. Мирное | Обустройство детской площадки на территории МОУ «СОШ №13». | После завершения работ по капитальному ремонту | Управление образования и молодежной политики АБМО СК.  Управление по делам территорий АБМО СК | Программа инициативного бюджетирования. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 2 депутат Гончаров Михаил Евгеньевич**  **Границы: село Алексеевское;**  **город Благодарный: пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14), ул. Краснознаменская (нечетная сторона от № 1 до 183, четная сторона от № 2 до №156), ул. Петровского, ул. Советская (нечетная сторона от № 477 до № 595), ул. Набережная (четные номера от № 2 до №110), ул. Комарова, пер. Подгорный (четные номера с №12 до №34, нечетные номера с №21 по №41), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14)** | | | | | | |
| 9 | г. Благодарный | Ул. Набережная: строительство, профилировка дороги, тротуар, недостаточное освещение. | Подсыпка и профилировка от дома № 2 до дома № 38 на 2024 год, от дома № 80 до №110 на 2025 год  Сроки восстановления уличного освещения III квартал 2024 года. 1200 м, установка дополнительных светильников. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 10 | г. Благодарный | Строительство тротуара и дороги по ул. Петровского от пер. Красноармейский до конца. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 941 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 11 | г. Благодарный | Освещение мостов по ул. Набережная - пер. Подгорный; по ул. Набережная (железный мост.) | В 2024 году разработка ПСД, 600 м. Выполнение до 01 сентября 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 12 | г. Благодарный | Строительство детской спортивной площадки на ул. Советской в восточной части города. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа инициативного бюджетирования или местные инициативы. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 13 | г. Благодарный | Пер. Пролетарский (между ул. Набережная и ул. Краснознаменская) строительство «ливневки» с дренажом в реку и дороги. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 14 | г. Благодарный | Произвести ремонт детской площадки возле центрального моста. | Выполнение 2024 -2025 годы. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление культуры АБМО СК |
| 16 | г. Благодарный | Ремонт тротуара по ул. Краснознаменская от пер. Лермонтова до пер. Подгорный. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 530 м. Выполнение 2026 год. Ремонт дороги и тротуара. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 17 | г. Благодарный | Установка знака «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки на участке дороги по пер. Подгорный на пересечении с ул. Набережная, с ул. Краснознаменская. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 18 | с. Алексеевское | Реконструкция стадиона. | 2024 год. | Управление физической культуры и спорта АБМО СК | Программа поддержки местных инициатив СК | Управление физической культуры и спорта АБМО СК |
| 19 | с. Алексеевское | Строительство многофункциональной спортивной площадки, детской игровой площадки, с прилегающей зоной отдыха. | 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа поддержки местных инициатив СК | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 20 | с. Алексеевское | Строительство дороги и пешеходной дорожки по ул. Ленина, нечетная сторона. | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 2000 м. Подача заявки на получение субсидии в 2023 году. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК. |
| **Избирательный округ № 3 депутат Погорелов Михаил Викторович**  **Границы: село Каменная Балка; поселок Каменка; хутор Гремучий; х. Красный Ключ; хутор Дейнекин; хутор Алтухов.** | | | | | | |
| 23 | х. Гремучий | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения. | Обеспечение маршрутного сообщения. Выполнение – до 01 сентября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 24 | х. Гремучий | Просьба расчистить и подсыпать дорогу по ул. Степной, ул. Мира. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов 860 метров Выполнение до 01 октября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 27 | х. Красный Ключ | Просьба организовать маршрутное сообщение. | Обеспечение маршрутного сообщения. Выполнение – до 01 сентября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 31 | с. Каменная Балка | Ремонт дороги и Благоустройство тротуарной дорожки по ул.8 Марта. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году.  Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 32 | с. Каменная Балка | Ремонт участка дороги по ул. Школьной. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году.  Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 33 | х. Дейнекин | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения. | Обеспечение маршрутного сообщения. Выполнение – до 01 сентября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 35 | пос. Каменка | Обустройство тротуарной дорожки в восточную сторону по ул. Подгорная.  Расчистить и подсыпать дорогу по ул. Подгорной. | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы (1676 м.). Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2024-2025 годы.  В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы (1676 м.). Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026-2025 годы. | Управление по делам территорий АБМО СК | Программа инициативного бюджетирования в Благодарненском городском округе Ставропольского края | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 38 | пос. Каменка | Просьба обустроить полосу разгона и полосу торможения на повороте с. Каменная Балка по трассе г. Благодарный-с. Алексеевское. | Автодорога регионального значения. Необходима реконструкция дороги для обустройства полосы разгона и торможения. Выполнение - 2027 год | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края |  | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 39 | пос. Каменка | Просьба возобновить работу медицинского пункта в поселке. | Выполнение – 2026-2027 годы. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская районная больница» (далее – ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница») | Выполнение в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» | ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 41 | с. Каменная Балка | Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Октябрьской. | Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 42 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в восстановлении асфальтового покрытия на входе в МДОУ «ДС №25». | 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Реализация проекта за счет программы инициативного бюджетирования | Управление образования и молодежной политики АБМО СК  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 43 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в спиле деревьев МОУ «СОШ №12». | Выполнение до 01 сентября 2024 года | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК» |
| **Избирательный округ № 4 депутат Кодинцева Наталья Ивановна**  **Границы: село Александрия: ул. Советская, ул. Ростовская, пер. Пионерский, ул. Полевая, ул. Набережная, пер. Малый, пер. Большевик; ул. Бакинская, ул. Батумская, ул. Красноармейская, ул. Красная (нечетная сторона с № 1 по № 221 четная сторона с № 2 по № 240) ул. Комсомольская, ул. Кисловодская, ул. Луначарского (четная сторона с № 2 по № 44/1, нечетная сторона с № 3 по № 103) пер. Майский, ул. Пролетарская (нечетная сторона с № 1 по № 121,четная сторона с № 2 по № 126) ул. Подгорная, ул. Столбовая (нечетная сторона с № 1/1 по № 45 четная сторона с № 2/1 по № 40) ул. Садовая, ул. Шоссейная, ул. Первомайская (нечетная сторона с № 1 по № 63, четная сторона с № 2 по № 136); хутор Новоалександровский.** | | | | | | |
| 46 | с. Александрия | Сделать ремонт дороги по ул. Первомайская от д.№1/1 до ул. Советская с тротуарами. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 47 | с. Александрия | Сделать тротуарную дорожку по ул. Первомайской.  Решить вопрос с бездомными собаками. | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2025 год.  До 01 мая 2024 года | Управление по делам территорий АБМО СК  Управление сельского хозяйства |  | Управление по делам территорий АБМО СК  Управление сельского хозяйства |
| 50 | с. Александрия | Выполнить ремонт дороги по ул. Пролетарская с тротуарами. | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2024 году, 1400 м. Выполнение 2025-2026 годы. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 53 | с. Александрия | Сделать тротуарную дорожку по ул. Шоссейная. | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2025 году. Выполнение 2026-2027 годы. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 55 | с. Александрия | Установить детскую площадку на ул. Шоссейная х. Новоалександровский. | Внесен в список на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ставропольского края. Выполнение - 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 58 | с. Александрия | Построить зоны отдыха в центре села с обустройством детской площадки. | Выполнение - 2024 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 64 | с. Александрия | Выполнить обрезку деревьев по ул. Садовая. | Выполнение - до 01 ноября 2024 года | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК».  Контроль - управление по делам территорий АБМО СК |
| 65 | с. Александрия | Подсыпать дорогу (плотина) 4 бригада. | Ремонт дороги в асфальтном исполнении Разработка ПСД в 2024 году. Выполнение в 2025 году | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 66 | с. Александрия | Выполнить ремонт дорог: ул. Комсомольская, ул. Луначарского,  ул. Кисловодская. | Выполнение  2025 год;  2025 год;  2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 6 депутат Высочинская Наталья Николаевна**  **село Елизаветинское** | | | | | | |
| 69 | с. Елизаветинское | Спил и кронирование деревьев на территории МДОУ «ДС №14». | До 01 сентября 2024 года | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК».  Контроль - управление по делам территорий АБМО СК |
| 70 | с. Елизаветинское | Тротуар по ул. Ленина от кафе до детского сада (от трассы Благодарный-Мин.-Воды). | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров – 1-й квартал 2023 года. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 71 | с. Елизаветинское | Дорога-закончить асфальтовое покрытие ул. Путь Победы (проводились ремонтные работы в 2022г.) | Протяженность 920 м. Разработка ПСД – 2024 год.  Выполнение – ямочный ремонт - 2024 год. В асфальтном исполнении 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 72 | с. Елизаветинское | Продлить маршрут маршрутного автобуса, сделать остановку ближе к ул. Путь Победы. | После выполнения работ по ремонту автомобильной дороги. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 74 | с. Елизаветинское | Когда будет проведена вода в село с "Грушевского водохранилища?».  Провести питьевую воду ул. Подгорная. | Разработка ПСД –2024-2025 годы Выполнение 2026-2027 годы. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство ЖКХ СК) | Разработка ПСД в министерстве ЖКХ СК – 2024-2025 годы | Министерство ЖКХ СК.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 76 | с. Елизаветинское | Ремонт водопропускной трубы под автомобильные дороги. | ПСД разработано в 2023 году. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Разработка ПСД в министерстве ЖКХ СК - 2023 год | Министерство ЖКХ СК.    Управление по делам территорий АБМО СК |
| 79 | с. Елизаветинское | Создать искусственную неровность-элемент принудительного снижения скорости транспортных средств по пер. Тихий. | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающему к Детскому саду № 14 по пер. Тихий, 13, с оборудованием пешеходного перехода и искусственных дорожных неровностей – 2024 год. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 80 | с. Елизаветинское | Асфальтирование гравийной части дороги ул. Л-та Остапчук. | Разработка ПСД –2024 год. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования | Начальник территориального отдела.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Двухмандатный избирательный округ № 7 депутат Дьякова Татьяна Васильевна,**  **село Сотниковское (поселок Ставропольский; поселок Видный; поселок Молочный)** | | | | | | |
| 81 | с. Сотниковское | Обустройство спортивной площадки в МДОУ «№16» в связи с износом оборудования. | Выполнение-2024-  2025 годы. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования | Управление образования и молодежной политики АБМО СК.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 82 | с. Сотниковское | Ремонт дорог западной окраины села:  от пер. Пионерский до конца села,  по ул. Пролетарская 1000 м,  по ул. Советская,  по ул. Красная. | Выполнение  2026 - 2027 годы.  2024 год.  2026-2027 годы.  2026 -2027 годы. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по Программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 83 | с. Сотниковское | Строительство тротуара по пл. Тучина от въезда в село до ул. Советской. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 84 | с. Сотниковское | Строительство тротуаров по ул. Ленина. | ПСД 2025 год. Протяженность 4880 м. Реализация 2026 – 2027 годы, поэтапно. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 85 | с. Сотниковское | Строительство тротуаров с ремонтом дороги по ул. Пролетарской. | В 2023 году зарегистрировать право собственности. Протяженность 5570 м. В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Двухмандатный избирательный округ № 7 депутат Христенко Сергей Владимирович**  **поселок Ставропольский; поселок Видный; поселок Молочный. (село Сотниковское)** | | | | | | |
| 86 | с. Сотниковское | Ремонт проезжей части по ул. Советская (западная часть села) от пер. Пионерский до дома № 1. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1676 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 87 | пос. Ставропольский | Ремонт тротуара по ул. Ленина от дома № 1 до дома № 23. | В 2026 году разработка ПСД, прохождение экспертизы. подача заявки на получение субсидии. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе комплексное развитие сельских территорий | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Макрухина Ирина Николаевна**  **село Бурлацкое (село Спасское).** | | | | | | |
| 89 | с. Бурлацкое | Освещение ул. Артюхова. | В 2023 году разработан локально-сметный расчет. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 92 | с. Бурлацкое | Освещение: конец и начало ул. Красной. | В 2023 году освещение частично восстановлено. Выполнение до 01 июня 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 94 | с. Бурлацкое | Ремонт дороги по ул. Артюхова. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 700 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 95 | с. Бурлацкое | Решить вопрос о возможности забоя скота на месте, в селе. | Выполнение до 1 мая 2024 года. | Управление сельского хозяйства АБМО СК |  | Соколов В.И.-подготовить ответ жителям с. Бурлацкое.  Управление сельского хозяйства АБМО СК |
| 98 | с. Бурлацкое | Строительство ограды  Ремонт крыльца в МОУ «СОШ №10».  Обустройство подъезда к школе. | Выполнение до 01 сентября 2024 года.  Выполнение 2024-2025 годы. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК | Реализация в рамках программы модернизации школьных систем образования.  Реализация по программе местных инициатив | Управление образования и молодежной политики АБМО СК.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 102 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №19». | До 01 сентября 2024 года | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК».  Управление по делам территорий АБМО СК- контроль |
| 104 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №20». | До 01 сентября 2024 года | МУ «ЕДДС БМО СК» |  | МУ «ЕДДС БМО СК».  Управление по делам территорий АБМО СК- контроль |
| 107 | с. Бурлацкое | Асфальтирование дороги по пер. Больничному до ул. Пролетарской. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 670 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 109 | с. Бурлацкое | Строительство тротуаров и ремонт дороги по ул. Пролетарской. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Федюков Алексей Алексеевич**  **село Спасское (село Бурлацкое).** | | | | | | |
| 110 | с Спасское | Просьба сделать возвышение на проезжей части дороги по ул. Советская для принудительного снижения скорости. | Выполнение до 01 сентября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 112 | с. Спасское | Просьба отсыпать дорогу по ул. Набережная. | Выполнение до 01 ноября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 115 | с. Спасское | Обустройство детской Выполнение площадки на ул. Набережная. | Выполнение - 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 116 | с. Спасское | Ремонт фасада начальной школы МОУ «СОШ №5». | Выполнение до 01 сентября 2024 года. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 118 | с. Спасское | О выделении спортивного инвентаря (два мата, один канат), постельного белья, посуды МДОУ «ДС №17». | До 01 июня 2024 года | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 120 | с. Спасское | Строительство и ремонт игровых площадок МДОУ «ДС №17». | Выполнение до 01 июня 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК.  Управление образования и молодежной политики АБМО СК. | Реализация по программе инициативного бюджетирования | Управление по делам территорий АБМО СК.  Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 121 | с. Спасское | Ремонт здания (канализация) МДОУ «ДС №17». | Выполнение 2027 год. | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |
| 123 | с. Спасское | Строительство тротуара с ремонтом дороги по ул. Советской от пер. Свободы до пер. Петренко. | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2024 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  |  |
| 124 | с. Спасское | Строительство остановки на краю села по ул. Красной. | Выполнение – до 01 сентября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 127 | с. Спасское | Обустройство крытой площадки для массовых мероприятий ввиду отсутствия в МОУ «СОШ №5» актового зала. | Реализация 2027 год | Управление образования и молодежной политики АБМО СК |  |  |
| 129 | с. Спасское | Освещение пер. Победы (2 фонаря). | До 01 апреля 2024 года | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 130 | с. Спасское | Освещение пер. Садовый | До 01 апреля 2024 года | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 131 | с. Спасское | Освещение пер. Свободы | До 01 апреля 2024 года | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 132 | с. Спасское | Обустройство игровой детской площадки на ул. Советская. | 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 133 | с. Спасское | Отсыпать ПГС пер. Мельничный. | 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 9 депутат Морозов Иван Николаевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Веселая, ул. Восточная, ул. Однокозова (нечетная сторона № 293 до № 353, четная сторона от № 236 до № 268), ул. Московская (нечетная сторона № 477 до конца, четная сторона № 480 до конца), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 5 до конца, четные номера от № 16 до конца), пер. Восточный, пер. Тенистый, пер. Зерносовхозский (нечетная сторона от № 5 до конца, четная сторона от № 4 до конца), ул. Красноармейская (четная сторона № 196 до конца, нечетная сторона от № 155 до конца), ул. Свердлова, ул. Советская (четная сторона от № 468 до конца), ул. Комсомольская (нечетная сторона от № 53 до №103, четная сторона от № 112 до №138), ул. Жукова, пл. Есенина. пер. Подгорный (четная сторона с №36 до №74, нечетная сторона с № 45 по № 93), ул. Луговая, ул. Мельничная**  **(четная сторона с № 160 до № 188, нечетная сторона с № 155Б до № 169), пл. А. Невского.** | | | | | | |
| 135 | г. Благодарный | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Жукова (от пер. Тенистый до конца). | Текущий ремонт, подсыпка, выравнивание. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 136 | г. Благодарный | Установка уличного освещения по ул. Жукова от пер. Тенистого до конца). | Выполнение до 01 сентября 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 141 | г. Благодарный | Ямочный ремонт автодороги по ул. Советской (от пер. Зерносовхозского в сторону пер. Красноармейского). | Выполнение до 01 мая 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 143 | г. Благодарный | Ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от пер. Тенистого до конца). | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  |  |
| 144 | г. Благодарный | Установка уличного освещения по ул. Свердлова (от начала до пер. Зерносовхозского). | Выполнение до 01 ноября 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 145 | г. Благодарный | Строительство автодороги и тротуаров по ул. Свердлова (от начала до пер. Зерносовхозского). | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |  |
| 147 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения по пер. Восточному. | Выполнение до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 150 | г. Благодарный | Полное отсутствие фонарного освещения по ул. Восточной от пер. Зерносовхозского до пер. Тенистого. | Выполнение до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 10 депутат Белозорев Василий Андреевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Юбилейная, ул. Советская (нечетная сторона от № 363 до № 475, четная сторона от № 386 до № 466), ул. Комсомольская (нечетная сторона от № 3 до № 83, четная сторона от № 20 до № 110), пер. Пионерский, ул. Красноармейская (четная сторона от № 60 до № 194, нечетная сторона от № 57 до № 153), ул. Московская (нечетная сторона от № 333 до № 475, четная сторона от № 346 до № 478), ул. Некрасова, ул. Однокозова (нечетная сторона от № 237 до № 291, четная сторона от № 164 до № 220), ул. Мельничная №155 Б , пер. Школьный, ул. Ленинградская, пер. Лермонтова, ул. Молодежная, пер. Южный, пер. Тихий, ул. Виноградная, ул. Голикова, ул.Дзержинского.** | | | | | | |
| 151 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Красноармейской от пер. Подгорного до пер. Лермонтова. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 530 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | . Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 152 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Пионерскому от ул. Набережной до ул. Красноармейской. | Подготовка письма в ГУП СК «Крайводоканал» - до 01 мая 2024 года о ветхом состоянии водопровода.  В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 153 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Московской от №333 до №475 от пер. Подгорного.. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1180 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 го.д | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 154 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Дзержинского. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 563 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 155 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Пионерскому от ул. Дзержинского до ул. Однокозова. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1088 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 156 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Однокозова от №237 до 291. | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 555 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 157 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Комсомольской от пер. Подгорного до пл. Ленина. | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1088 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Дорога в школу» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 158 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия по пер. Лермонтова от ул. Мельничная до ул. Дзержинского. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение до 01 ноября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 159 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Лермонтова от ул. Дзержинского до ул. Однокозова. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 160 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Южному. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 161 | г. Благодарный | Монтаж наружного освещения по пер. Лермонтова от № 101 до ул. Дзержинского. | Выполнение до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 11 депутат Джус Владимир Степанович**  **Границы: город Благодарный: ул. Первомайская (четная сторона от № 38 до конца, нечетная сторона от № 65 до конца), пл. Ленина, ул. Советская (нечетная сторона от №301 до № 359, четная сторона с № 322 до № 384), пер. Образцовый, ул. Комсомольская, (четная сторона от № 6 до № 18), пл. Гвардейская, ул. Однокозова (нечетная сторона от № 115 до № 161, четная сторона от № 110 до № 256), пл. Маяковского, ул. Горького, ул. Пирогова, ул. Мельничная (нечетная сторона от № 45 до № 155, четная сторона от № 16 до № 150), пл. Высоцкого, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 61 до конца, четная сторона от 70 до конца), ул. Островского, пер. Ручейный, пер. Колхозный, ул. Красноармейская (нечетная сторона от № 1 до № 53, четная сторона от № 2 до № 56), ул. Пушкина,**  **ул. Московская (нечетная сторона с № 285 до № 331, четная сторона с № 304 до № 344).** | | | | | | |
| 162 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Первомайская (четная сторона от № 38 до конца, нечетная сторона от № 65 до конца), от ул. Пирогова до ул. Мельничной. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 442 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 163 | г. Благодарный | Ремонт тротуара по ул. Первомайская от ул. Московской до ул. Пирогова. | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 164 | г. Благодарный | Благоустройство территории, прилегающей к верхнему рынку | Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 167 | г. Благодарный | Ремонт дороги и тротуаров пл. Гвардейская. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов.  Выполнение до 01 ноября 2024 года | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 168 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Однокозова (от ул. Первомайской до пер. Колхозного) ул. Однокозова (нечетная сторона от № 115 до № 161, четная сторона от № 110 до № 256). | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 169 | г. Благодарный | Ремонт дороги пл. Маяковского. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов.  Выполнение до 01 октября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 172 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Мельничная (нечетная сторона от № 45 до № 155, четная сторона от № 16 до № 150) от ул. Пирогова до пер. Ручейного. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 174 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Прикумская (нечетная сторона от № 61 до конца, четная сторона от 70 до конца). | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение – 01 апреля 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 175 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Островского. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов.  Выполнение – 01 октября 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 176 | г. Благодарный | Ремонт дороги пер. Ручейный. | Есть асфальтное покрытие, ямочный ремонт картами, порядка 1000 м2, 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 177 | г. Благодарный | Ремонт дороги пер. Колхозный. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 320 м. Участок от ул. Московской до ул. Пушкина. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 179 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Пушкина. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 546 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 180 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Московская (нечетная сторона с № 285 до № 331, четная сторона с №304 до № 344). | В 2026 году разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров. Имеется асфальтированная проезжая часть, ямочный ремонт картами. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 12 депутат Гучмазов Александр Графович**  **Границы: город Благодарный: ул. Советская (нечетная сторона от № 181 до № №299, четная сторона от № 172 до № 320), пер. Пролетарский, ул. Суворова, пер. Московский, ул. Московская (четная сторона от № 204 до № 300 нечетная сторона от № 199 до № 283), ул. Однокозова (нечетная сторона от № 1 до № 113, четная сторона от № 2 до № 106), пер. Малый, пр. 60 лет Октября, ул. Терешковой, пл. Гайдара, ул. Морозова, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 1 до № 59, четная сторона от № 2 до № 68). Пер. 8 Марта, ул. Мельничная (нечетная сторона с № 1А до № 41, четная сторона с № 2А до № 78** | | | | | | |
| 182 | г. Благодарный | Строительство недостающего участка дороги по пер. Пролетарский между ул. Советская и ул. Суворова. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 546 м.  Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 183 | г. Благодарный | Благоустройство спортивной площадки по ул. Суворова напротив домов №№ 65-71. | В 2024 году разработка ПСД.  Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК.  Гучмазову А.Г., Вострикову И.А. определить территорию для размещения спортивной площадки до 01 мая 2024 года. |
| 184 | г. Благодарный | Благоустройство территории вокруг Храма Александра Невского со строительство тротуара, прилегающего к нему по ул. Советской напротив домов № 201-241. Строительство фонарного освещения на этом участке. | Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 185 | г. Благодарный | Реставрация с частичным строительством каналов для отведения ливневых вод пер. Красный | Выполнение – до 01 августа 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК.  Ким С.В. – подготовка письма в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК о восстановлении каналов для отведения ливневых вод вдоль автодороги регионального значения. |
| 187 | г. Благодарный | Строительство дороги по пер. 8 Марта на участке от ул. Мельничная до ул. Суворова. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1269 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 188 | г. Благодарный | Строительство спортивной площадки на участке по ул. Однокозова от пер. Пролетарский до пер. Малый. | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2025 год  Выполнение 2024 год при выделении денежных средств по программе местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам местных инициатив | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 189 | г. Благодарный | Строительство дороги с асфальтовым покрытие по ул. Однокозова от пер. Красного до пер. Колхозного. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 190 | г. Благодарный | Строительство каналов для отведения ливневых вод на пл. 60 лет Октября между 5-ти этажным домом и магазином «Доброцен» пер. Кочубея, д. 65 А. | Предложения - 2024 год. | Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации АБМО СК.  Управление по делам территорий АБМО СК |  | Вострикову И.А, Киму С.В. изучить вопрос, внести предложения. |
| 191 | г. Благодарный | Строительство дороги с асфальтовым покрытием по ул. Терешковой. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 339 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 13 депутат Магомедов Рашид Багандалиевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Московская (нечетная сторона от № 1 до №197, четная сторона от № 2 до № 202), ул. Урожайная, пер. Перекопский бой, ул. Чехова, пер. Кочубея (нечетная сторона от № 67 до конца, четная сторона от № 64 до конца), пл. Гражданская, пер. Безымянный (четная сторона от № 42 до № 44), ул. Зеленая, ул. Подгорная, пер. Ударник полей, пер. Красный, ул. Королева, пл. Фадеева, ул. Кошевого, ул. Советская (нечетная сторона с №113 до № 179, четная сторона с № 100 до № 170).** | | | | | | |
| 192 | г. Благодарный | Провести уличное освещение (1-2 фонаря) на ул. Подгорной. | Выполнение – до 01 ноября 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 193 | г. Благодарный | Установить на ул. Подгорной детскую площадку. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 194 | г. Благодарный | Восстановить дорожное асфальтное покрытие по ул. Подгорной. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2025 год | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 195 | г. Благодарный | Проложить асфальтное покрытие по ул. О. Кошевого. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 390 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 196 | г. Благодарный | Обустроить тротуар с ул. О. Кошевого на пер. Перекопский Бой |
| 197 | г. Благодарный | Провести полную реконструкцию детской площадки, с дополнительным оснащением детской площадки спортивными тренажерами и мягким покрытием на ул. О. Кошевого. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив | Примерная стоимость 6 млн. руб. |
| 201 | г. Благодарный | Обустроить тротуар по пер. Перекопский бой. | В 2027 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе местных инициатив | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 202 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по пер. Перекопский бой. | Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | . | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 203 | г. Благодарный | Подключить освещение на участке от ул. Подгорной до ул. Советской. | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 205 | г. Благодарный | Благоустроить парковую зону отдыха на территории места расположения родника в восточной части ул. Зелёная. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | . Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 206 | г. Благодарный | Провести полную реконструкцию детской площадки на ул. Зеленой. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 207 | г. Благодарный | От детской площадки на вторую (восточную) часть ул. Зеленой. сделать пешеходный переход. | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 208 | г. Благодарный | По адресу ул. Зеленая, дом 58 провести уличное освещение. | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 209 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по ул. Московской от пер. Красного до начала ул., подключить освещение на данном участке. | Освещение будет подключаться участками. Начало выполнение работ – 2024 год. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 210 | г. Благодарный | Установить на ул. Московской детскую площадку (приблизительный адрес ул. Московская, дом № 20). | Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. | Выполнение 2025 год. |
| 211 | г. Благодарный | Восстановить тротуар от пер. Красного до начала ул. Московской по обеим сторонам ул. (четной, нечетной). | Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 212 | г. Благодарный | Сделать пешеходные переходы на ул. Московской от пер. Красного до дома № 22. | Выполнение 2024 год. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства», Управление по делам территорий АБМО СК |
| 214 | г. Благодарный | Проложить дорожное асфальтное покрытие по ул. Королева. | В 2022 году выполнены работы по подсыпке и профилировки дорожного покрытия с применением асфальтной крошки. В 2025 году разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров и прохождение экспертизы. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 215 | г. Благодарный | Сделать водостоки на ул. Королева и заасфальтировать, проблема с водой (нет «ливнёвки»). | Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК.  Магомедов Р.Б., Ким С.В. изучить вопрос, внести предложения – 2024 год. |
| 216 | г. Благодарный | Проложить дорожно-асфальтное покрытие по ул. Урожайной. Обустроить «ливневку» для стока воды. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1230 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК.  Магомедов Р.Б., Ким С.В. изучить вопрос, внести предложения- 2024 год. |
| 217 | г. Благодарный | Сделать полную ревизию уличного освещения и провести уличное освещение по ул. Урожайной. | В 2025 году разработка ПСД.  Выполнение 2025 год. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства». Управление по делам территорий АБМО СК |
| 218 | г. Благодарный | Обустроить водоотведение «ливневку» для стока воды по пер. Ударник полей. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1230 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 219 | г. Благодарный | Провести ревизию уличного освещения по пер. Ударник полей, подключить освещение в переулке. | В 2025 году разработка ПСД.  Выполнение 2025 год. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 220 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность обустройства тротуара по пер. Ударник полей хотя бы на одной из сторон переулка. | В 2021 году выполнен ремонт дороги протяженностью 840 метров.  Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 221 | г. Благодарный | Установить спортивные тренажеры и ограждение на детской площадке в переулке Кочубея | В 2025 году разработка ПСД.  Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. | Примерная стоимость 6 млн. руб. |
| 224 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность проложить маршрут пассажирских перевозок с ул. Московской на улицу Подгорную по ул. Ударник полей через пер. Кочубея на улицу Московскую. | Возможности изменить маршрут движения в настоящее время нет. Выполнение 2027 после проведения работ по асфальтирование всех автодорог квартала. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 228 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность устройства на дороге искусственной неровности для принудительного ограничения скорости по ул. Московской в районе ГДК. | Выполнение - 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 229 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность установления знака «Ограничение скорости» не более 40 км/ч на ул. Московской в районе ГДК. | Выполнение - 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 14 депутат Коваленко Сергей Васильевич**  **Границы: город Благодарный: пер. Безымянный (четная сторона от № 2 до № 40, нечетная сторона № 3), ул. Золотистая, ул. Небесная, пер. Черепичный, ул. Свободы (нечетная сторона от № 1 до № 27/1, четная сторона от № 2 до № 26-А), ул. Чапаева (нечетная сторона от № 1, 1-А, 1-Б до № 45, четная сторона от № 2 до № 74), пл. Строителей № 3, № 4-А, ул. Завокзальная, ул. Вокзальная (четная сторона от № 2 до № 10), ул. Заречная, ул. Советская (нечетная сторона от № 1-А до № 111, четная сторона от № 2 до № 98), ул. 30 лет Победы.** | | | | | | |
| 234 | г. Благодарный | От ул. Заречная до ул. Советская по пер. Безымянному проложить тротуар | Тротуар на подходе в железному пешеходному мосту через реку Мокрая Буйвола.  Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе местных инициатив. | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 235 | г. Благодарный | На пересечении ул. Заречной и пер. Безымянного по левой стороне спил веток деревьев | Выполнение – до 01 мая 2024 года. | МУ «ЕДДС» |  | МУ «ЕДДС».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 236 | г. Благодарный | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия по ул. Золотистой | Заключен контракт на ямочный ремонт.  Выполнение - 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 238 | г. Благодарный | Установка детской площадки (территория бывшего автодрома) | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 15 Суханов Сергей Витальевич**  **Границы: город Благодарный: пл. Строителей, № 4, № 6, № 7, № 7а, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, пл. Трудовая, ул. Лазо, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 49 до № 109, четная сторона от № 76 до № 170), ул. Калинина, ул. Лесная, пер. Куйбышева, ул. Туманная, ул. Свободы № 29,** | | | | | | |
| 246 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 23 | 2025-2026 годы. | управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации АБМО СК |  | Определение собственника - Востриков И.А.. Выполнение - 2024 год. |
| 247 | г. Благодарный | Изменить уровень основания контейнерной площадки по адресу: пл. Строителей 4 (контейнеры стоят за пределами площадки, зачастую перевернутые - невозможно пользоваться) | Выполнение – до 01 сентября 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 248 | г. Благодарный | Изменить уровень основания контейнерной площадки по адресу: пл. Строителей 6 (контейнеры стоят за пределами площадки, зачастую перевернутые - невозможно пользоваться) | Выполнение – до 01 ноября 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 250 | г. Благодарный | Разграничение земельных участков под многоквартирными домами | В рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса» (по заявлению собственников жилых помещений).  Выполнение до 01 декабря 2024 года. | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |  | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |
| 252 | г. Благодарный | Освещение на пл. Трудовой - продолжить освещение по всей площади Трудовой | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 257 | г. Благодарный | Просьба отремонтировать тротуар по пер. Куйбышева | Выполнение - 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |
| 259 | г. Благодарный | Просьба сделать освещение по ул. Туманной от пер. Куйбышева до пер. Безымянного | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 260 | г. Благодарный | Просьба проложить освещение по ул. Туманная, Лесная | Выполнение – до 01 декабря 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 268 | г. Благодарный | Установка ламп освещения и ремонт фонаря Строителей 15, рассмотреть возможность установить фонарь на дорожке между 16 домом и кафе "У камина" очень темно | Выполнение – до 01 апреля 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 271 | г. Благодарный | Строительство парка "Взлёт" возможность реализации и сроки | Подготовка документации и подача заявки – 2025 год.  Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБМО СК | Федеральный конкурс «Малые города, исторические поселения» | федеральный конкурс «Малые города, исторические поселения» |
| **Избирательный округ № 16 Пономарев Александр Викторович**  **Границы: город Благодарный: ул. Свободы (нечетная сторона от № 31 до № 171, четная сторона от № 28 до № 146), пл. Достоевского, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 111 до № 247, четная сторона от № 172 до № 326), пер. Кочубея (нечетная сторона от № 1 до № 65, четная сторона от № 2 до № 62), пер. Светлый, ул. Садовая, ул. Котовского, ул. Ленина (нечетная сторона от № 1 до № 111, четная сторона от № 2 до № 82), пер. Северный, ул. Толстого (нечетная сторона от № 1 до № 87, четная сторона от № 2 до № 64 А), ул. Тургенева, ул. Бедненко (четная сторона с № 2 до № 134, нечетная сторона с №1/1 до № 81), ул. Дорожная.** | | | | | | |
| 276 | г. Благодарный | Просьба сделать освещение по пер. Светлый от налоговой инспекции до ул. Бедненко. | Выполнение – до 01 мая 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства», Управление по делам территорий АБМО СК |
| 277 | г. Благодарный | Просьба проложить асфальти тротуар по ул. Бедненко от пер. Северный до пер. 9 Января, сделать освещение.  Просьба установить тротуарную дорожку по ул. Бедненко от пер. Кочубея до пер. 9 Января | Дорога по ул. Бедненко от пер. Северный до пер.Фрунзе.  Выполнение 2024 год.  ПСД- 226 год.  Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 278 | г. Благодарный | Просьба произвести обрезку деревьев вдоль дороги по ул. Свободы от пер. Кочубея до пер. Северный | Выполнение -2024 год | МУ «УДДС»  Управление по делам территорий АБМО СК |  | МУ «УДДС»  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 282 | г. Благодарный | По чётной стороне пер. Кочубея от ул. Бедненко до ул. Свобода никогда не было света. Просьба сделать освещение. | Разработка ПСД и выполнение -2026 год | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства», Управление по делам территорий АБМО СК.  Востриков И.А, Ким С.В. изучить вопрос, внести предложения.  Гапонюк Р.Л– подготовка письма в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК об установки освещения вдоль автодороги регионального значения. |
| 283 | г. Благодарный | Просьба проложить асфальт по пер. Северному от ул. Ленина до ул. Л. Толстого. | Выполнение – 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 286 | г. Благодарный | Отремонтировать тротуары с двух сторон по ул. Свободы от переулка Кочубея до пер. Фрунзе | Разработана ПСД.Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 17 Барсукова Ольга Ивановна**  **Границы: город Благодарный: ул. Бедненко (нечетная сторона от № 83 до № 137, четная сторона от № 134 до № 180), ул. Ставропольская, ул. Свободы (нечетная сторона от № 173 до № 225, четная сторона от № 146 А до № 182), ул. Карбышева, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 249 до № 315, четная сторона от № 326 до № 392), ул. Ленина (нечетная сторона от № 113 до № 203, четная сторона от № 84 до № 176), ул. Толстого (четная сторона от № 66 до № 86), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 14 до конца, нечетная сторона от № 13 до конца), ул. Новая, пл. Кирова, пер. 9 Января (четная сторона от № 16 до конца, нечетная сторона от № 3 до конца), пер. Фрунзе ,ул. Первомайская (четная сторона от № 22 до № 36, нечетная от № 33 до № 61), ул. Шевченко, ул. Мира, пл. Победы, ул. Оболенского (четная сторона с №2 до №52).** | | | | | | |
| 287 | г. Благодарный | Между магазином «Светофор» и домом № 4 имеется разрушенное здание инкубатора. Собственник не известен. Просьба установить хозяина и обязать навести порядок на территории | Проводится работа по розыску собственника, сделан запрос сведений. Выполнение до 01 июня 2024 года | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |  | управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АБМО СК |
| 292 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Мира | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 294 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Новой. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 18 депутат Санакоев Александр Сергеевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Чапаева (нечетная сторона от № 359 до конца, четная сторона от № 438 до конца), ул. Ленина (нечетная сторона от № 205 до конца, четная сторона от № 178 до конца), ул. Набережная (вся нечетная сторона), ул. Толстого (нечетная сторона от № 89 до № 123, четная сторона от № 88 до № 108), пер. Большевик (нечетная сторона от № 39 до конца, четная сторона от № 20 до конца), пер. Тюленина (нечетная сторона от № 21 до конца, четная сторона от № 32 до конца), пер. Подгорный (четная сторона от №4 до № 6, нечетная сторона от № 15 до № 19-а), ул. Гагарина, пер. Октябрьский, ул. Свободы (нечетная сторона от № 279 до конца, четная сторона от № 224 до конца), пер. Зерносовхозский (нечетная сторона от № 1 до № 3, чет № 2), ул. Чкалова, пер. Лунный, ул. Полевая, пер. Прудный.** | | | | | | |
| 295 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Свободы, от пер. Большевик до конца. | В 2025 году разработка ПСД, 1600 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 296 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Чапаева, от пер. Подгорного до конца. | В 2026 году разработка ПСД, 1600 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 297 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Гагарина, от пер. Большевика и до конца. | В 2026 году разработка ПСД, 1420 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 298 | г. Благодарный | Ремонт дороги  по ул. Чкалова, от пер. Большевика до пер. Подгорного. | 2024 год. Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 299 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Свободы, от ул. Первомайской до пер. Подгорного. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1183 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 300 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Оболенского, от ул. Первомайской до пер. Большевика | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 301 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Тюленина полностью. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1100 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». | Управление по делам территорий АБМО СК |
| **Избирательный округ № 19 депутат Коваленко Геннадий Анатольевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Вокзальная (четная сторона от № 12 до конца, нечетная сторона от № 33 до конца), пл. Нефтянников, ул. Оболенского (нечетная сторона от № 1 до конца), пл. Солнечная, пер. Тюленина (нечетная сторона от № 1 до № 19, четная сторона от № 2 до № 30), пер. Большевик (нечетная сторона от № 1 до № 37, четная сторона от № 2 до № 18), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 2 до № 12, нечетная сторона от № 1 до № 11), ул. Демократическая, пер. 9 Января (четная сторона от № 2 до № 14, нечетная сторона № 1), ул. Первомайская (четная сторона от № 2 до № 16, нечетная сторона от № 1 до № 37), ул. Бедненко (нечетная сторона от № 139 до конца, четная сторона с № 182 до конца), ул. Герцена, ул. Свободы (нечетная сторона от № 227 до № 277), ул. Степная, пл. Колхозная, ул. Гриценко, ул. Чеботарева, ул. Шоссейная, ул. Яценко, пер. Звездный, ул. Победы, пер. Подгорный (нечетная сторона с № 1 по № 13), ул. Чкалова (нечетная сторона с № 1 по №27 А, четная сторона с № 2 до № 42А).** | | | | | | |
| 302 | г. Благодарный | Ремонт дорожного покрытия по ул. Чеботарева, пл. Колхозная хотя бы отсыпку крошкой. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов.  Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 303 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения ул. Чеботарева, пл. Колхозная 21. | Выполнение 2024 год. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 306 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения пер 9-е января № 1-9. | Выполнение до 01 апреля 2024 года. | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства.  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 307 | г. Благодарный | Построить детскую площадку на пересечении ул. Первомайская-Вокзальная. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБМО СК | Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив | Управление по делам территорий АБМО СК |
| 309 | г. Благодарный | Нет вентиляции в подвале дома Вокзальная 54. | Обустройство вентиляции. Выполнение - 2 квартал 2024 года. | МУП «Центр ЖКХ» |  | МУП «Центр ЖКХ» |
| 310 | г. Благодарный | Обустроить мусорную площадку по ул. Вокзальная 52. | Выполнение – до 01 декабря 2024 год | МУ «Комбинат благоустройства» |  | МУ «Комбинат благоустройства».  Управление по делам территорий АБМО СК |
| 311 | г. Благодарный | Асфальтное покрытие по ул. Герцена. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБМО СК |  | Управление по делам территорий АБМО СК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_