**ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД**

**ГЛАВЫ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД**

Инвестиции в основной капитал за 2021 год по всем видам хозяйствующих субъектов составили 3,64 млрд. рублей, или 115,9 процента к плановому показателю 2021 года. Темп роста объема инвестиций к уровню 2020 года составил 122,6 процентов. Основная часть освоенных инвестиций

пришлась на отрасль «Сельское хозяйство».

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за 2021 год более 697,6 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составляет 10,7 тыс. рублей.

Инвестиционный портфель городского округа содержит 4 инвестиционных проекта, с общим объёмом инвестиций 521,8 млн. рублей, по которым будет создано - 143 новых рабочих места. За 2021год по проектам освоено 240,7 млн. рублей, создано 38 новых рабочих мест:

«Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав», инициатором которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Моя Мечта». Общая стоимость проекта 120 млн. рублей, предусмотрено создание 15 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. По состоянию на 01 марта 2022 года освоено 2,9 млн. рублей, создано 1 рабочее место. За период реализации проекта приобретена машина для уборки ботвы, дробилка, зубовые бороны, возведены металлоконструкции с кровлей с асфальтированием ангара, в настоящий момент проект приостановлен;

«Строительство трёх производственных корпусов для кур несушек, на базе «Птицекомплекса Альянс»», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Аграрное Строительство и Технологии». Общая стоимость проекта 270,2 млн. рублей, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2022 годы.

По состоянию на 01 марта 2022 года освоено 255,0 млн. рублей, приобретено оборудование – 150 млн. рублей, произведены строительно-монтажные работы – 105 млн. рублей. Построены и введены в эксплуатацию три производственных корпуса для содержания кур-несушек, здание сортировки яиц, цех санитарного забоя;

«Закладка 300 га виноградников на базе закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Шишкинское», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Надежда». Общая стоимость – 100 млн. рублей, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2013-2022 годы. По состоянию на 01 марта 2022 года создано 27 рабочих мест, освоено 75,254 млн. рублей, проведена закладка 227,22 га виноградников;

«Строительство комплекса придорожного сервиса», инициатор проекта индивидуальный предприниматель Гучмазов А.Г. Общая стоимость 31,6 млн. рублей, предусмотрено создание 28 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. По состоянию на 01 марта 2022 года освоено 25,2 млн. рублей, построен 2-х этажный «Мини-отель», заложен фундамент под «Придорожное кафе», ведётся строительство «Шиномонтажной», реконструировано дорожное полотно путем расширения разгонных полос.

В 2022 году в перспективе реализация двух инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,0 млрд. рублей:

Строительство орошаемого участка на площади 2100 га на базе общества с ограниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства «Луч», проект направлен на повышение урожайности и увеличение сельскохозяйственной продукции. Предполагаемая стоимость проекта 800,0 млн. -1,0 млрд. рублей, планируется создание 15 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. По состоянию на 01 марта 2022 года ведется разработка проектно-сметной документации. Заключены договора на поставку поливальных машин.

Перспективным инвестиционным проектом на 2022 год является проект «Строительство 26 корпусов по выращиванию цыплят - бройлеров в с. Бурлацкое», инициатор общество с ограниченной ответственностью «Ставропольский бройлер». Проектом планируется строительство 24 корпусов по выращиванию птицы, вспомогательных зданий, сооружений и инженерных сетей. Стоимость проекта 1,0 млрд. рублей, планируется создание до 32 новых рабочих мест. Срок реализации проекта запланирован на апрель 2022 года по июнь 2023 года. По состоянию на 01 марта 2022 года прорабатываются вопросы по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. Проект включен в перечень объектов инфраструктуры для предоставления бюджетного кредита, который направлен на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

Для создания благоприятного инвестиционного климата в городском округе сформирован реестр из 20 инвестиционных площадок с объектами инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа: из них 12 земельных участков и 8 промышленных площадок.