**ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД**

**ГЛАВЫ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД**

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2022 год по всем видам хозяйствующих субъектов составили 4,64 млрд. рублей, или 113 процентов к плановому показателю 2022 года (план - 4112,8 млн. рублей). Темп роста объема инвестиций к уровню 2021 года составил 130,4 процентов. Основная часть освоенных инвестиций пришлась на отрасль «Сельское хозяйство».

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (за исключением бюджетных средств) за 2022 год составил 968,2 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составил в 1,56 раз (350 млн. рублей). В расчете на 1 жителя составляет 16,9 тыс. рублей.

Инвестиционный портфель городского округа содержит 6 инвестиционных проекта, с общим объёмом инвестиций 1584,6 млн. рублей, по которым будет создано - 142 новых рабочих места. За 2022 год по проектам освоено 409,4 млн. рублей, создано 33 новых рабочих места:

«Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав», инициатором которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Моя Мечта». Общая стоимость проекта 120 млн. рублей, предусмотрено создание 15 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. Проект направлен на развитие и расширение существующего производства по выращиванию и переработке лекарственных и пряных трав. За период реализации проекта освоено 2,9 млн. рублей, создано 1 рабочее место, приобретена техника, бороны зубовые, начато строительство ангара. Реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансовых средств;

«Строительство комплекса придорожного сервиса», инициатор проекта индивидуальный предприниматель Гучмазов А.Г. Общая стоимость 31,6 млн. рублей, предусмотрено создание 28 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. Инвестиционный проект направлен на благоустройство, повышение комфорта и развитие транспортной инфраструктуры городского округа. За период реализации инвестиционного проекта освоено 27,2 млн. рублей, построен 2-х этажный «Мини-отель», реконструировано дорожное полотно (путем расширения разгонных полос), ведутся строительные работы «Шиномонтажной», «Придорожного кафе», «Автомагазина», «Продуктового магазина»;

«Закладка 300 га виноградников на базе закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Шишкинское», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Лоза Ставрополья» г. Георгиевск. Общая стоимость – 100 млн. рублей, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2013-2023 годы. Проектом предусмотрено увеличение производства винограда. За период реализации проекта освоено 93,254 млн. рублей, создано 27 рабочих мест, произведена закладка 257,22 га виноградников, осуществляется первичная переработка винограда, сульфосусло поставляется ООО «Лоза Ставрополья» г. Георгиевск;

Строительство орошаемого участка на площади 2067 га на базе общества с ограниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства «Луч». Проект направлен на повышение урожайности и увеличение сельскохозяйственной продукции. Стоимость проекта 1053 млн. рублей, планируется создание 12 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. В ходе реализация проекта освоено 330,0 млн. рублей, приобретено 22 фронтальных дождевальных машины RKD SL, установлено 74 столбов электропередач, проложено 3,4 км линии проводов. Проведены работы: прокол под каналом, врезка в устье Елизаветинского распределительного канала, прокопано 10 км траншей и уложено 10 км трубы, монтаж водосбора. Проводится работа по вводу в эксплуатацию орошаемого участка на площади 1047 гектаров;

В 2022 году начато реализация проекта «Увеличение объемов производства бройлер за счет модернизации площадок для содержания бройлерного стада общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский бройлер». Реконструкция площадки для выращивания бройлеров «Сфера/Бурлацкая-2». Инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Ставропольский бройлер». Стоимость проекта уточняется. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. Инвестиционный проект подразумевает расширение и модернизацию площадки Бурлацкая-2 (Сфера) до 24 корпусов, общей полезной площадью 57 832 кв. м., что позволит увеличение производства цыплят бройлеров до 20 тыс. тонн в год, а также создать до 32 рабочих мест. По состоянию на 31 декабря 2022 года на 34,42 млн. рублей выполнены проектные работы, ожидается реализация ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» проектов: «Строительство магистрального водовода в Благодарненском городском округе» и «Реконструкция ОСВ с. Александрия».

Завершен проект по строительству трёх производственных корпусов для кур-несушек на базе «Птицекомплекса Альянс» в п. Ставропольском, инициатор проекта – общество с ограниченной ответственностью «Аграрное Строительство и Технологии». Сумма вложенных инвестиций за период реализации составила 280,0 млн. рублей, создано 5 новых рабочих мест. В ходе реализации проекта построены и введены в эксплуатацию три производственных корпуса для содержания кур-несушек, здание сортировки яиц, цех санитарного забоя.

Для создания благоприятного инвестиционного климата в городском округе сформирован реестр из 21 инвестиционной площадки с объектами инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа: из них 15 земельных участков и 6 производственных площадок. Данные инвестиционные площадки могут быть использованы как в производственных целях, так и для ведения предпринимательской деятельности.

Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии промышленных производств. Наиболее эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство, сферу малого бизнеса.

Любое инвестиционное предложение мы рассматриваем как потенциал в улучшении социально-экономического развития округа через предоставление новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет.