**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | декабря 2018 года | г. Благодарный | № | 1385 |

Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Сошникова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Благодарненского городского округаСтавропольского края  | А.И. Теньков |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского краяот 14 декабря 2018 года № 1385 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благодарненского городского округа Ставропольского края

**«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | управление муниципального хозяйства администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства АБГО СК) |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы  | хозяйствующие субъекты в Благодарненском городском округе Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»;подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |
| Цели Программы | сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края;создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами |
| Индикаторы достижения целей программы | удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения);доля населения, считающего проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенного состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно – коммунальных услуг) |
| Сроки реализацииПрограммы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 332 566,99 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 189 595,16 тыс. рублей;2020 год – 71 452,18 тыс. рублей;2021 год - 71 519,65 тыс. рублейза счет средств бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) – 118 330,97 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 118 330,97 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год - 0,00 тыс. рублейза счет средств местного бюджета 214 236,02 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 71 264,20 тыс. рублей;2020 год – 71 452,18 тыс. рублей;2021 год - 71 519,64 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результатыреализации Программы | поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети; улучшение внешнего вида города и сельских населенных пунктов, увеличение уровня освещенности территории, площади озеленения, улучшение санитарного состояния объектов благоустройства;обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Благодарненский городской округ Ставропольского края (далее – округ) включает в себя 23 населенных пункта – административный центр город Благодарный.

Протяженность улично-дорожной сети составляет 446 км. Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах округа. Между тем, состояние автомобильных дорог округа не всегда соответствует современным требованиям. Увеличение численности автотранспорта неизбежно приводит к преждевременному износу дорожного покрытия дорог, что крайне негативно сказывается на нормальной жизнедеятельности округа, на его дальнейшем социально-экономическом развитии и на инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения нормального социально-экономического развития округа требуется строительство новых автомобильных дорог, капитальный ремонт и реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Одним из приоритетных направлений развития округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Благоустройство округа подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику округа.

Большинство объектов благоустройства округа (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) до настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в текущем ремонте.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

В округе находится 106 многоквартирных домов. Большая часть многоквартирного фонда округа была построена в период с 1960 года по 1990 год, в связи с этим, фонд имеет высокий уровень морального и физического износа.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов позволяет обеспечить надлежащее содержание общего имущества дома, коммуникаций и технических устройств с целью поддержания их сохранности и надлежащего санитарно-технического состояния, а также обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории округа.

Целями программы являются сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории округа; создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысит комфортность проживания населения округа, увеличит площадь озеленения территорий, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных дорог, приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Реализация программы осуществляется по направлениям:

ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края;

развитие коммунального хозяйства;

жилищный фонд муниципального образования;

благоустройство территории муниципального образования.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограммы Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Сроки реализации Программы - 2019- 2021 годы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** [<\*>](#Par522) и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | единицаизмерения | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель 1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
| 6.1. | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения)  | процент | 75,0 | 80,0 | 82,0 | 87,0 | 90,0 |
| Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 6.2 | Доля населения, считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно – коммунальных услуг) | процент | \_ | 58 | 60 | 64 | 67 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
| 6.1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процент | 90.0 | 87.0 | 82.0 | 80.0 | 75.0 |
| 6.1.2 | Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | процент | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» |
| 6.2.1 | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов | процент | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |
| 6.2.2 | Количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края | единиц | - | - | 2 | 4 | 6 |
| 6.2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| 6.2.4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 5 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |
| 6.3.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок | процент | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 6.3.2 | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов | процент | - | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6.3.3 | Количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения | единиц | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмммуниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** [**<\*>**](#Par2088)

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип основного мероприятия7 | ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | срок | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| началареализации | окончания реализации |
|  | Цель1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
|  | Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» | х | УМХАБГО СК, соисполнитель: АБГО СК | 2019 | 2021 | п.6.1.1 приложения 1 к Программеп.6.1.2 приложения 1 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | УМХАБГО СК, соисполнитель:АБГО СК | 2019 | 2021 | п.6.1.1 приложения 1 к Программеп.6.1.2 приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | х | УМХАБГО СК, соисполнитель:АБГО СК | 2019 | 2021 | п.6.2.1 - п.6.2.4 приложения 1 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | УМХАБГО СК, соисполнитель:А БГО СК | 2019 | 2021 | п.6.2.1 приложения 1 к Программе |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |
| 2.3 | Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования» | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | УМХАБГО СК, | 2019 | 2021 | п.6.2.2 - п.6.2.4 приложения 1 к Программе |
|  |  |  | соисполнитель:АБГО СК |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» | х | УМХАБГО СК, соисполнитель:А БГО СК | 2019 | 2021 | п.6.3.1 - п.6.3.3 приложения 1 к Программе |
|  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования» | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | УМХАБГО СК, соисполнитель:А БГО СК | 2019 | 2021 | п.6.3.1 - п.6.3.3 приложения 1 к Программе |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | х | УМХАБГО СК | 2019 | 2021  | х |
| 4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | х | УМХАБГО СК | 2019 | 2021  | х |

Используемые сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| БГО СК | Благодарненский городской округ Ставропольского края; |
| А БГО СК | администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| УМХ АБГО СК | управление муниципального хозяйства администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

Объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**[<\*>](#Par2393)

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Программа | всего | 189 595,16 | 71 452,18 | 71 519,65 | 71 519,65 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 189 595,16 | 71 452,18 | 71 519,65 | 71 519,65 |
| средства краевого бюджета | 118 330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 118 330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 71 264,19 | 71 452,18 | 71 519,65 | 71 519,65 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 48 694,49 | 48 696,74 | 48 699,02 | 48 699,02 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 22 569,69 | 22 755,43 | 22 820,62 | 22 820,62 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»  | Всего | 151 200,82 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края | 151 200,82 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| средства краевого бюджета | 118 330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 118 330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 19 848,64 | 19 848,64 | 19 848,64 | 19 848,64 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 13 021,21 | 13 021,21 | 13 021,21 | 13 021,21 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Всего | 151 200,82 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края | 151 200,82 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| средства краевого бюджета | 118 330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 118 330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 | 32 869,85 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 19 848,64 | 19 848,64 | 19 848,64 | 19 848,64 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 13 021,21 | 13 021,21 | 13 021,21 | 13 021,21 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| средства местного бюджета | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» | Всего | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| средства местного бюджета | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования» | Всего | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| средства местного бюджета, | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» | Всего | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| средства местного бюджета | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 8 297,83 | 8 297,83 | 8 297,83 | 8 297,83 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 9 548,48 | 9 734,22 | 9 799,41 | 9 799,41 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» | Всего | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| средства местного бюджета | 17 846,31 | 18 032,05 | 18 097,24 | 18 097,24 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 8 297,83 | 8 297,83 | 8 297,83 | 8 297,83 |
| соисполнителю: администрация БГО СК | 9 548,48 | 9 734,22 | 9 799,41 | 9 799,41 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» | Всего | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| средства местного бюджета, | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Всего | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| средства местного бюджета, | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению муниципального хозяйства АБГО СК | 18 803,02 | 18 805,27 | 18 807,55 | 18 807,55 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

СВЕДЕНИЯ

О весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**[<\*>](#Par2393), задачам подпрограмм Программы

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Цель 1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1 | Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2 | Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.3 | Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства АБГО СК  |
| Соисполнители подпрограммы | администрация БГО СК |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение функционирования, повышения надёжности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы Сроки реализации подпрограммы  | доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 216 940,52 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2019 году – 151 200,82 тыс. руб.;в 2020 году – 32 869,85 тыс. руб.;в 2021 году – 32 869,85 тыс. руб.» |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | снижение доли протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям к 2021 году до 75 процентов;дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края к 2021 году до 46 процентов  |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Мероприятия включают в себя ежегодный текущий ремонт, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, целью которых является поддержание автомобильных дорог в нормативном по безопасности состояния и круглогодичное без ограничений функционирование. Реализация данных мероприятий предполагает соответствующее финансирование затрат.

В результате реализации намеченных мероприятий к 2021 году ожидается:

снижение доли протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;

снижение доли дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

[Сведения](#Par369) о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«** Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры **»** |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства АБГО СК  |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | развитие коммунального хозяйства Благодарненского городского округа;улучшение состояния муниципального жилого фонда |
| Показатели решения задач подпрограммы Сроки реализации подпрограммы  | доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов;количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края;доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 5 235,00 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2019 году – 1 745,00 тыс. рублей;в 2020 году – 1 745,00 тыс. рублей;в 2021 году – 1 745,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | ремонт и содержание уличного освещения;ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры;ремонт и содержание муниципального жилого фонда;взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда;предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Приоритеты реализуемой в Благодарненском городском округе муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства определены Стратегией социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края до 2035 года, включают в себя развитие данной сферы на территории округа.

Решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается реализацией комплекса взаимосвязанных основных мероприятий, а именно:

улучшение состояния муниципального жилого фонда (далее – МЖД) ремонт и содержание МЖД;

развитие коммунального хозяйства (ремонт и содержание систем уличного освещения населенных пунктов).

В результате реализации намеченных мероприятий к 2021 году ожидается:

увеличение доли уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением;

увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;

увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

[Сведения](#Par369) о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«** Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры **»** |

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории Благодарненского городского округа»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» (далее – Подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства АБГО СК  |
| Соисполнители подпрограммы | администрация БГО СК |
| Участники подпрограммы | муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства» |
| Задачи Подпрограммы | улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа  |
| Показатели решения задач подпрограммы Сроки реализации подпрограммы  | доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок; доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов;количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 54 975,60 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2019 году – 17 846,31 тыс. рублей;в 2020 году – 18 032,05 тыс. рублей;в 2021году – 19 097,24 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | ликвидация несанкционированных свалок;благоустройство территорий населенных пунктов;содержание мест захоронения;озеленение территории;ремонт и благоустройство памятников |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Приоритеты реализуемой в Благодарненском городском округе муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства определены Стратегией социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края до 2035 года, включают в себя развитие данной сферы на территории района.

Решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается реализацией комплекса взаимосвязанных основных мероприятий, а именно:

улучшение санитарного состояния территории Благодарненского городского округа;

озеленение;

благоустройство территории населенных пунктов;

ликвидация несанкционированных свалок и обращение с твердыми коммунальными отходами;

содержание мест захоронения.

В результате реализации намеченных мероприятий к 2021 году ожидается:

снижение количества несанкционированных свалок;

увеличение количества благоустроенных территорий населенных пунктов;

наведение санитарного порядка в местах захоронения.

[Сведения](#Par369) о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в Приложение 1 к Программе, перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры**»** |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия»муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма, Программа) является обеспечение деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края по реализации муниципальной Программы.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач Подпрограммы:

выполнение функций органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края по осуществлению местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, Уставом Благодарненского городского округа Ставропольского края и Положением об управлении муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

обеспечение долевого финансирования мероприятий Программы за счет привлечения средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края;

реализация переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными и краевыми законами.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрацииБлагодарненского городского округаСтавропольского края  | И.Н. Шаруденко |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

представляемые вместе с проектом муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищно – коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края

По состоянию на 01 сентября 2018 года сеть автомобильных дорог в Благодарненском городском округе Ставропольского края /далее – округ/ составляет 446 км. В настоящее время автомобильные дороги округа находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. В округе асфальтобетонное покрытие имеют 261,3 км дорог, гравийное и щебеночное – 184,7 км.

Увеличение количества транспорта на дорогах населенных пунктов в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах округа, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В течение последних лет благоустройству территории округа уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач местной администрации.

Несмотря на то, что ежегодно из местного бюджета выделяются средства на производство работ по озеленению города, существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений не везде имеют удовлетворительное состояние и нуждаются в постоянном уходе. Необходимо продолжать работы по высадке цветов, саженцев деревьев, кустарников, производить санитарную и формовочную обрезку деревьев, вырезку поросли, вырубку сухостоя.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения также является одной из важнейших задач администрации округа. Протяженность линий наружного освещения составляет 222,14 км, количество ламп уличного освещения составляет 3600 шт. Проблема заключается в обслуживании и реконструкции имеющегося освещения, а также в необходимости увеличения протяженности сетей уличного освещения.

Существующая система ливневой канализации нуждается в увеличении протяженности, а также реконструкции и обслуживании существующей сети.

Обеспечение доступным жильем, создание благоприятных условий для проживания граждан является одной из основных актуальных задач сегодняшнего дня.

Жилищный фонд округа представлен сегодня 96 многоквартирными домами /далее – МКД/, общей площадью 149 тыс. м2.

Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления домами управляющими организациями, составляет 29 домов.

Подавляющее большинство МКД и общежитий построены в шестидесятые - начало восьмидесятых годов прошлого века. Около 50 процентов общего количества домов имеют износ от 30 процентов до 60 процентов.

Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Раздел 2. Обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований

местного бюджета по каждому основному мероприятию подпрограмм

Программы в части расходных обязательств Благодарненского городского округа Ставропольского края с учетом прогнозируемого уровня инфляции,

 а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия подпрограмм Программы – за счет привлечения внебюджетных источников и др.

Общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** (далее – Программа) в 2019 - 2021 годах составляет 332 566,99 тыс. рублей

Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы, распределены в разрезе подпрограмм Программы:

подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» 216 940,52 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 5 235,00 тыс. рублей;

подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» 57 975,60 тыс. рублей;

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия 56 415,84 тыс. рублей.

Объемы и источники финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

Приоритеты реализуемой в Благодарненском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в развитии дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения определены Стратегией социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края до 2021 года, включая в себя развитие транспортно-логистической сферы на территории округа.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Основная протяжённость автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственные сооружения были построены в 60 - 80 годы прошлого столетия. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для обеспечения эффективного транспортного и пассажирского сообщения, требуется техническое усовершенствование перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям. Повышается себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, а безопасность движения ухудшается. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Мероприятия включают в себя ежегодный текущий ремонт, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, целью которых является поддержание автомобильных дорог в нормативном по безопасности состояния и круглогодичное, без ограничений функционирование. Реализация данных мероприятий предполагает соответствующее финансирование затрат.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Жилищно-коммунальное хозяйство - наиболее сложная и важная сфера хозяйства Благодарненского городского округа Ставропольского края. Она включает жилищное хозяйство и эксплуатационное производство, [водоснабжение](http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/) и водоотведение, теплоснабжение, коммунальную энергетику и другое.

Несмотря на достаточно высокие результаты в вопросах комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Благодарненского городского округа, по-прежнему остаются определенные проблемы.

Одной из важнейших проблем развития жилищно-коммунального хозяйства округа является ремонт и содержание коммунальных сетей и ливневых канализаций. Содержание ливневых канализаций населенных пунктов района, зачастую вызывает нарекание со стороны жителей и гостей района, а также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Реализация мероприятий по обеспечению функционирования коммунальных сетей и ливневых канализаций планируется осуществлять силами привлеченных специализированных предприятий.

Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»

Благоустройство – одна из важнейших сфер хозяйства Благодарненского городского округа. Она включает озеленение, содержание памятников, содержание кладбищ, освещение населенных пунктов, внешнее благоустройство округа и другое.

В реализации мероприятий по благоустройству территорий, содержанию мест захоронения, освещению населенных пунктов района по-прежнему остаются определенные проблемы.

Одной из важнейших проблем благоустройства округа является санитарное состояние населенных пунктов городского округа. Санитарное состояние населенных пунктов округа зачастую вызывает нарекание со стороны жителей и гостей округа а также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Решения вышеперечисленной проблем в рамках Подпрограммы предлагается осуществлять силами муниципального учреждения «Комбинат благоустройства».

Учреждением будет осуществляться комплекс мер по поддержанию санитарного порядка на территории поселений Благодарненского городского округа.

Реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем уличного освещения планируется осуществлять силами привлеченных специализированных предприятий.

Раздел 3. Описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации Программы, направленных на

достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов реализации

Программы, с обоснованием основных положений необходимых

нормативных правовых актов Благодарненского городского округа

Ставропольского края и сроков их принятия

Меры правового регулирования в сфере реализации программы не предусмотрены.

Раздел 4. Сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, если значения индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы), утвержденных Правительством Российской

Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края или ответственным исполнителем Программы (соисполнителем Программы)

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 1 к дополнительным документам.

Раздел 5. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз количества их подготовки за счет средств районного бюджета

В рамках реализации Программы подготовка кадров за счет средств бюджета не осуществляется.

Раздел 6. Сведения об объемах средств местного бюджета, планируемых для направления на развитие инновационной деятельности в Благодарненском городском округе Ставропольского края в рамках реализации Программы.

В рамках реализации Программы средства бюджета не планируются на развитие инновационной деятельности в Благодарненском городском округе Ставропольского края в рамках реализации Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к дополнительным документам, представляемым вместе с проектом муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** |

СВЕДЕНИЯ

 об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»** и показателей решения задач подпрограмм Программы[<\*>](#Par2591)

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | единицаизмерения | источник информации(методика расчета) 10 | временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы11 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры» |
| Цель 1 Программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
| 1 | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| Цель 2 Программы «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 2 | Доля населения, считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно – коммунальных услуг) | процент | не требует расчета, определяется на основании социологического опроса (в соответствии с решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края) | ежегодно |
| Подпрограмма Программы «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Задача подпрограммы Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| 4 | Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| Подпрограмма Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**»** |
| Задача 1 подпрограммы Программы **«**Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа**»** |
| 5 | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета  | ежегодно |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |
| 6 | Количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края | единиц | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| 7 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| 8 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |
| 9 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| 10 | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов | процент | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |
| 11 | Количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения | единиц | определяется на основании данных ведомственной отчетности и не требует расчета | ежегодно |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации Благодарненского городского округаСтавропольского края  | А.А. Кашпоров |